Схвалено

Рішення виконавчого

комітету Чернівецької

міської ради

27.12.2011 № 824/22

ДОГОВІР

про спільну діяльність по будівництву
дев’ятиповерхового стовосьмидесятиквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомобілів на вул. Рівненській, 10 у м.Чернівцях

| м. Чернівці | « » ________ _____ |
| --- | --- |

Чернівецька міська рада, (надалі іменується «Замовник») в особі секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича, обраного 28 грудня 2010 року відповідно до рішення Чернівецької міської ради «Про обрання секретаря Чернівецької міської ради» від 28.12.2010р. №2, який діє на підставі рішення Чернівецької міської ради «Про дострокове припинення повноважень Чернівецького міського голови М.Т.Федорука» від 31.03.2011р. №70 та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони,

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради  (надалі іменується «Платник») в особі директора Ніконова Володимира Миколайович, що діє на підставі Положення про департамент, затвердженого рішенням Чернівецької міської ради від 28.07.2011р. №234, з другої сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельницькбудінвест» (надалі іменується «Генеральний підрядник») в особі в.о. директора Киричка Євгена Володимировича, який діє на підставі Статуту, з третьої сторони,

(разом іменуються «Сторони»), на виконання Рішення 28 сесії V скликання від 29.05.2008 року №593 та з метою здійснення будівництва дев’ятиповерхового стовосьмидесятиквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомобілів на вул. Рівненській,10 у м.Чернівцях уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Укладення цього Договору не припиняє дію договору Підряду № 12 на будівництво дев’ятиповерхового стовосьмидесятиквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомобілів на вул.Рівненській, 10 у м. Чернівцях від 11.05.2007р.

1.2. Предметом цього договору є спільна діяльність учасників по виконанню рішення 28 сесії V скликання від 29.05.2008 року №593 та здійснення будівництва дев’ятиповерхового стовосьмидесятиквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомобілів на земельній ділянці по вул. Рівенський, 10 в м.Чернівцях (далі – «об’єкт спільної діяльності») .

1.3. Мета, якої бажають досягти Учасники, шляхом укладення цього Договору – будівництво дев’ятиповерхового стовосьмидесятиквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомобілів на вул. Рівненській, 10 у м.Чернівцях. Будівництво і введення в експлуатацію об’єкта спільної діяльності здійснюється окремими блок-секціями згідно з графіком, який є невід’ємною частиною цього договору.

2.ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ

2.1. Керівництво спільною діяльністю покладається на Генерального підрядника. Платник і Замовник, за наявності коштів, мають право на здійснення співфінансування об’єкту спільної діяльності. При цьому, частка Платника і Замовника в об’єкті спільної діяльності, визначена відповідно до п. 2.6. цього Договору, збільшується пропорційно до суми коштів, витрачених ними на співфінансування.

2.2. Генеральний підрядник організовує ведення будівництва об’єкта спільної діяльності.

2.3. Генеральний підрядник за власні кошти здійснює будівництво об’єкта спільної діяльності.

2.4. Об’єкт спільної діяльності належить учасникам на праві спільної часткової власності.

2.5. Частка Генерального Підрядника вираховується квадратними метрами і є загальною площею об’єкта спільної діяльності, без урахування площі вартістю 3217221,16грн. (три мільйона двісті сімнадцять тисяч двісті двадцять одна гривня 16 копійок).

2.6. Частка Платника і Замовника вираховується квадратними метрами її вартість становить 3217221,16 грн. (три мільйона двісті сімнадцять тисяч двісті двадцять одна гривня 16 копійок). Дана частка розраховується за формулою: 3217221 гривень 16 коп. / (поділити на) вартість одного квадратного метра, яка визначена за показником опосередкованої вартості спорудження житла в Чернівецькій області, затвердженим наказом Міністрерства регіонального розвитку України станом на 01.01.09 року.

2.7. Учасники надають право продажу від імені Генерального підрядника квадратних метрів у об’єкті спільної діяльності Генеральному підряднику, окрім площі, визначеної у п. 2.6. цього договору.

2.8. Учасники надають право вільного використання отриманих внаслідок такого продажу коштів Генеральному підряднику, окрім площі, визначеної у п. 2.6. цього договору.

2.9. Генеральний підрядник за власні кошти розробляє проектну документацію на зазначений об’єкт, залучає Інвестиції та Інвесторів на об’єкти нежитлового призначення та продає майнові права на об’єкти житлового призначення, окрім площі, визначеної у п. 2.6. цього договору.

2.10. Генеральний підрядник має право залучати для виконання своїх зобов’язань за цим Договором третіх осіб за договорами підряду беручи на себе відповідальність за їхні дії.

2.11. Генеральний підрядник відповідає за охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних і протипожежних вимог, правил техніки безпеки, складування матеріалів і устаткування, розташування техніки.

2.12. Генеральний підрядник зобов’язаний утримувати будівельний майданчик у відповідному стані та протягом десяти днів з моменту здачі будинку в експлуатацію звільнити будівельний майданчик від сміття, а також залучених ним будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Генеральнирй підрядник забезпечує повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена чинним законодавством та Договором.

3. ВНЕСКИ УЧАСНИКІВ

3.1.  Внесок Замовника

1) Надання будівельного майданчика;

2) Передача фундаменту об’єкта спільної діяльності вартістю 3217221,16 грн. (три мільйона двісті сімнадцять тисяч двісті двадцять одна гривня 16 копійок)., який побудовано Генеральним підрядником за кошти платника у межах виконання умов договору Підряду № 12 на будівництво дев’ятиповерхового стовосьмидесятиквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими гаражами на 50 автомобілів на вул. Рівненській,10 у м. Чернівцях від 11.05.2007р.

3) Витрати пов’язані з видачею технічних умов, проектуванням, експертизою проекту, веденням технічного та авторського нагляду в сумі  288223,96гривень та майбутні витрати на проведення експертизи земельної ділянки, податку на землю, відведену під будівництво об’єкта спільної діяльності.

3.2  Внесок Платника :

1) будівельний майданчик;

2) дозвільна та інша необхідна документація, в т.ч. але не обмежуючись цим:

а) на використання земельної ділянки під будівництво;

б) на виконання робіт у зоні повітряних ліній електромереж та ліній зв’язку, місцях проходження підземних комунікацій (кабельних газопровідних, каналізаційних та інших), що розташовані на будівельному майданчику;

в) на користування електроенергією, газом, парою, водою від діючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

г) на геодезичну основу для будівництва і на закріплені на території будівництва пункти і знаки цієї основи, з оглядом їх в натурі;

3) проектна документація.

3.3. Внесок Генерального підрядника:

1) грошові кошти на будівництво зазначеного об’єкта;

2) будівельні роботи;

3) будівельні матеріали;

4) обладнання та транспортні засоби необхідні для здійснення будівництва;

5) відкоригована проектна документація пов’язана з надбудовою;

6) отримання усіх необхідних дозволів та погоджень;

7) трудова участь;

8) ділова репутація та зв’язки;

9) організація будівництва;

10) залучення покупців та інвесторів.

4. ВЗАЄМНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УЧАСНИКІВ

4.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов’язуються діяти спільно шляхом спільних зобов’язань визначених у цьому Договорі.

4.2. Обмінюватися інформацією, що знаходиться в їх розпорядженні  з тематики спільної діяльності.

4.3. Спільно проводити консультації для обговорення питань спільної діяльності.

4.4. В разі недостатності грошових коштів для покриття витрат і збитків, що виникли внаслідок спільної діяльності, це покриття здійснюється Учасниками пропорційно їх участі.

4.5. Генеральний підрядник зобов’язаний здійснювати будівництво однієї блок-секції об’єкта спільної діяльності не більше одного року.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Всі суперечки між Сторонами по яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

5.2.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, які передбачені положеннями Договору згідно з чинним законодавством України.

5.3. За порушення умов договору винна сторона відшкодовує спричинені збитки, зокрема втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. РОЗПОДІЛ ЧАСТОК

6.1. Після завершення будівництва об’єкта спільної діяльності та здачі його у експлуатацію частки між учасниками розподіляються таким чином:

6.1.1. Частка Платника і Замовника:

Генеральний підрядник за відповідним актом приймання-передавання передає квартири в об’єкті спільної діяльності Замовнику і Платнику у їх спільну сумісну власність на загальну площу, яка вираховується відповідно до умов п. 2.6. цього Договору. У разі невиконання Генеральним підрядником вимог щодо зазначеного акта, Замовник має право в односторонньому порядку, шляхом прийняття відповідного рішення сесії міської ради, оформити право власності на квартири за територіальною громадою міста Чернівців на загальну площу, яка вираховується відповідно до умов п. 2.6. цього Договору. Кількість квадратних метрів, яка залишається в межах площі визначеної відповідно до умов п. 2.6. цього Договору, відшкодовується Генеральним підрядником шляхом перерахування суми залишку на розрахунковий рахунок Замовника або Платника. Після передачі квартир за актом та відшкодування вартості залишку Генеральний підрядник вважається таким, що виконав свої зобов’язання за цим Договором перед Замовником і Платником. Платник і Замовник отримують свою частку квартирами в об’єкті спільної діяльності в і в порядку визначеному п. 2.6. цього Договору рівними частинами  в першій, другій, третій та четвертій блок-секціях об’єкта спільної діяльності.

6.1.2. Частка Генерального підрядника становить кількість всіх квадратних метрів (загальна площа) у об’єкті спільної діяльності, без урахування площі, яка вираховується відповідно до умов п. 2.6. цього Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його укладання, укладається строком на 5 (п’ять) років та діє до його повного виконання. Моментом укладання Договору є дата підписання його Сторонами.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір не є договором простого товариства. До умов цього Договору не застосовуються положення, встановлені статтею 1141 Цивільного кодексу України щодо його припинення. Одностороння зміна або розірвання цього Договору не допускається. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою всіх його сторін з обов’язковим складенням письмового документа.

8.2. Замовник та платник мають право вимагати розірвання цього Договору у випадку, якщо Генеральний підрядник припинив виконання робіт по цьому Договору строком більше ніж на 6 (шість) місяців.

8.3. У випадку негативних кліматичних умов, які тривають більш ніж 14днів та які унеможливлюють виконання робіт по цьому Договору, строк визначений у п. 8.2. цього Договору продовжується на час дії таких умов.

8.4. Генеральний підрядник має право передавати повний обсяг своїх майнових прав за цим Договором та усіх обов’язків, що витікають із нього, у випадку реорганізації товариства – злиття, приєднання, виділу або поділу без отримання будь-яких згод із боку Замовника Платника, а в інших випадках жоден із учасників не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншого учасника, за винятком випадків, пов’язаних із залученням субпідрядних організацій та постачальників.

8.5. Договір укладений у трьох примірниках, по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу

8.6. У випадках не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.7. У випадку невиконання зобов’язань Сторонами за цим Договором вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.8. У випадку порушення зобов’язань Генеральним підрядником за цим Договором з нього стягується пеня у розмірі 0,1 % від суми невиконаних зобов’язань, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку України, за кожний прострочений день виконання зобов’язання до моменту повного виконання зобов’язань.

АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ

| ПЛАТНИК 58000, м.Чернівці, вул.Б.Хмельницького, 64-а код 23245721, р/р 35425003000661 в ГУДК Чернівецької області МФО 865135 ________________________В.Ніконов | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК 29011, м.Хмельницький, вул. Водопровідна, 72 Код ЗКПО 22784870 р/р 26003017015345 у ВАТ «Укрексімбанк», МФО 315609 _____________________Є. Киричок |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК 58002, м.Чернівці, Центральна площа, 1 код 23246436, р/р 31516931600002 в ГУДК Чернівецької області МФО 856135 ____________________В.Михайлішин |  |