Інформація

про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 09.11.2011р. № 700/19 «Про  стан та перспективи розвитку міського комунального підприємства «Міськсвітло»

На виконання заходів з впровадження сучасних енергозберігаючих технологій зовнішнього освітлення м. Чернівці  в 2012 році з міського бюджету на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення м. Чернівці виділено 196,0 тис. грн., з них за 9 місяців поточного року освоєно               190,0тис. грн., а саме:

- вул. Каховська – 12,212 тис. грн.;

- вул. М.Штали – 20,915 тис. грн.;

- вул. Гуцульська – 23,507 тис. грн.;

- вул. І.Дарія – 6,989 тис. грн.;

- вул. Ромаданівська – 20,297 тис. грн.;

- встановлення ПВ на розі вул. І.Підкови-Чужбинського–22,795 тис. грн.;

- вул. І.Підкови – 20,757 тис.грн.;

- вул. Руська №№ 281-289 – 30,499 тис.грн.;

- ІІ пров. Стрийський з встановленням ПВ на перехресті                                вул. Гусятинської-  І пров. Стрийський – 32,122 тис. грн.

В поточному році з міського бюджету на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Чернівці виділено 200,0 тис. грн., з них за                        9 місяців цього року впроваджено 104,0 тис. грн., а саме:

- вул. Лубенська – 11,623 тис. грн.;

- ІІ пров. Галицького – 8,083 тис.грн.;

- вул. Руська з №194 по №238 – 44,145 тис. грн.;

- вул. Білецька – 24,317 тис.грн.;

- вул. Румунська – 12,370 тис.грн.;

- ІІІ пров. Балтійський – 3,495 тис. грн.

Замінено на самонесучий  кабель та змонтовано нових повітряних ліній протяжністю 8,8км.

Замінено 182 морально  та фізично застарілих світильники з лампами розжарювання потужністю 150 Вт на нові енергоефективні з натрієвими лампами потужністю 65Вт, 70 Вт та замінено 44 лампи потужністю 150 Вт в прожекторах по вул. Кобилянської, площах Філармонії та Турецької криниці, сквері Целана на економні лампи потужністю 13 та 24 Вт, що дало можливість зекономити 8 тис. кВт.год.

Перенесено аварійно-диспетчерську службу з вул. Руської, 57 на основну базу підприємства на вул. В. Лесина, 6.

Коштів на вдосконалення автоматизованої системи диспетчерського управління зовнішнім освітленням м. Чернівців не було виділено.

Також підприємству доручено забезпечувати освітлення зовнішньої реклами міста. Станом на 01.10.2012 р. заключено з фізичними та юридичними особами 67 договорів по освітленню рекламних конструкційі та 19 договорів про спільне використання  930 опор, в 2011 році – 728 опор.

Фінансування МКП «Міськсвітло» з міського бюджету в 2012 році:

| № п/п | Зовнішнє освітлення міста | Факт за 2011 рік, тис.грн. (з ПДВ) | План на 2012 рік, тис.грн. (з ПДВ) | Факт за 9 місяців 2012 року, тис.грн. (з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утримання | 1590,000 | 1700,000 | 1229,996 |
| 2 | Поточний ремонт | 990,391 | 750,000 | 674,290 |
| 3 | Капітальний ремонт | 317,172 | 200,000 | 104,033 |
| 4 | Реконструкція | 200,000 | 196,000 | 190,093 |
|  | Всього: | 3097,563 | 2846,000 | 2198,412 |

В подальшому аналізі суми беруться без ПДВ.

Загальний дохід підприємства за 9 місяців поточного року складає  3696,9 тис.грн. (в тому числі цільове фінансування 83,1 тис. грн. на закупівлю святкової ілюмінації на вул.О.Кобилянської), що на 218,9 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

З загальної суми доходів за 9 місяців 2012 року:

-доходи від надання послуг з утримання, поточного ремонту, капітального ремонту та реконструкції складають – 1736,523 тис. грн., що на                          59,21 тис. грн. менше ніж за відповідній період минулого року;

-кошти з міського бюджету на оплату електроенергії для зовнішнього освітлення міста складають – 1455,82 тис. грн., що на 289,153 тис.грн. більше ніж в минулому році;

-доходи від освітлення рекламних конструкцій складають –                          235,665 тис. грн., що на 11,377 тис. грн. менше ніж за відповідний період минулого року;

-інші доходи підприємства складають – 185,78 тис.грн., що на 4,7 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

Витрати підприємства за 9 місяців 2012 року становлять                            3744,3 тиг.грн., що на 280,3 тис.грн більше ніж за відповідний період минулого року.

За 9 місяців 2012 року балансовий збиток склав 47,4 тис.грн., чистий збиток    47,4 тис. грн. Станом на 01.10.2012 р. дебіторська заборгованість підприємства складає    – 148 тис.грн. з них :

- МКП «МіськШЕП»- 51,192 тис. грн.(за роботи по вул.О.Кобилянської)

- ПФ «ОСА» - 8,692 тис. грн.;

- Чернівецька облдрукарня – 4,545 тис. грн.;

- КП «Містобуд» - 1,415 тис. грн.;

- Лашківська сільська рада – 16,658 тис.грн.;

- МКМУ "Клінічний пологовий будинок №2" – 6,062 тис.грн.;

- Податкові платежі –25,453 тис.грн. ;

- Інші – 33,904 тис. грн.

Кредиторська заборгованість – 263,8 тис.грн. з них:

- ТОВ «Софіт-Люкс» - 131,9 тис. грн. ( електроматеріали );

- ПП Марчук- 3,194 тисгрн.(паливо);

-  ПП «Елма» – 1,375 тис.грн.( ел. матеріали);

-  Податкові платежі – 5,7 тис. грн.;

- інші – 121,631 тис. грн.

Станом на 01.10.2012 р. на підприємстві працює – 34 чол. з них ІТР -  10 чол., робочі та допоміжні – 24 чол.  Середня заробітна плата по підприємству складає – 2451 грн.

Разом з тим, враховуючи кількість світлоточок, які нараховуються на сьогоднішній день (більше 18,8 тис. шт..) по нормах їх повинно обслуговувати 36 електромонтерів.  На сьогоднішній день на підприємстві працює 9 електромонтерів.  На 15 одиниць техніки працює 10 водіїв.

На балансі підприємства знаходяться 15 одиниць рухомого складу. Середній термін експлуатації автомобілів - 18-20 років. Середній знос автопарку підприємства перевищує 90%.

Для вдосконалення управління зовнішнім освітленням необхідно модернізувати пульти включення зовнішнього освітлення, провести оновлення комп’ютерного та програмного забеспечення та виконати реконструкцію мереж електропостачання, використовуючи самонесучі ізольовані дроти. Через обмеженість коштів не оновлюється технологічний транспорт.

Директор МКП "Міськсвітло"    				  	 Чубатюк В.М.