## У К Р А Ї Н А

## Чернівецька   міська   рада

## Виконавчий  комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

27.11.2012 № 752/23							      	   м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 09.11.2011р. № 700/19 «Про  стан та перспективи розвитку міського комунального підприємства  «Міськсвітло»

Заслухавши та обговоривши інформацію директора  міського комунального підприємства «Міськсвітло» Чубатюка В.М., виконавчий комітет Чернівецької міської ради зазначає, що МКП «Міськсвітло» вживаються відповідні заходи щодо забезпечення виконання рішення.

На виконання заходів з впровадження сучасних енергозберігаючих технологій зовнішнього освітлення м. Чернівці  в 2012 році з міського бюджету на капітальний ремонт та реконструкцію мереж вуличного освітлення виділено 396,0 тис. грн., з них за 9 місяців поточного                        року освоєно 294,0 тис. грн.

Зокрема, виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення                        9 вулиць і провулків та реконструкцію 8 вулиць. Замінено на самонесучий  кабель та змонтовано нових повітряних ліній протяжністю 8,8км.

Загальний дохід підприємства за 9 місяців 2012 року складає             3696,9 тис.грн., що на 218,9 тис.грн. більше ніж за відповідний період минулого року. За звітний період збиток підприємства складає 47,4 тис. грн., дебіторська заборгованість - 148 тис.грн., кредиторська заборгованість - 263,8 тис.грн.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою зменшення бюджетних витрат за рахунок впровадження сучасних енергозберігаючих технологій зовнішнього освітлення міста та покращання фінансово-економічного стану МКП «Міськсвітло», виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш ИВ:

1. Інформацію про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 09.11.2011р. № 700/19 «Про  стан та перспективи розвитку міського комунального підприємства  «Міськсвітло» взяти до уваги (додається).

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 09.11.2011р.                      № 700/19 «Про  стан та перспективи розвитку міського комунального підприємства  «Міськсвітло» зняти з контролю.

3. Міському комунальному підприємству «Міськсвітло»                     (Чубатюк В.М.)

3.1. Продовжити вживати заходів щодо удосконалення автоматизованої системи управління зовнішнім освітленням та впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, направлених на зниження обсягів споживання електричної енергії при забезпеченні належного освітлення м.Чернівців.

3.2. Продовжити роботу з покращання  фінансово – економічного стану МКП «Міськсвітло».

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Тимофєєва В.Т.

Секретар Чернівецької міської ради			       В.Михайлішин