Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

23.04.2013 №224/8

П Л А Н

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  на  2013 рік

| № з/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2013 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2013 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2013року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2013 року | І I квартал 2013 року | III квартал 2013 року | ІV квартал 2013 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завершення робіт з перенесення за межі території ринку ПЛ-110 кВ (згідно з приписом) | 1,85 км | 2074,1 | 1841,0 | 233,1 | 233,1 |  |  |  | Підрядна організація |
| 2 | Виконання проектних робіт з кори-гування генерального плану ринку |  | 167,8 | 79,7 | 88,1 |  |  | 40,0 | 48,1 | Проектна організація |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво закритої трансформаторної підстанції 2000 кВа |  | 3000,0 |  | 1440,0 |  | 130,0 | 535,0 | 775,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| 4 | Придбання основних засобів |  | 1010,6 |  | 1010,6 | 70,0 | 420,0 | 300,0 | 220,6 | МТК "Калинівський ринок" |
| 5 | Виготовлення проекту гранично-допустимих скидів стічних (дощових) вод |  | 27,1 |  | 27,1 | 27,1 |  |  |  | Проектна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування установ-ки пожежної сигналізації (приміщення відділу із договірної роботи) |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкція радіотрансляційної мережі на майданчику торгових закритих прилавків | 16 гучно-мовців | 42,0 |  | 42,0 |  |  | 42,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування пожежних сухотрубів | 636м | 100,0 |  | 100,0 |  | 20,0 | 80,0 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Облаштування автоматичного терміналу для обслуговування місць розміщення автотранспорту |  | 295,0 |  | 295,0 |  | 150,0 | 145,0 |  | Підрядна організація |
| 10 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво громадської вбиральні |  | 550,0 |  | 550,0 |  | 50,0 | 250,0 | 250,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Облаштування автоматичних терміналів для обслуговування місць розміщення автотранспорту |  | 590,0 |  | 590,0 |  | 295,0 | 295,0 |  | Підрядна організація |
| 12 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво громадської вбиральні |  | 550,0 |  | 550,0 | 550,0 |  |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сектор №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облаштування автоматичного терміналу для обслуговування місць на майданчику з продажу мікроавтобусів та вантажних автомобілів |  | 248,0 |  | 248,0 |  | 120,0 | 128,0 |  | Підрядна організація |
| 15 | Облаштування автоматичного виїзного терміналу на майданчику з продажу легкових автомобілів (додатково) |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  | Підрядна організація |
| 16 | Влаштування огорожі біля трансформатора |  | 10,2 |  | 10,2 |  |  | 10,2 |  | Підрядна організація |
| Сектор №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція водонапірної башні Рожновського |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| 18 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на обладнання побутово-виробничого приміщення внутрішнім протипожежним водопроводом (згідно з приписом) |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | Проектна організація |
| Сектор №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Облаштування автоматичного терміналу для обслуговування місць розміщення автотранспорту |  | 295,0 |  | 295,0 |  | 150,0 | 145,0 |  | Підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція громадської вбиральні |  | 524,2 |  | 524,2 | 300,0 | 224,2 |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства |  |  | 9804,0 | 1920,7 | 6323,3 | 1330,2 | 1599,2 | 2100,2 | 1293,7 |  |
| Роботи, що планується виконати за рахунок інших операційних витрат підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт асфальтобетонного покриття вул. Рокитнянської |  | 833,3 |  | 833,3 |  | 250,0 | 583,3 |  | Підрядна організація |
| 22 | Ремонт розділової смуги на вул.Калинівській |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | МТК "Калинівський ринок" |
| РАЗОМ за рахунок інших операційних витрат підприємства |  |  | 853,3 | 0,0 | 853,3 | 0,0 | 250,0 | 603,3 | 0,0 |  |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради											                    П. Ротар