Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

13.08.2013 №396/13

П Л А Н

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  на  2013 рік

| № з/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2013 року (тис.грн.) без врахуван-ня податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2013 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2013року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2013 року | І I квартал 2013 року | III квартал 2013 року | ІV квартал 2013 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завершення робіт з перенесення за межі території ринку ПЛ-110 кВ (згідно з приписом) | 1,85 км | 2262,1 | 1841,0 | 421,1 | 233,1 | 20,0 | 168,0 |  | Підрядна організація |

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів міської ради											                    П.Ротар

Додаток  2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

13.08.2013 №396/13

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЛАНУ

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  на  2013 рік

| № з/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2013 року (тис.грн.) без врахуван-ня податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2013 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2013року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2013 року | І I квартал 2013 року | III квартал 2013 року | ІV квартал 2013 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сектор №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення перепланування і технічного переоснащення майданчика №1 |  | 1100,0 |  | 1100,0 |  | 100,0 | 1000,0 |  | Проектна організація, підрядна організація |

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів міської ради											                    П.Ротар