Затверджено

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

10.12. 2013   № 658/21

П Р О Г Р А М А

заходів щодо усунення нещільності димових і вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами

(газовими колонками) на 2013 – 2015 роки

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести додаткове обстеження нещільних димовентиляційних каналів житлових будинків, згідно переліку, затвердженим протоколом Урядової міжвідомчої комісії від 10.12.1984 року. | до 17.12.2013 р. | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» спільно з ВСТ «Житловик» |
| 2 | За результатами обстеження визначити I та II черги виконання робіт з ущільнення димовентиляційних каналів залежно від технічного стану (перша черга –димовентиляційні канали, які потребують ремонту в 2014 році, друга черга – потребують ремонту в 2015 році). | до 17.12.2013 р. | районні у місті ради, міжвідомча постійно діюча комісія |
| 3 | За результатами обстеження димовентиляційних каналів в житлових будинках, управлінням житлових господарств районних у місті рад, розробити кошторисну документацію на виконання робіт з усунення нещільності димовентканалів. | до 20.12.2013 , 20.11.2014 років | районні у місті ради |
| 4 | Внести пропозиції фінансовому управлінню міської ради щодо виділення необхідних коштів на фінансування робіт з усунення нещільності димових та вентиляційних каналів на 2014 та 2015 роки | до 22.12.2013 01.12.2014 років | районні у місті ради |
| 5 | Включити в титульний список капітального ремонту житлового фонду району на 2014, 2015 роки перелік адрес, де необхідно виконати роботи з усунення нещільності димовентканалів. | до 20.02.2014 р., 20.02. 2015р. | районні у місті ради |
| 6 | Розробити графіки щомісячного обстеження нещільних димовентиляційних каналів | до 29.12.2013, 29.12.2014 років | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» спільно з ВСТ «Житловик» |
| 7 | Забезпечити виконання графіків обстеження димовентиляційних каналів в житлових будинках комунальної власності з визначенням їх нещільності та оформленням відповідних актів на придатність їх до експлуатації та надання примірників актів в ПАТ «Чернівцігаз» та міжвідомчій постійно діючій комісії . | щомісячно | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» спільно з ВСТ «Житловик» |
| 8 | Результати щомісячних обстежень димових та вентиляційних каналів розглядати на засіданні міжвідомчої постійно діючої комісії з питань технічного стану нещільних димових та вентиляційних каналів та подальшої їх експлуатації. | щомісячно | міжвідомча постійно діюча комісія |
| 9 | Надати фінансовому управлінню міської ради (копії в департамент житлово-комунального господарства) розрахунки на відшкодування витрат КЖРЕП та приватними підприємствами за додаткові щомісячні обстеження димових та вентиляційних каналів. | до 20.12.2013 р. | районні у місті ради |
| 10 | Балансоутримувачам забезпечити: • розміщення оголошень в під’їздах будинків про час та дату проведення обстеження димовентиляційних каналів; • вручення мешканцям відповідного повідомлення під розпис; • доступ працівників ВСТ «Житловик» до квартир мешканців для обстеження димовентканалів; • інформування мешканців, про їх відповідальність за технічний стан газових приладів, які знаходяться у них в квартирі та ненадання доступу для обстеження димовентканалів та газових приладів. | постійно за 2 дні перед проведенням обстеження, згідно з графіком | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» |
| 11 | Балансоутримувачам спільно із фахівцями ПАТ «Чернівцігаз» провести позапланові інструктажі з мешканцями будинків щодо дотримання техніки безпеки під час користування газовими водонагрівальними приладами в побуті, в будинках з нещільними димовентиляційними каналами. | до 01.02.2014 р. | керівники КЖРЕП № 4, 11,14,ПП«Ремжитлосервіс», ПП «Регіон-Центр» |
| 12 | Визначити представників будинків (створення ОСББ, будинкових комітетів, визначення відповідальних по під’їздах) з нещільними димовентиляційними каналами, з якими співпрацюватиме міжвідомча постійно діюча комісія з питання усунення нещільності димовентканалів та надати списки представників будинків міжвідомчій постійно діючій комісії. | до 27.12.2013 р. | районні у місті ради |
| 13 | Забезпечити проведення тендерів з визначення виконавців робіт з ущільнення димовентканалів та їх оголовків. | до 01.05.2014, 01.05.2015 років | районні у місті ради |
| 14 | З метою безпечного використання газу в побуті та запобігання виникненню нещасних випадків, рекомендувати власникам приватних житлових будинків та будинків, які не знаходяться на балансі територіальної громади м. Чернівців (ЖБК,ЖБТ,ОСБ, відомчі будинки, будинки, які зняті балансу) провести обстеження димовентиляційних каналів будинків і при необхідності виконати роботи щодо їх ущільнення. | до 10.12.2013 р. | районні у місті ради |
| 15 | Фінансування робіт з усунення нещільності димовентканалів здійснювати відповідно до кошторисної документації та прийняття дольової участі власників квартир. | 2014-2015 роки | районні у місті ради, фінансове управління міської ради |
| 16 | Визначити розмір дольової участі власників квартир у фінансуванні робіт з усунення нещільності димових та вентиляційних каналів | I квартал 2014 р. I квартал 2015 р. | міжвідомча постійно діюча комісія, районні у місті ради, представники мешканців будинків. |

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів міської ради                                                                                                             П.Ротар