У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

## Виконавчий  комітет

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

10.12.2013  № 658/21		          		                                      м. Чернівці

Про затвердження Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках           м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами

(газовими колонками) на 2013 – 2015 роки

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Державного комітету України по  нагляду за охороною праці «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України» від 01.10.1997 р. № 254, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства  «Про затвердження Правил  утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17.05.2005 р. № 76   та на виконання рішення міської ради VI скликання  від 31.10.2013 р. № 1014 «Про стан димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках            м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками), та недопущення безпідставного їх відключення від газопостачання»,  з метою запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій, недопущення нещасних випадків під час використання газу в побуті і використання газового обладнання у житловому фонді,  виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

- Взяти до уваги, що департаментом житлово-комунального господарства міської ради разом з міжвідомчою постійно діючою комісією з питань технічного стану димових та вентиляційних каналів та подальшої їх експлуатації, створеною розпорядженням Чернівецького міського голови    від 21.10.2013 р. № 294-р, виконано ряд заходів, спрямованих на вирішення питань з організації робіт щодо обстеження димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками):

  - Розроблено графіки щомісячного обстеження нещільних димових та вентиляційних каналів.

  - Проведено додаткове обстеження нещільних димових та вентиляційних каналів житлових будинків, згідно з переліком, затвердженим протоколом Урядової міжвідомчої комісії  від 10.12.1984 р.

  - Призначено наказами по підприємствах головних інженерів відповідальними  за виконанням та дотриманням графіків перевірки димових та вентиляційних каналів.

- Затвердити Програму заходів  щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках       м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2013 – 2015 роки (додається).

- Фінансовому управлінню міської ради, Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам при формуванні міського та районних бюджетів міста на 2014 та 2015 роки передбачити у них необхідні кошти для забезпечення виконання завдань Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонами), в межах асигнувань, виділених на житлово-комунальне господарство.

- Голові міжвідомчої постійно діючої комісії з питань технічного стану нещільності димових та вентиляційних каналів та подальшої їх експлуатації інформувати виконавчий комітет міської ради про виконання цього рішення у січні 2015 та у січні 2016 років.

- Рішення набирає чинності  з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради.

Секретар Чернівецької міської ради                                       В. Михайлішин