ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

24.06.2014 № 303/10

П Л А Н

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  на  2014 рік

| № з/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2014 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2014 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2014року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2014 року | І I квартал 2014 року | III квартал 2014 року | ІV квартал 2014 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Завершення робіт з перенесення за межі території ринку ПЛ-110 кВ (згідно з приписом) | 1,85 км | 2274,4 | 2261,9 | 12,5 | 12,5 |  |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| 2 | Виконання проектних робіт з коригування генерального плану ринку |  | 167,8 | 79,7 | 20,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | Проектна організація |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації і влаштування закритої трансформаторної підстанції 2000 кВа |  | 3000,0 |  | 162,4 | 162,4 |  |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| 4 | Придбання основних засобів |  |  |  | 1171,5 | 8,7 | 291,3 | 750,0 | 121,5 | МТК "Калинівський ринок" |
|  | В тому числі: - транспортні засоби (поливо-миючий піскорозкидач КАМАЗ) -750,0 тис. грн.; - будинки для прибиральників в торгових секторах №№3 і 4 - 71,2 тис. грн.; - автоклав і пральна машина для м’ясо-молочного павільйону – 15,5 тис. грн.; - комп’ютерна та оргтехніка -63,0 тис. грн.; - програмне забезпечення (1-С.8 бухгалтерія) – 30,0 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар, обладнання – 241,8 тис. грн.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації і влаштування установки пожежної сигналізації (в приміщенні відділу з договірної роботи) |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведення робіт з берегоукріплення |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Підрядна організація |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення перепланування і технічного переоснащення майданчика № 1 (рибний ряд) |  | 999,0 | 37,3 | 962,6 |  | 500,0 | 462,6 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Влаштування огорожі біля трансформатора |  | 22,0 |  | 22,0 |  | 22,0 |  |  | Підрядна організація |
| Сектор №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації і виконання робіт з облаштування майданчика на вул.Слобідській (облаштування огорожі і пожежних виїздів, профілювання території з додаванням матеріалу (гравій, відсів, щебінь)) | 1,1399 га | 2046,0 | 814,0 | 75,5 |  | 75,5 |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства |  |  | 8920,1 | 3192,9 | 2836,5 | 334,9 | 747,5 | 1222,6 | 131,5 |  |
| Роботи, що планується виконати за рахунок інших операційних витрат підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт розділової смуги на вул.Калинівській |  |  |  | 42,2 |  | 42,2 |  |  | МТК "Калинівський ринок" |
| РАЗОМ за рахунок інших операційних витрат підприємства |  |  | 0,0 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | 0,0 |  |

Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради								О. Стецевич