У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

## Виконавчий  комітет

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

24.03.2015  № 123/6		          		                                           м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради                  від 10.12.2013 р. № 658/21 «Про затвердження  Програми заходів

щодо усунення нещільності  димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках  м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками)

на 2013 – 2015 роки»

Програмою заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на                      2013 – 2015 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.12.2013 р. № 658/21, передбачено виконання робіт щодо ущільнення димових і вентиляційних каналів у 123 житлових будинках комунальної власності (5055 квартирах), що увійшли  до переліку будинків з нещільними                 димовентиляційними каналами, згідно з  протоколом Урядової міжвідомчої комісії від 10.12.1984 р., із них по:

- Першотравневому району – 39 житлових будинків;

- Шевченківському району – 84  житлових будинки.

Протоколом  засідання міжвідомчої постійно діючої комісії з питань технічного стану нещільних димових і вентиляційних каналів та подальшої їх експлуатації   від 31.01.2014 р. № 3 затверджено перелік житлових будинків, в яких необхідно виконати роботи з ущільнення димових та вентиляційних каналів:

- у 2014 році  -  57 будинків: Першотравневий район   - 17 будинків             (646 квартир); Шевченківський район – 40 будинків (2197 квартир);

- у 2015 році  - 66 будинків: Першотравневий район   - 22  будинки         (622 квартири);  Шевченківський район – 44 будинки (1590 квартир).

За результатами перевірки виробничо-споживчим товариством «Житловик» на щільність димовентканалів методом задимлення та надання міжвідомчій постійно діючій комісії відповідних актів перевірки знято з переліку будинків, де є нещільні димовентиляційні канали  житлових будинків, 17 житлових будинків (208 квартир) комунальної власності, в яких димовентиляційні канали знаходяться в задовільному технічному стані та придатні до експлуатації, зокрема:

- у Першотравневому районі – 9 будинків (134 квартири);

- у Шевченківському районі  – 8 будинків (104 квартир).

Відповідно до  Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками)                             на 2013 – 2015 роки виробничо-споживчим товариством  «Житловик» один раз в два місяці проводиться додаткове обстеження димовентканалів житлових будинків, що увійшли до затвердженого переліку.

У 2014 році роботи з ущільнення димовентиляційних каналів  виконані в 2 будинках комунальної власності територіальної громади  м. Чернівців на суму 244,126 тис.грн., із них:

- Першотравневий район – 120,631 тис. грн. -  32-квартирний будинок на вул. Головній,181;

- Шевченківський район – 123,495 тис. грн. (в тому числі кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 р. становить  69,40 тис.грн.) -                     36-квартирний будинок на вул.Головній,128.

Всього в 2014 році районними у м. Чернівцях радами на додаткове обстеження та  виконання робіт з ущільнення димових та вентиляційних каналів в багатоквартирних житлових будинках, що увійшли  до переліку будинків з нещільними   димовентиляційними каналами, згідно з протоколом Урядової міжвідомчої комісії від 10.12.1984 р. використано 49,66 тис.грн., а саме:

- Першотравнева районна у місті рада – 9,415 тис. грн..;

- Шевченківська районна у місті рада – 40,24  тис. грн.

На 2015 рік Першотравневою та Шевченківською районними у місті радами на виконання робіт з ущільнення та додаткового обстеження димовентиляційних каналів  і на виконання капітального ремонту оголовків димових та вентиляційних каналів заплановано кошти в сумі                         774,60 тис. грн., із них:

- Першотравневий район – 229,60 тис. грн., в тому числі 29,60 тис.грн. на виконання робіт з додаткового обстеження димових та вентиляційних каналів та 200,00 тис. грн. на виконання робіт з капітального ремонту оголовків димовентиляційних каналів;

- Шевченківський район – 545,0 тис. грн., в тому числі   150,0 тис. грн. на виконання робіт з додаткового обстеження димових та вентиляційних каналів та 395 тис. грн. на виконання робіт з ущільнення димовентиляційних каналів та капітального ремонту оголовків димовентиляційних каналів.

Відповідно до протокольного рішення міської ради VI скликання                 від 29.01.2015 р. № 166/60  районними у місті радами внесенні пропозиції фінансовому управлінню міської ради щодо збільшення видатків при розподілі коштів міського бюджету на фінансування Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках    м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2013 – 2015 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.12.2013 р. № 658/21 в розмірі 1 870,0 тис.грн., із них:

- Першотравневий район  - 950, тис. грн.;

- Садгірський район – 70.0 тис. грн.;

- Шевченківський район – 850 тис. грн.

Враховуючи зазначене вище, відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Державного комітету України по  нагляду за охороною праці від 01.10.1997 р. № 254 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства  від 17.05.2005 р. № 76 «Про затвердження Правил  утримання жилих будинків та прибудинкових територій» та на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 10.12.2013 р. № 658/21 «Про затвердження Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м.Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2013 – 2015 роки»,  з метою запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій, недопущення нещасних випадків під час використання газу в побуті і використання газового обладнання у житловому фонді,  заслухавши інформацію  департаменту житлово-комунального господарства міської ради,  виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про хід  виконання рішення виконавчого комітету   міської ради від 10.12.2013 р. № 658/21 «Про затвердження Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2013 – 2015 роки» взяти до уваги.

- Фінансовому  управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Бабух Т.В., Бурега Ю.І., Романчишин А.А.) при внесенні змін до міського та районних бюджетів передбачити у 2015 році кошти необхідні для забезпечення виконання завдань Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонами) на 2013-2015 роки, в межах асигнувань, виділених на житлово-комунальне господарство.

- Про хід виконання Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках   м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2013 – 2015 роки інформувати виконавчий комітет міської ради  у березні 2016 року.

- Організацію виконання Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках   м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонами) на 2013-2015 роки покласти на голів Першотравневої, Шевченківської районних у місті Чернівцях  рад ( Бабух Т.В., Романчишин А.А.)

- Рішення набирає чинності  з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради   Леонтія Г.Г. та директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради Погореного С.М.

Чернівецький міський голова                                                          О. Каспрук