## У К Р А Ї Н А

## Чернівецька   міська   рада

## Виконавчий  комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

28.04.2015 № 190/8							      	      м.Чернівці

Про використання коштів  міського Фонду охорони навколишнього природного середовища

Заслухавши інформацію голови ради міського Фонду охорони навколишнього природного середовища, директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Погореного С.М. про використання коштів міського Фонду охорони навколишнього природного середовища, виконавчий комітет міської ради відмічає, що в 2014 році на виконання природоохоронних заходів спрямовано 3640,8 тис.грн., з них виконано робіт на 2163,3 тис.грн., що склало 59 відсотків.

Управлінням освіти міської ради проведено капітальний ремонт  локально- очисних споруд “Біотал -50” військово- спортивного ліцею-інтернату по вул. Луковецькій, 29. Комунальним підприємством “Чернівціводоканал” розпочато роботи з  капітального ремонту відстійника на міських очисних спорудах в с. Магала, насосних агрегатів на Головній каналізаційній насосній  станції, каналізаційних решіток на РКНС – 1а. Чернівецьким міським комунальним виробничим трестом зеленого господарства та протизсувних робіт проведено роботи  зі знесення аварійних дерев по районах міста, розчистки дамби на річці Прут, влаштування водопровідного каналу в районі вул. Січової, поглиблення та розчистки водопровідного каналу вздовж           вул. Широкої та вул. П.Ткачука, посадки дерев і кущів, розчистки від аварійних дерев у парку ім. Ф.Шіллєра, парку ім. Ю.Федьковича.

Відповідно до статті 28 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням міської ради VІ скликання від 31.07.2014 р. № 1393, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію про використання коштів міського Фонду охорони навколишнього природного середовища взяти до відома (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Погорений С.М.) вжити заходів щодо своєчасного та ефективного використання коштів міського Фонду охорони навколишнього природного середовища. )

3.  Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб- порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора  департаменту житлово-комунального господарства міської ради                 Погореного С.М.

Чернівецький міський голова			       			      О. Каспрук

Інформація

про використання коштів міського Фонду охорони навколишнього

природного середовища в 2014р.

| № | Назва природоохоронного заходу | Виділено, тис.грн. | Освоєно, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Знесення аварійних дерев: | 317,3 | 199,4 |
|  | - Шевченківському районі | 99,9 | 92,3 |
|  | - Першотравневому районі | 99,9 | 20.4 |
|  | - Садгірському районі | 117.5 | 86.7 |
| 2 | Знесення аварійних дерев на Садгірському централ. кладовищі | 70,0 | 70,0 |
| 3 | Розчистка дамби на р. Прут | 99,9 | 99,9 |
| 4 | Агролісомеліоративні заходи на зсувному схилі в районі вул. Козятинської – вул. Пархоменка Олександра | 50,6 | - |
| 5 | Ремонт основи залізобетонної берегоукріплюючої підпірної стінки на р. Клокучка від моста на вул.Чернишевського Миколи до вул. Тисменецької | 65,0 | 65,0 |
| 6 | Очистка приймальних колодязів біля порталу дренажної галереї №1 з боку вул. П. Нахімова | 33,8 | 33,8 |
| 7 | Влаштування водовідвідного каналу в районі вул. Січової | 60,0 | 60,0 |
| 8 | Поглиблення та розчистка водовідвідного каналу вздовж вул. Широкої та вул. П. Ткачука | 60,0 | 60,0 |
| 9 | Посадка дерев та кущів: | 100,0 | 100,0 |
|  | - Шевченківському районі | 50,0 | 50,0 |
|  | - Першотравневому районі | 25,0 | 25,0 |
|  | - Садгірському районі | 25,0 | 25,0 |
| 10 | Розчистка від самосійних аварійних дерев природо –охоронного об’єкта заповідного фонду парку ім. Ф. Шіллєра | 99,9 | 99,9 |
| 11 | Розчистка від самосійних аварійних дерев природо –охоронного об’єкта заповідного фонду парку ім. Ю.Федьковича | 50,0 | 50,0 |
| 12 | Розчистка від самосійних аварійних дерев природо охорон - ного об’єкта заповідного фонду лісопарку « Гарячий Урбан » | 50,0 | - |
| 13 | Розчистка від самосійних аварійних дерев зеленої зони вздовж вул. Московської Олімпіади | 50,0 | - |
| 14 | Капітальний ремонт гідротехнічних споруд насосної станції «Берегова» в районі автомобільного та залізничного мостів (видалення осілих острівних наносів) | 525,117 | 157.5 |
| 15 | Берегоукріплення р.Прут в районі 1 та 2 провулку О.Вільшини | 277,406 | 277.4 |
| 16 | Визначення джерел і накопичень відходів та інших антропогенних чинників у зонах повеневих ризиків у басейні р. Прут на території міста Чернівців, запровадження їх обліку, паспортизації та визначення кращих технологій поводження (ВАТ) | 20,0 | 20,0 |
| 17 | Капітальний ремонт первинного відстійника на міських очисних спорудах каналізації в с.Магала Новоселицького району Чернівецької області | 365,827 | 133,608 |
| 18 | Капітальний ремонт насосних агрегатів №1, №2, №3 на Головній каналізаційній насосній станції в по вул. Рокитнянській, 19 м.Чернівцях | 256,736 | 91.656 |
| 19 | Капітальний ремонт каналізаційних решіток ГННС, РКНС-1 таРКНС-1А вм.Чернівцях | 283,050 | 4.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Проведення робіт з розшищення р.Мошків в районі вул.Калинівської та вул.Річної | 97,932 | 97,757 |
| 21 | Утилізація безхазяйних відходів (пестициди і агрохімікати), які були виявлені на березі р.Прут | 50,0 | - |
| ## 22 | ## Капітальний ремонт локально- очисних споруд «БІОТАЛ-50» військово- спортивного ліцею-інтернату по вул.Луковецької, 29 | 340,4 | 317,9 |
| ## 23 | ## Знесення аварійних дерев на територіях навчальних закладів | 99,9 | 7,359 |
| ## 24 | ## Розчишення русел річок: | 207,9 | 207,9 |
|  | ## - р.Задубрівка до вул.Учительської | 97,9 | 97,9 |
|  | ## - р. Потіт в районі вул.Селезнівської та вул.Калинівської | 68,0 | 68,0 |
|  | ## - р.Мошків в районі вул.Калинівської | 42,0 | 42,0 |
| ## 25 | ## Розчистка від самосійних, аварійних дерев та кущів території ландшафтного заказника місцевого значення "Гарячий Урбан" | 10,0 | 10,0 |
|  | ## РАЗОМ: | 3640,8 | 2163,3 |

Начальник управління комунального

господарства, заступник директора

департаменту житлово-комунального

господарства 			                                                            О. Пилип’як

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального господарства

та охорони навколишнього середовища				          В. Бешлей