Інформація

щодо стану впровадження у виконавчих органах міської ради програмного комплексу «Megapolis» системи електронного документообігу

Перехід до електронного документообігу в органах місцевого самоврядування почався з 2003 року, коли було прийнято Закони України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронно-цифровий підпис», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади», «Про затвердження порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності», та Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій».

Однією з вимог до автоматизованої системи  - проходження документів в установі має бути оперативним і здійснюватися з мінімальними витратами часу і праці. На часі вимога створення систем електронного урядування як способу управління державою, містом, комунальним господарством, спілкування влади та громади. Це також передбачає максимальне переведення інформаційних носіїв у електронний вигляд для зручної архівації, класифікації, оперативного пошуку.

Створення системи електронного урядування неможливе без використання систем електронного документообігу.

Для електронної реєстрації  та обліку паперових документів внутрішнього документообігу до вересня 2012 року у виконавчих органах Чернівецької міської ради використовувались програмні засоби власної розробки на базі Microsoft Access.

З вересня 2012 року встановлено серверне обладнання з відповідним програмним забезпеченням управління базами даних «Oracle» та встановлено програмний комплекс «Megapolis».

Першим етапом впроваджено реєстрацію документів у підрозділах, котрі відповідають за діловодство та контроль за виконанням документів. Для оперативного пошуку документів в електронній базі даних започатковано використання штрих-кодування паперових носіїв.

На другому етапі впроваджена система обміну електронними документами між територіально віддаленими виконавчими органами міської ради. Для цього розпочато сканування всіх документів на паперових носіях.

У 2015 році планується розпочати третій етап впровадження електронного документообігу «Підготовка проектів документів». Для початку планується опрацювання тільки розпоряджень міського голови. З часом та позитивними практичними навиками виконавців документів перехід до підготовки проектів рішень виконавчого комітету, рішень міської ради, договорів господарської діяльності тощо.

Фіскальні органи держави запровадили персональні електронні кабінети з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП). Стає можливим використання ЕЦП службовцями міської ради як для власних цілей, так і для візування службової документації.

Для монтування бібліотек ЕЦП у програмний комплекс необхідна домовленість з фіскальними органами держави на предмет надання таких бібліотек міській раді для використання у системі електронного документообігу. Подібна практика вже використовувалась Головдерслужбою України.

Станом на 01.05.2015 року з фірмою «Softline IT» підписано договір на виконання робіт третього етапу та додатково придбано 18 ліцензій.

Начальник відділу комп’ютерно-

технічного забезпечення міської ради 				В.Маніліч