ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

09.06.2015 №308/11

П Л А Н

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  на  2015 рік

| № з/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2015 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2015 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2015року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2015 року | І I квартал 2015 року | III квартал 2015 року | ІV квартал 2015 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Виготовлення та погодження схематичного плану ринку |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | Підрядна організація |
| 2 | Виконання проектних робіт з коригування генерального плану ринку |  | 167,8 | 79,7 | 20,0 |  | 5,0 | 5,0 | 10,0 | Проектна організація |
| 3 | Проведення робіт з демонтажу електроопор від’єднаної частини ПЛ–110кВ |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  |  | Підрядна організація |
| 4 | Завершення робіт з облаштування приміщення для прибиральників сектору №4 |  | 82,7 | 77,0 | 5,7 | 5,7 |  |  |  | КП МТК "Калинівський ринок" |
| 5 | Реконструкція мережі електропостачання ринку (реконструкція в РП (розподільчому пункті)-6кВ, ЗТП 720/4, кабельних мереж 6кВ та будівництво двох трансформаторних підстанцій) |  | 2162,0 | 162,4 | 1999,6 |  |  | 999,8 | 999,8 | Проектна організація, підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Розробка плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС) |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | Підрядна організація |
| 7 | Переоснащення автомобіля МАЗ у спецавтомобіль для вивозу рідких нечистот |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 150,0 | 50,0 |  | Підрядна організація |
| 8 | Придбання основних засобів |  | 1771,4 |  | 1771,4 | 27,9 | 200,0 | 1300,0 | 243,5 | КП МТК "Калинівський ринок" |
|  | в тому числі: - транспортні засоби (спецавтомобіль для вивозу ТПВ) – 1100,0 тис. грн.; - будинки для охоронників, чергових електриків – 60,0 тис. грн.; - гідравлічні ножиці – 20,0 тис. грн.; - комп’ютерна техніка – 56,9 тис. грн.; - оргтехніка (лічильник банкнот, детектори валют, принтери, сканер тощо) – 38,2 тис. грн.; - шафи та сушки для одягу прибиральників – 88,7 тис. грн.; - виготовлення ящиків для піску – 50,0 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар, обладнання тощо – 357,6 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання наметів (для виносної торгівлі і ярмаркових заходів) |  | 99,0 |  | 99,0 |  | 99,0 |  |  | КП МТК "Калинівський ринок" |
| Сектор №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 263,7 |  | 263,7 |  |  | 263,7 |  | Підрядна організація |
| Сектор №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 1260,0 |  | 1260,0 |  |  | 1000,0 | 260,0 | Підрядна організація |
| Сектор №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Завершення робіт з влаштування типових закритих прилавків на майданчику №1 |  | 298,8 | 285,2 | 13,6 | 13,6 |  |  |  | КП МТК «Калинівський ринок» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сектор №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Облаштування твердого покриття на майданчику для продажу автотранспорту (виконання робіт з влаштування маслоуловлювачів, водовідведення, твердого покриття майданчика – 26753 кв.м, розмітка майданчика) |  | 10000,0 |  | 2500,0 |  |  | 2000,0 | 500,0 | КП МТК «Калинівський ринок», підрядна організація |
| 14 | Реконструкція системи відеоспостереження |  | 237,3 |  | 237,3 |  |  | 237,3 |  | Підрядна організація |
| Сектор №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Облаштування системи автоматичних терміналів (3 термінали) для обслуговування місць тимчасового розміщення автотранспорту (підпірна стіна) |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  | 400,0 | 300,0 | Підрядна організація |
| 16 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво автостанції з об’єктами торгівлі на майданчику по вул. Слобідській |  | 99,8 |  | 99,8 |  | 99,8 |  |  | Проектна організація, підрядна організація |
| РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства |  |  | 17497,5 | 604,3 | 9325,1 | 47,2 | 708,8 | 6255,8 | 2313,3 |  |

Секретар Чернівецької міської ради												      Я. Кушнірик