Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

11.08.2015 №448/15

Зміни до плану розвитку

комунального підприємства “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок” на 2015 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  з/п | Заходи | **Обсяг**  **робіт** | **Орієнтовна вартість (тис. грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | **Вартість**  виконаних  **робіт станом на 01.01.2015 року**  **(тис.грн.) без врахування податку на додану вартість** | **Сума коштів на проведен-ня робіт**  **у 2015 році**  **(тис. грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | В тому числі по кварталах 2015року **(тис.грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | | | | **Виконавець** |
| **І**  **квартал 2015**  **року** | **І I**  **квартал 2015**  **року** | **III квартал**  **2015**  **року** | **ІV**  **квартал 2015**  **року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 5 | Реконструкція мережі електропостачання ринку (реконструкція в РП (розподільчому пункті) 6кВ, ЗТП 720/4, кабельних мереж 6кВ та будівництво двох трансформаторних підстанцій) |  | 2823,5 | 162,4 | 2661,1 |  | 26,2 | 1635,1 | 999,8 | Проектна організація, підрядна організація |
| **РАЗОМ за рахунок коштів фонду**  **виробничого розвитку підприємства** | | | **22143,5** | **604,3** | **12303,6** | **47,2** | **735,0** | **7891,1** | **3630,3** |  |

**Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради О.Стецевич**