Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

24.11.2015 №654/24

Зміни до плану розвитку

комунального підприємства “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок” на 2015 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  з/п | Заходи | **Обсяг**  **робіт** | **Орієнтовна вартість (тис. грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | **Вартість**  виконаних  **робіт станом на 01.01.2015 року**  **(тис.грн.) без врахування податку на додану вартість** | **Сума коштів на проведен-ня робіт**  **у 2015 році**  **(тис. грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | В тому числі по кварталах 2015року **(тис.грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | | | | **Виконавець** |
| **І**  **квартал 2015**  **року** | **І I**  **квартал 2015**  **року** | **III квартал**  **2015**  **року** | **ІV**  **квартал 2015**  **року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 13 | Облаштування твердого покриття на майданчику для продажу автотранспорту (виконання робіт з влаштування маслоуловлювачів, водовідведення, твердого покриття майданчика – 26753 кв.м, розмітка майданчика) |  | 10000,0 |  | 4017,0 |  |  | 2000,0 | 2017,0 | КП МТК «Калинівський ринок», підрядна організація |
| 17 | Будівництво автостанції з об’єктами торгівлі на майданчику по вул. Слобідській |  | 3 984,5 |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 | Підрядна організація |
| **РАЗОМ за рахунок коштів фонду**  **виробничого розвитку підприємства** | | | **22143,5** | **604,3** | **12303,6** | **47,2** | **735,0** | **6891,1** | **4630,3** |  |

**Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради О.Стецевич**