ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

23.02.2016р. № 91/4

Інвестиційна програма

МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНРГО»

1. ВСТУП

Інвестиційна програма МКП «Чернівцітеплокомуненерго» розроблена на виконання завдань «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» відповідно до вимог Закону України «Про теплопостачання», Порядку розроблення, погодження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання (зі змінами та доповненнями), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012р. № 630 та Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012р. № 381,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.01.2013р. за № 97/22629, з метою виконання завдань щодо розрахунків за спожиті комунальні послуги виключно за показниками приладів обліку, визначених протоколом №43 засідання Кабінету Міністрів України від 08.04.2015р., а також пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.11.2014р. «Про стан забезпечення національної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15року», введеного Указом Президента України від 14.11.2014р.                № 876/2014.

Програма спрямована на ефективне (раціональне) використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в житлово-комунального господарстві міста, на зниження енергоємності виробництва одиниці продукції виконаних робіт та наданих, шляхом встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках.

На балансі підприємства знаходиться 86  котелень.

Протяжність теплових мереж у двотрубному вимірі складає 92,400  км, у тому числі: протяжність магістральних мереж – 25,276 км, протяжність розподільчих мереж –  32,409  км, теплові вводи – 34,715 км.

Сумарна проектна потужність котелень підприємства становить      497,22 Гкал/год. Фактично задіяна сумарна потужність за приєднаним навантаженням, згідно з укладеними договорами, становить 203,99 Гкал/год. Зношеність основних виробничих фондів станом на 01.01.2015р. по підприємству складає - 42,5% (первісна вартість - 105029,0 тис.грн., залишкова вартість - 60438,0 тис.грн.).

Послугами теплопостачання користується 39,69 тис. абонентів.

2

2.  МЕТА ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є:

- оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії;

- підвищення енергоефективності, використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в тепловому господарстві;

- створення системи автоматизованого збору інформації, регулювання споживання  теплової енергії, електроенергії, водопостачання;

- досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в тепловому господарстві міста за рахунок системного і комплексного вирішення завдань Програми.

3.  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ

Головне завдання Програми реалізувати виявлені резерви з енергозбереження за рахунок стовідсоткового обліку та регулювання споживання енергоресурсів, впровадження  новітніх технологій, матеріалів, сировини, виконання заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання.

Головними завданнями Програми є:

-  забезпечення комерційного обліку теплової енергії споживача;

- удосконалення системи управління виробництвом, постачанням та споживанням теплової енергії в місті;

- впровадження інноваційних технічних, технологічних, економічних рішень у сфері енергоефективності та енергозбереження;

-   зменшення палива на виробництво теплової енергії;

- забезпечення автоматизованого (наскрізного) обліку і контролю вироблення, транспортування, подання споживачу теплової енергії.

4. ЗАХОДИ,  СПРЯМОВАНІ  НА  ВИКОНАННЯ

Інвестиційної програми  МКП «Чернівцітеплокомуненерго»

За результатами моніторингу споживання енергоресурсів в  тепловому господарстві  міста в минулі роки,  визначено обсяги робіт, спрямовані на виконання заходів з енергозбереження, реалізація яких має сприяти покращанню  стану енергетичної інфраструктури, високому технічному рівню теплопостачання  та упорядкуванню споживання енергоресурсів.

В комплекс заходів Інвестиційної  програми МКП «Чернівцітеплокомун-енерго» включено роботи з влаштуванням комерційних вузлів обліку  теплової енергії в системі теплопостачання  м. Чернівців (додаються).

3

Забезпечити включення до інвестиційних програм на 2016 рік заходів стосовно оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії, як першочергових, для досягнення 100% оснащеності до кінця 2016 року.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Інвестиційної  програми МКП «Чернівцітепло-комуненерго» передбачається здійснити за рахунок коштів, врахованих у структурі тарифів (без ПДВ), залучених відповідно до чинного законодавства.

Для виконання  зазначеного рішення необхідно влаштувати  прилади комерційного обліку споживання теплової енергії в кількості 527 шт. Обсяг фінансування Інвестиційної програми складає 14 756,380 тис.грн.

Секретар виконавчого комітету

Чернівецької міської ради                                                                   О.Стецевич