У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

## Виконавчий  комітет

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

29.03.2016  № 155/6		          		                                           м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради                  від 10.12.2013 р. № 658/21 «Про затвердження  Програми заходів

щодо усунення нещільності  димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках  м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками)

на 2013 – 2015 роки»

Програмою заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на                      2013 – 2015 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 10.12.2013 р. № 658/21, передбачено виконання робіт щодо ущільнення димових і вентиляційних каналів у 155 житлових будинках (6778 квартирах), що увійшли  до переліку будинків з нещільними димовентиляційними каналами, згідно з  протоколом Урядової міжвідомчої комісії від 10.12.1984 р., із них:

- комунальної власності – 135 будинків ( 5946 квартир);

- ОСББ – 4 будинки ( 82 квартири);

- ЖБК – 15 будинків ( 750 квартир);

У 2015 році за результатами перевірки виробничо-споживчим товариством «Житловик» на щільність димовентканалів методом задимлення та надання міжвідомчій постійно діючій комісії відповідних актів перевірки знято з переліку будинків, де є нещільні димовентиляційні канали, 2 житлових будинки (104 квартири) комунальної власності, в яких димовентиляційні канали знаходяться в задовільному технічному стані та придатні до експлуатації

Відповідно до  Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками)                             на 2013 – 2015 роки виробничо-споживчим товариством  «Житловик» один раз в два місяці проводиться додаткове обстеження димовентканалів житлових будинків, що увійшли до затвердженого переліку.

У 2015 році роботи з ущільнення димовентиляційних каналів  виконані в 2 будинках комунальної власності територіальної громади  м. Чернівців на суму 191,909 тис.грн., із них:

- вул. Головна, 185 – 53,009 тис. грн. ( 16 квартир);

- вул. Небесної Сотні, 19-А – 138,9 тис. грн. (30 квартир).

Всього в 2015 році міським бюджетом на додаткове обстеження та  виконання робіт з ущільнення димових та вентиляційних каналів в багатоквартирних житлових будинках, що увійшли  до переліку будинків з нещільними   димовентиляційними каналами, згідно з протоколом Урядової міжвідомчої комісії від 10.12.1984 р. використано 63,131 тис. грн.

На 2016 рік  департаментом житлово-комунального господарства міської ради на виконання робіт з ущільнення та обстеження димовентиляційних каналів  і на виконання капітального ремонту оголовків димових та вентиляційних каналів заплановано кошти в сумі  1 342, 200 тис. грн.

Враховуючи зазначене, відповідно до статей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості  України  від 15.05.2015 р. № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства  від 17.05.2005 р. № 76 «Про затвердження Правил  утримання жилих будинків та прибудинкових територій» та на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 10.12.2013 р. № 658/21 «Про затвердження Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках       м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2013 – 2015 роки»,  з метою запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій, недопущення нещасних випадків під час використання газу в побуті і використання газового обладнання у житловому фонді,  заслухавши інформацію  департаменту житлово-комунального господарства міської ради,  виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.    Інформацію про хід  виконання рішення виконавчого комітету   міської ради від 10.12.2013 р. № 658/21 «Про затвердження Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2013 – 2015 роки» взяти до уваги.

2.       Затвердити Програму заходів  щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016 – 2018 роки (додається).

3.      Фінансовому  управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.), директору департаменту житлово-комунального господарства міської ради               (Погореному С.М.) передбачити у 2016 - 2018 роках  необхідні кошти для забезпечення виконання завдань Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонами), в межах асигнувань, виділених на житлово-комунальне господарство.

- Про хід виконання Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках   м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016 – 2018 роки інформувати виконавчий комітет міської ради  у березні          2017 року.

- Організацію виконання Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках   м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонами) на 2016-2018 роки покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради ( Погореного С.М.)

- Рішення набирає чинності  з дня його оприлюднення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                 Леонтія Г.Г. та директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради Погореного С.М.

Чернівецький міський голова                                                          О. Каспрук