ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

29.06.2016 № 406/12

П Л А Н

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  на  2016 рік

| № з/п | ### Заходи | Обсяг робіт |  | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2016 року (тис.грн.) без врахуван-ня податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2016 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість |  | # В тому числі по кварталах 2016 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | І квартал 2016 року |  | І I квартал 2016 року | III квартал 2016 року |  |  | ІV квартал 2016 року |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1 | Виготовлення та погодження схематичного плану ринку |  |  | 50,0 | 35,0 | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | підрядна організація |
| 2 | Виконання проектних робіт з коригування генерального плану ринку |  |  | 167,8 | 79,7 | 20,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 | проектна організація |
| 3 | Розробка проектно-кошторисної документації та монтаж пожсигналізації в приміщенні "Ангар" (господарський двір) |  |  | 41,5 |  | 41,5 |  |  |  |  | 41,5 |  |  |  | підрядна організація |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво трансформаторної підстанції 35/6 кВ |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | проектна організація |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво трансформаторної підстанції КТП-250 кВа в т/с № 1,2 |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | проектна організація, підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 6 | Придбання спецавтомобіля для вивозу твердих побутових відходів |  |  | 840,0 |  | 840,0 |  |  |  |  | 840,0 |  |  |  | підрядна організація |
| 7 | Придбання основних засобів |  |  | 773,3 |  | 773,3 |  | 53,3 |  | 250,0 | 400,0 |  |  | 70,0 | КП МТК "Калинівський ринок" |
|  | в тому числі: - контейнери для вивозу ТПВ, ящики для сміття – 80,2 тис. грн.; - ємності для води – 25,0 тис. грн.; - електронасоси, генератор – 37,9 тис. грн.; - комп’ютерна техніка – 82,5 тис. грн.; - оргтехніка (РРО, лічильник банкнот, детектори валют, принтери, сканер тощо) – 34,6 тис. грн.; - шафи, лавки, крісла та інші меблі – 106,2 тис. грн.; - виготовлення ящиків для піску – 53,6 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар, обладнання тощо – 353,3 тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Придбання наметів |  | 165,0 |  |  | 165,0 |  |  |  |  |  | 165,0 |  |  | КП МТК "Калинівський ринок" |
| Сектори №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкція системи водовідведення |  |  | 199,8 |  | 199,8 |  |  |  |  | 199,8 |  |  |  | підрядна організація |
| 10 | Реконструкція системи відеоспостереження т/с №1 |  |  | 295,0 |  | 295,0 |  |  |  |  |  |  |  | 295,0 | підрядна організація |
| 11 | Реконструкція системи відеоспостереження т/с №2 |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 | підрядна організація |
| Сектор №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкція системи водовідведення |  |  | 521,2 |  | 521,2 |  |  |  |  |  |  |  | 521,2 | підрядна організація |
| 13 | Реконструкція системи відеоспостереження |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  | підрядна організація |
| Сектор №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкція системи відеоспостереження |  |  | 118,0 |  | 118,0 |  |  |  |  | 118,0 |  |  |  | підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| Сектор №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкція системи відеоспостереження |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  |  |  | 130,0 |  |  |  | підрядна організація |
| 16 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення перепланування та технічного переоснащення майданчика № 1 |  |  | 345,0 |  | 345,0 |  |  |  |  | 345,0 |  |  |  | проектна організація, підрядна організація |
| Сектор №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Облаштування твердого покриття на майданчику для продажу автотранспорту (виконання робіт з влаштування маслоуловлювачів, водовідведення, твердого покриття майданчика – 26753 кв.м, розмітка майданчика) |  |  | 10000,0 | 3888,1 | 4100,0 |  |  |  |  | 2500,0 |  |  | 1600,0 | КП МТК "Калинівський ринок", підрядна організація |
| 18 | Реконструкція системи відеоспостереження |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  | підрядна організація |
| 19 | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості ("лежачих поліцейських") |  |  | 49,9 |  | 49,9 |  |  |  |  | 49,9 |  |  |  | підрядна організація |
| Сектор №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Облаштування автоматичних терміналів (10 терміналів) для обслуговування місць платного паркування автотранспорту (вул.Калинівська, 13А) |  |  | 1150,0 |  | 1150,0 |  |  |  |  | 690,0 |  |  | 460,0 | підрядна організація |
| 21 | Будівництво автостанції на майданчику по вул.Слобідській |  |  | 3984,5 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 | підрядна організація |
| 22 | Реконструкція системи відеоспостереження |  |  | 310,0 |  | 310,0 |  |  |  |  | 310,0 |  |  |  | підрядна організація |
| РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства |  |  |  | 20081,0 | 4002,8 | 12013,7 |  | 53,3 |  | 250,0 | 6574,2 |  |  | 5136,2 |  |

Чернівецький міський голова                                        							О.Каспрук