# У К Р А Ї Н А

## Чернівецька   міська   рада

### Виконавчий  комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 21.10.2016  №  620/19					                              	    м. Чернівці

Про хід  виконання  рішення виконавчого комітету міської ради                    від 25.04.2016р. № 207/7 «Про затвердження заходів з підготовки      господарства м. Чернівців до роботи  в умовах осінньо-зимового

періоду 2016-2017 року»

Заслухавши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради та керівників комунальних підприємств і організацій, виконавчий комітет Чернівецької міської ради відмічає, що ними проведена певна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.04.2016 р.  № 207/7.

### Станом на 11.10.2016р. більшість заходів виконано, решта знаходяться в стадії завершення.

Підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено 1066 будинків (100%).

Відремонтовано 257 покрівель (113 %), систем холодного водопостачання в 183 будинках (114%), систем водовідведення  в 155 будинках (116%), внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення в 132 будинках (114%), 103 електрощитових  (98%), 9 опалювальних печей (100%). Відремонтовано 209  оголовків димовентканалів (103%) при плані 204 в 82 житлових будинках комунальної власності. Заготовлено 579 куб.м піщано-соляної суміші, що складає 75% від плану. Роботи продовжуються.

ЖБК, ЖБТ, ТКЗ ОСББ, ОТСББ та підприємствами інших форм власності розроблені власні заходи з підготовки  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 року.

Для забезпечення безперебійної роботи системи водопостачання в зимовий період комунальним підприємством «Чернівціводоканал» замінено  2,60 км (74%) аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові та  полівінілхлоридні труби (при плані 3,50 км). Одночасно виконано заміну та прокладання 561 п.м (84%) каналізаційних мереж (при плані 667).

Для забезпечення безперебійної роботи системи центрального теплопостачання в зимовий період міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» замінено 1,2 км (100 %) аварійних теплових мереж  (при плані 1,162 км), виконано капітальний ремонт  2 котлів (100%) при плані 2 та замінено 7 котлів при плані 2 котла.  Одночасно виконані роботи з  підготовки:

- 84 котельні (98 %) при плані 86:

- 90 км (97%) теплових мереж (у двотрубному обчисленні) при плані     92,4 км;

- 13 центральних теплових пунктів (100%) .

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт 14 одиниць дорожньої техніки (42,4%) від запланованих 33 шт.

За 9 місяців 2016 р. виконано ремонт доріг площею 42,35 тис.кв.м (84%) при плані 50,70 тис. кв.м. та заготовлено 4,90 тис.т (72,1%)  посипкового матеріалу при плані 6,80 тис.т. Роботи продовжуються.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Силами комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» проведено капітальний та середній ремонт 6 одиниць рухомого складу, що становить 100 % від запланованої кількості та капітальний ремонт 3,8 км контактно-кабельної мережі (95%) при плані 4 км.

Станом на сьогоднішній день підготовка комунальних підприємств міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду складає  95 %.

В закладах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту міста на виконання  заходів з  підготовки до зими перевірені та відремонтовані системи опалення, приміщення та дахи. Загальний рівень виконання заходів по управліннях перевищує 97%.

Потребує покращання робота керівників підприємств, організацій і установ, які надають житлово-комунальні послуги, щодо зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, спожитий газ і електроенергію.

Відповідно  до  статей 30, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги викладене вище та з метою забезпечення стабільної роботи міського господарства в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 року, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради про хід  виконання рішення виконавчого комітету міської ради  від 25.04.2016р. № 207/7 «Про затвердження заходів з підготовки      господарства м. Чернівців до роботи  в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 року»  взяти  до відома (додається).

2. Директору департаменту житлово-комунального  господарства  міської ради забезпечити належне функціонування об’єктів житлово-комунального господарства м. Чернівців в період проходження опалювального сезону 2016-2017 року.

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради:

2.1. Продовжити виконання заходів щодо:

2.1.1. Завершення проведення  гідравлічних випробувань систем центрального опалення міським комунальним підприємством  «Чернівцітеплокомуненерго» та балансоутримувачами будинків з оформленням актів готовності будинків до прийому теплоносія.

2.1.2. Обстеження стану димовентиляційних каналів у житлових будинках та приведення їх відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, з оформленням відповідних актів. Один примірник актів надавати в ПАТ «Чернівцігаз».

Особливу увагу звернути на житлові будинки, що ввійшли до Переліку будинків, в яких планується виконати роботи з ущільнення димових та вентиляційних каналів.

2.1.3. Погашення ОСББ, ЖБК, ЖБТ заборгованості за спожиту теплову енергію, холодну воду та водовідведення.

2.1.4. Енергозбереження.

3. Виконавчим органам міської ради забезпечити належну роботу підпорядкованих установ в умовах проходження опалювального сезону 2016-2017 року.

4.   Начальнику КП «Чернівціводоканал» :

4.1. Постійно проводити роботу з ремонту аварійних водопровідних і каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж (поточний та капітальний ремонт).

4.2. Продовжити роботи з покриття проїжджих частин доріг і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

4.3. До 01.11.2016 р. підготувати до експлуатації в зимовий період землерийну та іншу спеціальну техніку.

4.4. Здійснювати оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

5. Директору МКП «Чернівцітеплокомуненерго» до початку опалювального сезону 2016-2017 року:

5.1.  Вжити заходів щодо укладення  угод на постачання природного газу.

5.2.  Спільно з КП «Чернівціводоканал»  завершити перевірку магістральних мереж, які прокладені в лотках, на предмет відсутності в них води.

5.3. Здійснювати оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

6. Начальнику Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства  до 15.11.2016 р. завершити заготівлю солі та піску для утримання вулично-шляхової мережі в зимовий період.

7. Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради до 15.11.2016 р. спільно з управлінням з питань надзвичайних  ситуацій та цивільного захисту населення міської ради  подати пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігових заметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідний проект розпорядження Чернівецького міського голови.

8. Підприємствам, які утримують житлові будинки, МКП «Чернівці-теплокомуненерго», КП «Чернівціводоканал» посилити роботу зі споживачами комунальних послуг всіх категорій, включаючи населення, щодо погашення ними заборгованості та своєчасної сплати поточних платежів. Про результати роботи з боржниками, щотижня доповідати в департаменті житлово-комунального господарства міської ради, на нараді з керівниками комунальних підприємств з питань забезпечення населення міста послугами.

9.  Відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради, департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради через засоби масової інформації організувати просвітницьку роботу серед мешканців міста з питань енергоефективності та енергозбереження.

10. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради при підготовці плану заходів щодо роботи в умовах осінньо-зимового періоду            2017-2018 р. передбачити передачу функцій з обслуговування внутрішньо-будинкових мереж теплопостачання від обслуговуючих організацій, які утримують житловий фонд комунальної власності територіальної громади             м. Чернівців до МКП «Чернівцітеплокомуненерго».

11.  Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

12.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

Чернівецький міський голова               		   	                        О. Каспрук