### У  К  Р  А  Ї  Н  А

## Чернівецька міська рада

#### Виконавчий  комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

22.11.2016  №  705/22				                                     м. Чернівці

Про хід виконання рішення  виконавчого комітету міської ради

від 12.04.2013р. № 189/7  ”Про невідкладні заходи щодо виходу з кризового стану комунального підприємства                                    ”Міжнародний аеропорт “Чернівці”

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства ”Міжнародний аеропорт ”Чернівці” Морського Б.В. щодо фінансово-економічного стану підприємства, виконавчий комітет Чернівецької міської ради відмічає, що починаючи з січня 2013 року по червень 2016 року на підприємстві з метою економії фонду заробітної плати був встановлений                            50-відсотковий робочий час, усім працівникам підприємства щороку надавались двотижневі безоплатні відпустки. За цей період проведено оптимізацію структури і штатів підприємства, скорочено 25 посад, які                    не вплинули на сертифікацію підприємства, запроваджено жорсткий режим економії паливно-мастильних і інших матеріалів.

Крім того, тільки на 2016 рік з міського бюджету передбачено кошти на суму 16,680 млн.грн., в тому числі :

реконструкція світлосигнального обладнання    -    1,5   млн.грн.

капітальний ремонт стоянок аеродрому               -    1,3   млн.грн.

капітальний ремонт огорожі аеропорту                -    1.5   млн.грн.

придбання спеціальної  техніки                             -    5,3   млн.грн.

проектні роботи                                                       -    0,8   млн.грн.

фінансова підтримка                                               -    6,28 млн.грн.

Станом на 21.10.2016р. постановою Кабінету Міністрів України  від 24.06.2016р.  № 395 з державного бюджету  на капітальний ремонт злітно-посадкової смуги виділено 23944 тис.грн.  На даний час виготовлена кошторисна документація, проведена її експертиза  та визначено переможця тендеру. Роботи заплановано виконати до кінця  листопада місяця                       поточного року.

Починаючи з липня 2016 року, відновлено авіарейс Чернівці-Київ-Чернівці. На даний час адміністрація підприємства спільно з туроператорами і авіаперевізниками  опрацьовують можливість відкриття  рейсів до Анталії і Стамбулу ( Туреччина) і Бургасу ( Болгарія).

Відповідно до статей 30, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та беручи до уваги, що починаючи з липня                  2016 року комунальне підприємство ”Міжнародний аеропорт ”Чернівці” забезпечує виплату заробітної плати та податків у повному обсязі, виконавчий комітет  Чернівецької  міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію директора комунального підприємства ”Міжнародний аеропорт ”Чернівці” Морського Б.В.  взяти до відома.

2. Про хід виконання рішення  виконавчого комітету міської ради від 12.04.2013р. №189/7 ”Про невідкладні заходи щодо виходу з кризового стану комунального підприємства ”Міжнародний аеропорт “Чернівці” заслухати директора комунального підприємства ”Міжнародний аеропорт ”Чернівці”             в травні 2017 року.

3. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на директора    департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

Чернівецький міський голова				                      О.Каспрук