Інформація

про освоєння коштів з міського бюджету, передбачених на виконання робіт на об’єктах містобудування, де замовником виступає департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради,

за  9 місяців 2016 року

За 9 місяців  2016 року на об’єкти містобудування, замовником яких виступає департамент  містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, з міського бюджету (бюджету розвитку) профінансовано                38,9 млн. грн., із них за виконані роботи в поточному році -  37,1  млн. грн.,  на проведення авансових платежів - 1,8 млн.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року капітальні інвестиції в об’єкти містобудування збільшились у 2,3 рази.

На виконання поточних ремонтів вхідних брам та дверей в історичній забудові міста та поточного ремонту житлових кімнат відселенського фонду міської ради   з міського бюджету (загального фонду) профінансовано                32,14 тис.грн.

(Довідково: За оперативними даними капітальні інвестиції  в об’єкти містобудування станом на 05.12.2016р. становлять 54,5 млн. грн.)

На незавершених будівництвом об’єктах містобудування та архітектури минулих років  станом на 01.10.2016 року продовжувались будівельні роботи, в тому числі:

- в житловому кварталі по проспекту Незалежності, де будуються інженерні мережі каналізації мікрорайону, обмеженого вулицями Сторожинецькою, Героїв Майдану, Рівненською та проспектом Незалежності. В поточному році ведеться будівництво зовнішніх мереж  електропостачання;

-  на будівництві дитячого дошкільного закладу на                                           4-му   провул. О.Вільшини,13;

-  з реконструкції гуртожитку в житловий будинок відселенського фонду міської ради на вул. Чехова Антона, 23;

-  з реконструкції з надбудовою 2-го поверху будівлі ДНЗ №30 на бульварі Героїв Крут, 7;

- з будівництва зливово-каналізаційних та водопровідних мереж по      вул. Заставнянській мікрорайону "Роша" (перша черга);

- з реконструкції  кінотеатру   ім. І. Миколайчука  під кіномистецький центр на  вул. Головній,140;

- будівництва побутових приміщень стадіону "Ленківці" на                       вул. О.Вільшини,1

Було завершено роботи з:

- Реконструкції будівлі ЗОШ №12 на вул. Бережанській, 25 під навчально-виховний комплекс;

- Капітального ремонту пральні ДНЗ №6 на вул. Главки 8/10;

- Капітального ремонту харчоблоку   ДНЗ №45 на вул.Героїв Майдану,85-А;

- Капітального ремонту харчоблоку ДНЗ №53 на вул. Дарвіна,11;

- Капітального ремонту покрівлі в ДС №4 на вул.Київській,33;

- Капітального ремонту системи опалення ДНЗ №12 на вул. О.Кобилянської,40 (зовнішні мережі електропостачання);

- Капітального  ремонту приміщень для створення додаткових місць в СДНЗ №17 на вул.Коперніка,19;

- Капітального ремонту приміщень для створення додаткових місць в ДНЗ №45 на вул.Героїв Майдану,85-А;

- Капітального ремонту ДНЗ №22 (система опалення,гідроізоляція фундаменту) на вул.С.Щедріна,29;

- Капітального ремонту (гідроізоляція фундаменту) ЗНЗ №6 на вул.Комарова,26-А;

- Капітального ремонту їдальні та харчоблоку ЗНЗ №12 на                          вул. Бережанській,25;

- Капітального ремонту системи опалення ЗНЗ №20 на вул. Глібова,12;

- Капітального ремонту харчоблоку ЗНЗ №33 на вул.Героїв Майдану,152-А;

- Капітального ремонту (заміна вікон) приміщень І-поверху НВК "Берегиня" на вул.Карбулицького,4;

- Капітального ремонту перекриття та даху гімназії №3 на                            вул. Головній,131;

- Капітального ремонту покрівлі ЗОШ №25 на вул. Луковецькій,24;

- Капітального ремонту харчоблоку ЗОШ №6 на вул. Комарова,26-В;

- Капітального ремонту харчоблоку ЗОШ №20 на вул. Глібова,12;

- Капітального ремонту їдальні ЗОШ №33 на  вул. Героїв   Майдану,152-А;

- Капітального ремонту харчоблоку ЗОШ №38 на вул.Я.Налепки,3;

- Капітального ремонту (благоустрій території) ДНЗ №21 на                       вул. Небесної Сотні,9-А;

- Капітального ремонту, підсилення фундаменту, гідроізоляція, вимощення навколо фундаменту будівлі ДНЗ №24 на вул. Мусоргського,13;

-  Капітального ремонту даху будівлі  ДНЗ №28 на вул. Петровича Якоба,12 (колишня назва Ломоносова);

- Капітального ремонту системи опалення ДНЗ №38 на бульварі Героїв Крут,3;

- Капітального ремонту  харчоблоку  ДНЗ №41 на вул. Полєтаєва,19;

- Капітального ремонту даху та перекриття над майстернею та спортзалом ЗНЗ №2 на вул. Головній,87;

- Капітального ремонту санвузлів ж/б №10 на вул. Полєтаєва;

- Капітального ремонту даху будівлі на вул. Головній,119;

- Капітального ремонту будівлі КБУ "Будинок культури "Роша" на             вул. Горіхівській,1;

- Капітального ремонту старого педіатричного корпусу КМУ "Міська дитяча клінічна лікарня" на вул. Буковинській,4;

- Капітальний ремонт  приміщень бактеріологічної лабораторії лікувального корпусу КМУ "Міська  лікарня №1" на  вул. Героїв Майдану,226;

- Капітального ремонту приміщень СОП «Буковина» для облаштування приміщень роздягалень легкоатлетів на вул. Гузар Ольги, 1

Продовжувались роботи з:

- Реконструкції будівлі на вул. Авангардній,17 під ДНЗ;

- Будівництва магістрального водопроводу від вул. Московської Олімпіади до   вул. Смотрицького, вулиці  та  провулків  Йосипа Букшованого із залученням коштів  товариства забудовників №44 (станом на 01.11.2016 р. роботи завершені).

- Капітального ремонту газової котельні, системи опалення та водопостачання за адресою вул. Руська, 183(станом на 01.11.2016 р. роботи завершені).

Розпочато проектно-вишукувальні роботи по об’єктах, документацію по яких заплановано завершити до кінця року:

-  інженерно-–геодезичні та -геологічні вишукування для виготовлення техніко-економічного обгрунтування по проекту « Будівництво транспортної автомагістралі по вул.Південно-Кільцевій з автодорожнім тунелем через територію злітно-посадкової смуги  міжнародного аеропорту» ( станом на 01.11.2016 р. роботи завершені);

- виготовлення схеми  та гідравлічного розрахунку  водопровідних мереж мікрорайону «Роша» (стадія ескізний проект).

- проектування будівництва водопровідної мережі по вул.Вашківській ;

- проектування будівництва стадіону із штучним покриттям на                  вул. Головній,265( станом на 01.11.2016 р. роботи завершені);

-  проектування реконструкції РКНС-8 та напірних трубопроводів від РКНС-8 до каналізаційного дюкера через річку Прут ( станом на                 01.11.2016 р. роботи завершені).

Було розпочато роботи на об’єктах:

- Капітальний ремонт приміщень амбулаторії КМУ "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша" на  вул. Борщівській, 4-6;

Для встановлення на Алеї Слави центрального кладовища на вул.Г.Майдану,159-А

-  виконано підготовчі роботи та розпочалось виготовлення пам"ятника загиблому воїну АТО  (станом на 01.11.2016 р. роботи з встановлення пам’ятника  завершені).

На об’єкти містобудування, замовником яких виступає департамент  містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, в 2016 році заплановано видатків 155,8 млн. грн., у тому числі з міського бюджету     150,8 млн. грн., з державного бюджету 5,0 млн. грн. План капіталовкладень 2016 року майже в 3 рази більше в порівнянні з планом 2015 року.

Станом на 05.12.2016 року з плану 2016 року освоєно 35%. Низьке освоєння коштів пояснюється наступним.

Багато часу було втрачено при перерозподілі вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2016 року (тільки наприкінці травня було внесено зміни в міський бюджет). План капіталовкладень постійно уточнювався в сторону збільшення.

Зростання обсягу капіталовкладень в об’єкти містобудування, збільшення кількості об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту призвело  до збільшення обсягу організаційних робіт підготовчого характеру (збір вихідних даних та отримання технічних умов на проектування, підготовка проектів договорів на виконання проектних робіт та договорів підряду на будівельно-монтажні роботи, підготовка проектів наказів на затвердження проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектів та процедур тендерних закупівель, заповнення та подання на реєстрацію управлінню ДАБІ  в Чернівецькій області декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовність об’єкта до експлуатації, підготовка проектів рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету з вирішення питань, віднесених до управління капітального будівництва, тощо).

Зміни у формуванні бюджетних процесів спричинили також додаткове навантаження в частині складання бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, звітів по бюджетних програмах, надання інформації щодо фінансування та освоєння капітальних вкладень.

З прийняттям рішення міської ради ІУ скликання від 12.05.2016 р.                   № 194 "Про Положення про порядок закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках "Системи електронних закупівель” (ProZorro) в місті Чернівцях" також збільшилося навантаження на управління капітального будівництва.

При цьому в складі управління капітального будівництва департаменту тільки один відділ -  економічно-виробничий відділ (5 штатних одиниць, із яких 2 вакансії). При управлінні капітального будівництва працює відділ технічного нагляду за об’єктами будівництва ( 10 штатних одиниць, із яких 3 одиниці виконують безпосередньо технічний нагляд за об’єктами будівництва, 4 одиниці виконують організаційну роботу, 3 одиниці вакансії). Неодноразово проводились конкурси та публікувались оголошення про заповнення вакансій управління. Тобто, дефіцит кадрів при збільшеному навантаженні позначився  і на виконанні плану 2016 року.

Перший заступник директора,

начальник управління капітального

будівництва департаменту містобудівного

комплексу та земельних відносин

міської ради                                                                         В.Маковійчук