Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

20.12.2016 № 798/24

Зміни  до  уточненого  плану  розвитку

комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  у  2016 році

| № з/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2016 року (тис.грн.) без врахуван-ня податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2016 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2016 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2016 року | І I квартал 2016 року | III квартал 2016 року | ІV квартал 2016 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво трансформаторної підстанції з сухим трансформатором 1000 кВа в т/с №1,2 |  | 900,0 |  | 900,0 |  |  | 250,0 | 650,0 | Проектна організація, підрядна організація |
| 18 | Будівництво автостанції на майданчику по вул.Слобідській |  | 3984,5 |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 | Підрядна організація |
| РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства |  |  | 19202,5 | 4002,8 | 12135,2 | 53,3 | 250,0 | 5566,9 | 6265,0 |  |

Чернівецький міський голова                                        							О.Каспрук