

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецька міська рада**

## Виконавчий комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

28.03.2017 № 175/7 м. Чернівці

**Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2016 р. № 155/6 «Про затвердження Програми заходів**

**щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками)**

**на 2016 – 2018 роки»**

Програмою заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.03.2016 р. № 155/6, передбачено виконання робіт щодо ущільнення димових і вентиляційних каналів ­­­­­­­­у **132** житлових будинках (6361 квартира), що увійшли до переліку будинків з нещільними димовентиляційними каналами, згідно з протоколом Урядової міжвідомчої комісії від 10.12.1984 р., із них:

* комунальної власності – 113 будинків ( 5529 квартир);
* ОСББ – 4 будинки ( 82 квартири);
* ЖБК – 15 будинків ( 750 квартир).

Всього в 2016 році з міського бюджету на виконання робіт з ущільнення димових і вентиляційних каналів та ремонт оголовків в багатоквартирних житлових будинках використано **378,2 тис.грн.,** а саме:

* виконано капітальний ремонт оголовків в **10** житлових будинках ( в кількості 94 шт.) на суму **334,31 тис.грн.;**
* завершено роботи з ущільнення димових і вентиляційних каналів в житловому будинку № 19-А на вул. Небесної Сотні в сумі **43,9 тис.грн.**

На **2017 рік** департаментом житлово-комунального господарства міської ради на виконання робіт з ущільнення та виконання капітального ремонту оголовків димових та вентиляційних каналів заплановано кошти в сумі **1 301, 225 тис. грн.**

2

Враховуючи зазначене вище, відповідно до статей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» та на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2016 р. № 155/6 «Про затвердження Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016 – 2018 роки», з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, недопущення нещасних випадків під час використання газу в побуті і використання газового обладнання у житловому фонді, заслухавши інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

**В И Р І Ш И В:**

**1.** Інформацію про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2016 р. № 155/6 «Про затвердження Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016 – 2018 роки» взяти до уваги (додається).

**2.** Програму «Про затвердження Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016 – 2018 роки», затверджену рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.03.2016 р. № 155/6 – зняти з контролю.

**3.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради  **«**Програму заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016–2018 роки» включити окремим розділом в Програму «Комфортне місто».

**4.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради спільно з фінансовим управлінням міської ради щороку при формуванні бюджету м. Чернівців визначати обсяг видатків на «Програму заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016–2018 роки», виходячи із фінансових можливостей.

3

1. Організацію виконання Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонами) на 2016-2018 роки покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.
2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**

**Виконавець:**

Перший заступник директора, начальник

управління житлового господарства депар-

партаменту житлово- комунального госпо- О. Бурак

дарства міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

**Погоджено:**

Заступник міського голови з питань В. Середюк

діяльності виконавчих органів міської

ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

Директор департаменту житлово-кому- С.Погорений

нального господарства міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

Начальник фінансового управління Л. Бамбуляк

міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

Начальник юридичного управління

міської ради О. Шиба

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального госпо-

дарства та охорони навколишнього сере-

довища Т. Бабух

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017

**Рішення надіслано:**

1. Загальний відділ міської ради – 6 пр.

2. Юридичне управління міської ради – 1 пр.

3. ДЖКГ – 2 пр.

4. Фінансове управління міської ради - 1 пр.,

Рішення оприлюднення на офіційному сайті міської ради\_\_\_\_\_2017р.\_\_\_\_\_\_\_\_Г. Кошара