ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

13.06.2017 № 313/12

П Л А Н

розвитку комунального  підприємства  “Міський  торговельний  комплекс  “Калинівський  ринок”  на  2017 рік

| № з/п | ### Заходи | Обсяг робіт | Орієнтовна вартість (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2017 року (тис.грн.) без врахуван-ня податку на додану вартість | Сума коштів на проведен-ня робіт у 2017 році (тис. грн.) без врахування податку на додану вартість | # В тому числі по кварталах 2017 року (тис.грн.) без врахування податку на додану вартість |  |  |  | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І квартал 2017 року | І I квартал 2017 року | III квартал 2017 року | ІV квартал 2017 року |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Виготовлення та погодження схематичного плану ринку |  | 50,0 | 35,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | Підрядна організація |
| 2 | Виконання проектних робіт з коригування генерального плану ринку |  | 167,8 | 79,7 | 20,0 |  |  | 10,0 | 10,0 | Проектна організація |
| 3 | Перенесення трансформаторної підстанції з сухим трансформатором 1000 кВа в т/с №1,2 (внесення змін в проектно-кошторисну документацію та роботи з підключення до мережі ринку) |  | 1383,9 | 902,1 | 481,8 |  |  | 300,0 | 181,8 | Проектна організація, підрядна організація |
| 4 | Виготовлення однолінійної схеми електричних мереж 0,4кВ з прив'язкою до місцевості |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Підрядна організація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Реконструкція ПЛ 0,4 кВ з ЗТП 720/6 до вул.Слобідської СИП 4*120 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  | Підрядна організація |
| 6. | Реконструкція РУ 6 кВ в ТП 747 (для отримання 2 МВт потужності) |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 | Підрядна організація |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з влаштування блискавкозахисту приміщень ринку |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 150,0 | 150,0 | Підрядна організація |
| 8 | Розробка проектно-кошторисної документації та монтаж установок пожежної сигналізації в адмінприміщенні т/с №5, терміналу №1, №2, №3 т/с №6 |  | 61,8 |  | 61,8 |  |  | 61,8 |  | Підрядна організація |
| 9 | Виготовлення та встановлення павільйонів для очікування транспорту (2 одиниці) |  | 217,0 |  | 217,0 |  |  | 217,0 |  | КП МТК "Калинівський ринок" |
| 10 | Придбання основних засобів |  | 2276,5 |  | 2276,5 | 113,5 | 500,0 | 500,0 | 1163,0 | КП МТК "Калинівський ринок" |
|  | в тому числі: - електронавантажувач вилковий з люлькою –400,0 тис. грн.;. - приміщення медпункту –140,0 тис. грн.;. - будиночки для контролерів та охоронників –360,0 тис. грн.;. - контейнери для вивозу ТПВ, біотуалети, ящики для сміття –130,8 тис. грн.;. - електронасоси, водонагрівачі, генератори– 116,2 тис. грн.;. - комп’ютерна техніка – 89,4 тис. грн.;. - оргтехніка (принтери (БФП, батареї, картриджі, операційні системи тощо) –129,8 тис. грн.;. - шафи,столи, стільці, крісла – 89,5 тис. грн.;. - обладнання для відеоспостереження, радіостанцій –208,9 тис. грн.;. - електроінструменти, прилади, інвентар, обладнання тощо – 425,5 тис. грн.;. - обладнання для енергосистеми –186,4тис. грн.. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сектор №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості (2 одиниці) |  | 49,9 | 23,3 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | Підрядна організація |
| Сектор №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Облаштування автоматичних терміналів для обслуговування місць платного паркування автотранспорту (на вул. Калинівська, 13-А) |  | 1150,0 | 750,0 | 83,3 |  |  | 83,3 |  | Підрядна організація |
| 13 | Влаштування пристрою примусового зниження швидкості |  | 12,5 |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  | Підрядна організація |
| РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства |  |  | 6199,4 | 1790,1 | 4022,9 | 113,5 | 500,0 | 1554,6 | 1854,8 |  |

Чернівецький міський голова                                        							О.Каспрук