ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

10.09.2019 № 508/18

П Л А Н

розвитку комунального підприємства “Міський торговельний комплекс “Калинівський ринок” на 2019 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | Заходи | **Обсяг**  **робіт** | **Орієнтовна вартість (тис. грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | **Вартість**  виконаних  **робіт станом на 01.01.2019р.**  **(тис.грн.) без врахування податку на додану вартість** | **Сума коштів на проведен-ня робіт**  **у 2019р.**  **(тис. грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | В тому числі по кварталах 2018 року **(тис.грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | | | | **Виконавець** |
| **І**  **квартал 2019**  **року** | **І I**  **квартал 2019**  **року** | **III квартал**  **2019**  **року** | **ІV**  **квартал 2019**  **року** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації для берегоукріплення річки Прут та річки Потіт |  | **600,0** |  | **600,0** |  |  | 600,0 |  | Проектна організація |
| 2 | Реконструкція ЗТП-1000кВА № 720/4 масляний т/с 2,3 (заміна масляного трансформатора 1000 кВа на сухий та встановлення автоматичного захисту трансформатора зі сторони 0,4кВ) |  | **715,0** |  | **715,0** |  |  | 715,0 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| 3 | Реконструкція електромережі 0,4кВ (заживлення розподільчої шафи поза терміналами (к.70,896,3670) |  | **267,7** |  | **267,7** |  |  | 267,7 |  | Проектна організація, підрядна організація |
| 4 | Збільшення потужності електромережі з 3,5 МВт до 4 МВТ |  | **1740,0** |  | **1740,0** |  |  |  | 1740,0 | Підрядна організація |
| 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування системи пожежогасіння |  | **548,5** |  | **548,5** |  |  |  | 548,5 | Підрядна організація |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з влаштування системи пожежної сигналізації на території ринку |  | **2000,0** | 1244,5 | **651,6** | 651,6 |  |  |  | Завершення робіт згідно укладених договорів |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування системи вентиляції м'ясо-молочного павільйону |  | **217,0** |  | **217,0** |  |  | 217,0 |  | Підрядна організація |
| 8 | Заміна холодильного устаткування в ізоляторі тимчасового тримання м'ясної продукції |  | **400,0** |  | **400,0** |  |  |  | 400,0 | Підрядна організація |
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та влаштування системи водопостачання медпункту в торговому секторі №1 |  | **200,0** |  | **200,0** |  |  | 200,0 |  | Підрядна організація |
| 10 | Придбання основних засобів |  | **1922,6** |  | **1922,6** | 100,0 | 800,0 | 900,0 | 122,6 | КП МТК "Калинівський ринок" |
| **Сектор №3** | | | | | | | | | | |
| 11 | Реконструкція мережі зливової каналізації |  | **4059,1** | 208,3 | **3850,8** |  |  | 3850,8 |  | Завершення робіт підрядною організацією згідно укладених договорів |
| **Сектор №5** | | | | | | | | | | |
| 12 | Реконструкція майданчика №1 т/с №5 з влаштуванням пожежної ємності та демонтажем ветлабораторії |  | **1000,0** |  | **1000,0** |  |  | 1000,0 |  | Підрядна організація |
| **Сектор №6** | | | | | | | | | | |
| 13 | Облаштування майданчика для роз'їзду автотранспорту навколо кільця в т/с 6 твердим покриттям (бруківка) | 1000м2 | **912,0** |  | **912,0** |  |  | 912,0 |  | Підрядна організація |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Сектор №7 (господарський двір)** | | | | | | | | | | |
| 14 | Влаштування приміщення для господарського інвентарю |  | **180,0** |  | **180,0** |  |  |  | 180,0 | Підрядна організація |
| **Сектор №8** | | | | | | | | | | |
| 15 | Будівництво та облаштування автостанції на майданчику по вул. Слобідській (Калинівській)\* |  | **10133,9** | 4465,9 | **5668,0** | 15,7 | 3000,0 | 2652,3 |  | Завершення будівельних робіт підрядною організацією, облаштування автостанції комунікаціями та обладнанням для введення в експлуатацію |
|  | **РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства** |  | **24895,8** | **5918,7** | **18873,2** | **767,3** | **3800,0** | **11314,8** | **2991,1** |  |
| **Роботи, які планується виконати за рахунок інших операційних витрат підприємства** | | | | | | | | | | |
| 16 | Реконструкція системи відеоспостереження т/с № 8 (вул.Калинівська та система фіксації номерних знаків) | 4 камери | **158,0** |  | **158,0** |  |  | 158,0 |  | Підрядна організація |
| 17 | Розробка схеми організації дорожнього руху із влаштуванням світлофорних об'єктів по вул.Калинівській |  | **112,0** |  | 112,0 |  | 112,0 |  |  | Підрядна організація |
| 18 | Влаштування системи світлофорних об'єктів по вул.Калинівській |  | **1000,0** |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  | Підрядна організація |
| **РАЗОМ за рахунок інших операційних витрат підприємства** | |  | **1270,0** |  | **1270,0** |  | **112,0** | **1158,0** |  |  |

**Секретар виконавчого комітету**

**Чернівецької міської ради А.Бабюк**