

# **У К Р А Ї Н А**

## Чернівецька міська рада

### Виконавчий комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 08.10. 2019 № 581/21 м. Чернівці

**Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2019р. № 286/9 «Про затвердження заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 року»**

Заслухавши інформацію департаменту житлово-комунального господарства міської ради та керівників комунальних підприємств і організацій, виконавчий комітет Чернівецької міської ради відмічає, що ними проведена певна робота з підготовки міського господарства до експлуатації в умовах осінньо-зимового періоду відповідно до заходів, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2019 р. № 286/9.

### Станом на 30.09.2019р. більшість заходів виконано, решта знаходяться в стадії завершення.

Підприємствами, що здійснюють управління житловим фондом міста, до експлуатації в осінньо-зимовий період комплексно підготовлено **889** житлових будинки (98%) при **914** запланованих.

Відремонтовано:

**- 206** покрівель (**7686,8** **м²)** від запланованої **221** покрівлі (**8252,5 м**²) **(94%);**

**- 1308,3 п.м** системи холодного водопостачання в **115** будинках від запланованих **1402 п.м** в **221** будинку **(52%);**

**-**  **738,5 п.м** системи водовідведення в **94** будинках від запланованих **764 п.м** в **96** будинках **(98%);**

**-** **910,9 п.м** внутрішньобудинкової мережі централізованого опалення в **121** будинку від запланованих **896,5 п.м** в **125** житлових будинках (**97%)**;

**- 41** елеваторний вузол при плані **51шт.** **(80%)**;

**-** **120** оголовків димовентканалів при плані **125** в **61** житловому будинку **(96%)**;

**- 79** електрощитових при плані **87** **шт.** **(91%)**;

**-** відремонтовано та замінено **1145,7** **п.м** електромереж в **45** будинках від запланованого ремонту **1124 п.м** в **42** будинках (**100%)**;

**-** **7** опалювальних печей **(100%)**;

**-** утеплено **51** підвальне приміщення від запланованих **110** приміщень **(47%)**;

2

**-** утеплено **421** **п.м** інженерних мереж в **48** житлових будинках від запланованих **477** **п.м** в **57** житлових будинках **(85%)**;

**-** проведено ремонт **308** під’їздів з виконанням робіт зі скління вікон та дверей в **209** будинках **(92%)** від запланованих **330** під’їздів у **228** будинках житлового фонду.

Заготовлено **318,2 куб.** метрів піщано-соляної суміші, що складає **78%** від плану. Роботи продовжуються.

ЖБК, ЖБТ, ОСББ, ОТСББ та підприємствами інших форм власності розроблені власні заходи з підготовки до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 року.

Для забезпечення безперебійної роботи системи водопостачання та водовідведення в зимовий період комунальним підприємством «Чернівціводоканал» замінено **1,522** **км** **(56%)** аварійних стальних водопровідних мереж на поліетиленові та полівінілхлоридні труби (при плані **2,7 км**). Одночасно виконано заміну та прокладання **432 п.м** (**93%**) каналізаційних мереж (при плані **465 п.м**), проведено заміну та капітальний ремонт пожежних гідрантів на водопровідних мережах **85** **шт.** **(100%)**.

Для забезпечення безперебійної роботи системи центрального теплопостачання в зимовий період міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» замінено **0,814** **км** **(40%)** аварійних теплових мереж (при плані **2,293 км**), проведено тендер на закупівлю **7** теплових котлів потужністю 100-3000 кВт та Виконано заміну **6** теплових котлів **(86%)**. Одночасно виконані роботи з підготовки:

**-** **88** котельні **(98 %)** при плані **89;**

**-** **88** **км (95%)** теплових мереж (у двотрубному обчисленні) при плані **92,707км**;

**- 8** центральних теплових пунктів із запланованих **8** **(100%)** .

Чернівецьким міським комунальним підрядним шляхово-експлуатаційним підприємством проведено профілактичний ремонт **35** одиниць дорожньої техніки **(90 %)** від запланованих **39** шт.

Заготовлено піску **1683,67 куб. м,** піщано-соляної суміші **357,7 куб.м (39%)** та солі **1985** **тон (99%)** при плані **4340** **куб. м** та **2000 тон** піску. Роботи продовжуються.

Триває підготовка до зими електротранспорту. Силами комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» проведено капітальний та середній ремонт **4** одиниць рухомого складу, що становить **100%** від запланованої кількості та поточний ремонт **4,0** км контактно-кабельної мережі **(100%).**

В закладах освіти, охорони здоров’я та фізичної культури і спорту міста на виконання заходів з підготовки до зими перевірені та відремонтовані системи опалення, приміщення та покрівлі.

Робота з виконання заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду продовжується.

Потребує покращання робота керівників підприємств, організацій і установ, які надають житлово-комунальні послуги, щодо зменшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, спожитий газ і електроенергію

3

Відповідно до статей 30, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги викладене вище та з метою

забезпечення стабільної роботи міського господарства в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 року, виконавчий комітет Чернівецької міської ради

**В И Р І Ш И В :**

**1**. Інформацію про хід виконання заходів з підготовки господарства м. Чернівців до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 року, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.05.2019р. № 286/9взяти до відома (додається).

**2.** Директору департаменту житлово-комунального господарства міської ради забезпечити належне функціонування об’єктів житлово-комунального господарства м. Чернівців в період проходження опалювального сезону 2019-2020 року.

**3.** Житловим підприємствам, які управляють житловим фондом, ОСББ, ОТСББ, ЖБК, ЖБТ та МКП «Чернівцітеплокомуненерго»:

**3.1.** Продовжити виконання заходів щодо:

**3.1.1.** Завершення проведення гідравлічних випробувань систем центрального опалення міським комунальним підприємством «Чернівцітеплокомуненерго» та управителями будинків з оформленням актів готовності будинків до прийому теплоносія.

**3.1.2**. Обстеження стану димовентиляційних каналів у житлових будинках та приведення їх відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, з оформленням відповідних актів. Один примірник актів надавати в ПАТ «Чернівцігаз».

Особливу увагу звернути на житлові будинки, що ввійшли до Переліку будинків, в яких планувалось виконати роботи з ущільнення димових та вентиляційних каналів.

**3.1.3.** Погашення ОСББ, ЖБК, ЖБТ заборгованості за спожиту теплову енергію, холодну воду та водовідведення.

**3.1.4.** Енергозбереження.

**4.** Керівникамвиконавчих органів міської ради забезпечити належну роботу підпорядкованих установ в умовах проходження опалювального сезону 2019-2020 року.

**5.** Начальнику КП «Чернівціводоканал»:

4

**5.1.** Постійно проводити роботу з ремонту аварійних водопровідних і каналізаційних мереж, засувок водопровідних мереж (поточний та капітальний ремонт).

**5.2.** Продовжити роботи з відновлення покриття проїжджих частин доріг і тротуарів після виконання ремонтних робіт.

**5.3.** До 01.11.2019 р.підготувати до експлуатації в зимовий період землерийну та іншу спеціальну техніку.

**5.4.** Здійснювати оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

**6.** ДиректоруМКП «Чернівцітеплокомуненерго» до початку опалювального сезону 2019-2020 року:

**6.1.** Вжити заходів щодо укладення угод на постачання природного газу.

**6.2.** Спільно з КП «Чернівціводоканал» завершити перевірку магістральних мереж, які прокладені в лотках, на предмет відсутності в них витоків.

**6.3.** Здійснювати оплату енергоносіїв відповідно до встановленого графіка.

**7.** Начальнику Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства до 15.11.2019 р. завершити заготівлю солі та піску для утримання вулично-шляхової мережі в зимовий період відповідно до укладених угод.

**8.** Департаменту житлово-комунального господарства міської ради до 15.11.2019 р. спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради подати пропозиції щодо створення на підприємствах і в організаціях міста аварійних бригад з ліквідації снігових заметів та аварійних ситуацій і підготувати відповідний проект розпорядження Чернівецького міського голови.

**9.** Підприємствам та управлінським компаніям, які управляють житловими будинками, МКП «Чернівцітеплокомуненерго», КП «Чернівціводоканал» посилити роботу зі споживачами комунальних послуг всіх категорій, включаючи населення, щодо погашення ними заборгованості та своєчасної сплати поточних платежів. Про результати роботи з боржниками, щотижня доповідати в департаменті житлово-комунального господарства міської ради, на нараді з керівниками комунальних підприємств з питань забезпечення населення міста послугами.

**10.** Відділу інформації та зв’язків з громадськістю міської ради спільно з департаментом житлово-комунального господарства міської ради, департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

5

через засоби масової інформації продовжити просвітницьку роботу серед мешканців міста з питань енергоефективності та енергозбереження.

**11.** Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.

**12.**  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В.Б. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**

**Виконавець:**

Перший заступник директора, начальник управління

житлово-комунального господарства департа-

менту житлово-комунального господарства О.Бурак

міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

**Погоджено:**

Секретар виконавчого комітету А.Бабюк

міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

Заступник міського голови з питань В.Середюк

діяльності виконавчих органів міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

Директор департаменту житлово-

комунального господарства В. Бешлей

міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

Начальник фінансового управління Л.Бамбуляк

міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

Начальник юридичного управління О.Шиба

міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

## Начальник управління з питань надзвичайних В.Самолюк

## ситуацій та цивільного захисту населення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

Голова постійної комісії міської ради з питань

житлово-комунального господарства та охорони Т.Бабух

навколишнього середовища \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

**Рішення надіслано:**

1.Фінуправління – 1 пр.

2.ДЖКГ – 5 пр.,

3.Управління надзвичайних ситуації – 1 пр.

4.Управління освіти – 1 пр.

5.Управління по фізичній культурі та спорту-1пр.

6.Управління охорони здоров'я – 1пр.

7.КП «МіськШЕП» – 1пр.

8.КП «Чернівціводоканал»-1пр.

9.МКП «Чернівцітеплокомуненерго»-1пр.

10. ДМБК – 1пр.

Проект рішення оприлюднене на офіційному сайті міської ради \_\_\_\_.2019р. \_\_\_\_\_\_В.Віщак