ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернівецької міської ради

24.11.2020 № 553/25

П Л А Н

розвитку комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» на 2020 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | Заходи | **Обсяг**  **робіт** | **Орієнтовна вартість (тис. грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | **Вартість**  виконаних  **робіт станом на 01.01.2020р.**  **(тис.грн.) без врахування податку на додану вартість** | **Сума коштів на проведен-ня робіт**  **у 2020р.**  **(тис. грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | В тому числі по кварталах 2020 року **(тис.грн.)**  **без врахування податку на додану вартість** | | | | **Виконавець** |
| **І**  **квартал 2020**  **року** | **І I**  **квартал 2020**  **року** | **III квартал**  **2020**  **року** | **ІV**  **квартал**  **2020**  **року** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації для берегоукріплення річки Прут та річки Потіт |  | **600,0** |  | **215,3** |  |  | 15,3 | 200,0 | Проєктна організація |
| 2 | Збільшення потужності електромережі з 3,5 МВт до 4 МВТ |  | **1740,0** |  | **1510,0** |  |  |  | 1510,0 | Підрядна орга-нізація (завер-шення робіт) |
| 3 | Придбання основних засобів |  | **1500,0** |  | **1500,0** | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 750,0 | КП МТК «Калинівський ринок» |
| **Сектор №8** | | | | | | | | | | |
| 4 | Будівництво та облаштування автостанції на майданчику по вул. Слобідській (Калинівській) |  | **10133,9** | 8509,8 | **69,2** |  |  | 69,2 |  | Завершення робіт з облаштування автостанції комунікаціями та обладнанням, введення в експлуатацію |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 5 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації та облаштування зупинок очікування транспорту на підпірній стіні |  | **2200,0** |  | **2200,0** |  |  | 50,0 | 2150,0 | Проєктна організація, підрядна організація |
|  | **РАЗОМ за рахунок коштів фонду виробничого розвитку підприємства** |  | **16173,9** | **8509,8** | **5494,5** | **250,0** | **250,0** | **384,5** | **4610,0** |  |
| **Роботи, які планується виконати за рахунок інших операційних витрат підприємства** | | | | | | | | | | |
| 6 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації та будівництво світлофорних об’єктів по вул. Старожучківський шлях в м. Чернівці |  | **1700,0** |  | **1700,0** |  |  | 100,0 | 1600,0 | Проєктна організація, підрядна організація |
| **РАЗОМ за рахунок інших операційних витрат підприємства** | |  | **1700,0** |  | **1700,0** | **0** | **0** | **100,0** | **1600,0** |  |

**Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради А. Бабюк**