**Опис заходу Інвестиційної програми**

За результатами проведеної оцінки технічного стану системи централізованого теплопостачання, яка знаходиться на балансі міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго», був визначений першочерговий захід інвестиційної програми на 2020 - 2021 роки, а саме:

**Капітальний ремонт трубопроводів централізованого теплопостачання Авангардна, 51 УТ-3 - УТ-5 Руська, 219е- УТ-5 – УТ-7 Руська,233 ;**

Ділянка довжиною 504 м.п. в однотрубному вимірі діаметром 400 мм. Вартість реалізації заходу 9 575, 727 тис.грн (без ПДВ).

Існуюча теплова мережа прокладена в 1987 році із сталевих труб знаходиться у незадовільному стані. Подальша її експлуатація без заміни труб призведе до зростання втрат, поривів та перебоїв у наданні послуг споживачам, в тому числі бюджетним, а саме: ДНЗ №44, ЗОШ №28, ЗОШ №42, Лікарня швидкої допомоги, Міська дитяча поліклініка, Міська станція швидкої допомоги, Обласна дитяча лікарня, обласний госпіталь для ВВВ, ПТУ №8, Чернівецький державний комерційний технікум, Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей.

*Техніко - економічне обґрунтування заходу:*

економія палива від впровадження - 20 750,92 кг. умовного палива в рік;

економічний ефект від впровадження заходу : 1 711 739,7 грн/рік;

термін окупності заходу - 8,76 років.

Роботи планується виконувати підрядним способом. Для визначення вартості реалізації заходу розроблено проектно-кошторисну документацію, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок.

У 2020 році планується провести тендерні процедури та закупити необхідні матеріали. Виконання робіт із заміни трубопроводів планується на 2021 рік відповідно до Програми.

Фінансування Програми на 2020-2021 роки міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» передбачається здійснити за рахунок амортизаційних відрахувань, врахованих у структурі тарифів (без ПДВ).