РІШЕННЯ 5 ЗАСІДАННЯ МВК  ВІД 04.03.2003 Р.

№177/5

Про  затвердження   планів   фінансу-

вання  ремонту  доріг в м. Чернівцях

на 2003  рік за рахунок міського бюд-

жету та дорожнього фонду

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на підставі пропозицій департаменту житлово-комунального господарства,  доведеного ліміту асигнувань на  2003 р., виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1.   Затвердити плани фінансування ремонту доріг в м. Чернівцях на   2003 рік за рахунок міського бюджету згідно з додатком 1 та за рахунок дорожнього фонду згідно з додатком 2.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства Баланюка Д.В.

Міський голова									М.Федорук

Додаток  1

до  рішення  виконкому   міської  ради

від 04.03.2003 р. № 177/3

##### ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

капітального і поточного ремонту доріг в м. Чернівцях  на   2003 р. за рахунок міського бюджету

| № п/п | Назва об’єкта, що ремонтується | Обсяги вкладень тис. грн. | в т.ч . по кварталах, тис.грн. |  |  |  |  | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І | ІІ |  | ІІІ | І\/ |  |
|  | Всього: в т. ч. погашення заборгованості | 2677,3 800,0 | 681,5 450,0 | 770,0 - |  | 830,8 100,0 | 395,0 250,0 |  |
| # Капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Гастелло-Нагірна | 200,0 | 50,0 |  | 100,0 | 50,0 | - | ВАТ «ПМК-76» |
| 2 | вул. Барбюса | 270,0 | 65,0 |  | 130,0 | 75,0 | - | тендер |
| 3 | вул. Пумнула | 50,0 | # - |  | # - | # 30,0 | # 20,0 | тендер |
| 4 | вул. Стрійська | 50,0 | # - |  | # - | # 30,0 | # 20,0 | тендер |
| 5 | вул. Воробкевича | 80,0 | # - |  | # - | # 80,0 | # - | тендер |
| 6 | утримання технагляду | 13,0 | # 2,0 |  | # 5,0 | # 5,0 | # 1,0 |  |
| # Поточний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | аварійні та непередбачені роботи | 235,3 | # 44,5 |  | # 85,0 | # 81,8 | # 24,0 | тендер |
| 8 | ремонт гравійних доріг | 170,0 | 20,0 |  | 60,0 | 60,0 | 30,0 | тендер |
| 9 | ремонт доріг з бруківки | 70,0 | # 10,0 |  | # 30,0 | # 20,0 | # 10,0 | тендер |
| 10 | влаштування пішохідних огорож та поручнів | 40,0 | - |  | 20,0 | 20,0 | - | тендер |
| 11 | вул. Кармелюка | 50,0 | # - |  | # 20,0 | # 30,0 | # - | тендер |
| 12 | вул. Руданського | 20,0 | # - |  | # 20,0 | # - | # - | # тендер |
| 13 | # вул.Енергетична (відновлення покриття на місці проведення розкопок до тягової підстанції) | 75,0 | 35,0 |  | 40,0 | - | - | тендер |
| 14 | міст по вул. Молдавській | 25,0 | # - |  | # 25,0 | # - | # - | # тендер |
| 15 | зливовий перехват на розі вул. Головної і Ентузіастів | 25,0 | # - |  | # - | # 25,0 | # - | # тендер |
| 16 | вул. Б.Хмельницького | 50,0 | # - |  | # - | # 50,0 | # - | тендер |
| 17 | внутріквартальні проїзди, бульвар Героїв Сталінграду, 8, 9, 9А,10,18,20,22,24 | 50,0 | # - |  | # 50,0 | # - | # - | тендер |
| 18 | внутріквартальні проїзди, вул.Південно-Кільцева, 10Б | 20,0 | # - |  | # 20,0 | # - | # - | тендер |
| 19 | внутріквартальні проїзди, вул. Червоноармійська, 77-103 Г | 60,0 | # - |  | # - | # 20,0 | # 40,0 | тендер |
| 20 | внутріквартальні проїзди, пр. Незалежності, 84-90, 96-106 | 50,0 | # - |  | # 40,0 | # 10,0 | # - | тендер |
| 21 | вул. Сагайдачного ( ремонт тротуарів) | 74,0 | # - |  | # 55,0 | # 19,0 | # - | тендер |
| 22 | вул. Сторожинецька (ремонт тротуарів) | 20,0 | # - |  | # - | # 20,0 | # - | тендер |
| 23 | вул. Вчительська, Каштанова | 20,0 | # - |  | # 20,0 | # - | # - | тендер |
| 24 | вул. Шевченка (мощення тротуарів) | 40,0 | # - |  | # - | # 40,0 | # - | тендер |
| 25 | вул. Емінеску (мощення тротуарів) | 40,0 | # - |  | # - | # 40,0 | # - | тендер |
| 26 | вул. Джамбула | 30,0 | # - |  | # 15,0 | # 15,0 | # - | тендер |
| 27 | вул. Стасюка (заїзд до ЗОСШ№18) | 20,0 | # - |  | # 10,0 | # 10,0 | # - | тендер |
| 28 | вул. Гайдара | 20,0 | # - |  | # 20,0 | # - |  | тендер |
| 29 | проектно-кошторисна документація на ремонт доріг (вул. Дубинська, Панфілова, Штейнбарга, бр. Руснаків, Ентузіастів та інш) | 10,0 | # 5,0 |  | # 5,0 | # - | # - | тендер |

Секретар виконавчого комітету міської ради							                  О.Васильчишин

Додаток  2

до  рішення  виконкому   міської  ради

від 04.03.2003 р. № 177/5

##### ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

поточного ремонту доріг в м. Чернівцях на 2003 р. за рахунок дорожнього фонду

| № п/п | Назва об’єкта, що ремонтується | Обсяги вкладень, тис. грн. | в т.ч. по кварталах, тис.грн. |  |  |  | Підрядник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | І | ІІ | ІІІ | І\/ |  |
|  | Всього: в т.ч. погашення заборгованості | 3581,0 0,7 | 400,7 0,7 | 1765,3 | 1315,0 - | 100,0 - |  |
| 1 | # ремонт основних транспортних магістралей методом просочування | 320,3 | 66,7 | 100,3 | 133,3 | 20,0 | ДКП «МіськШЕП» |
| 2 | # зимове утримання доріг | 500,0 | 333,3 | - | 116,7 | 50,0 | ДКП «МіськШЕП» |
| 3 | # пров. Складський | 150,0 | - | 75,0 | 75,0 | - | # ВАТ "ШБУ-60" |
| 4 | # вул. Авангардна (від вул. Миру до вул. Кармелюка) | 285,0 | - | 285,0 | - | - | ППФ «Явсон» |
| 5 | # вул. Кармелюка (від вул. Авангардної до вул.Винниченка) | 250,0 | - | 250,0 | - | - | ВАТ "ШБУ-60" |
| 6 | # вул. Нікопольська | 170,0 | - | 100,0 | 70,0 | - | ЗАТ "Агрошляхбуд" |
| 7 | # вул. Герцена | 500,0 | - | 250,0 | 250,0 | - | ВАТ "ПМК-76" |
| 8 | # вул.Дубинська (від пр.Незалежності до вул.Сторожинецької) | 300,0 | - | 100,0 | 200,0 | - | тендер |
| 9 | # вул. Білоруська: - мережі - проїжджа частина | 170,0 | - | 70,0 | 35,0 65,0 | - | ДКП "Чернівціводо-канал", тендер |
| 10 | # вул. 28 Червня (тротуар) | 70,0 | - | 70,0 | - | - | тендер |
| 11 | # вул. Руська :-проїжджа частина # - тротуар | 40,0 70,0 | - - | 40,0 70,0 | - - | - - | тендер тендер |
| 12 | # вул. М. Тореза | 20,0 | - | 20,0 | - | - | тендер |
| 13 | # вул. К Цеткін | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | тендер |
| 14 | # вул. Боярка | 80,0 | - | 40,0 | 40,0 | - | тендер |
| 15 | # вул. Залозецького (зливова мережа) | 100,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | тендер |
| 16 | # вул. Панфілова | 120,0 | - | 60,0 | 60,0 | - | тендер |
| 17 | # вул. Штейнбарга | 200,0 | - | 100,0 | 70,0 | 30,0 | тендер |
| 18 | # вул. братів Руснаків | 135,0 | - | 35,0 | 100,0 | - | тендер |

Секретар виконавчого комітету міської ради							                    О.Васильчишин