У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

## Виконавчий  комітет

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28.03.2017  № _____		          		                                           м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради                  від 29.03.2016 р. № 155/6 «Про затвердження  Програми заходів

щодо усунення нещільності  димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках  м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками)

на 2016 – 2018 роки»

Програмою заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на                      2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради від 29.03.2016 р. № 155/6, передбачено виконання робіт щодо ущільнення димових і вентиляційних каналів у 132 житлових будинках (6361 квартира), що увійшли  до переліку будинків з нещільними димовентиляційними каналами, згідно з  протоколом Урядової міжвідомчої комісії від 10.12.1984 р., із них:

- комунальної власності – 113 будинків ( 5529 квартир);

- ОСББ – 4 будинки ( 82 квартири);

- ЖБК – 15 будинків ( 750 квартир).

Всього в 2016 році з міського бюджету на  виконання робіт з ущільнення димових і вентиляційних каналів та ремонт оголовків в багатоквартирних житлових будинках використано 378,2 тис.грн., а саме:

- виконано капітальний ремонт оголовків в 10 житлових будинках                  ( в кількості 94 шт.) на  суму 334,31 тис.грн.;

- завершено роботи з ущільнення димових і вентиляційних каналів в житловому будинку № 19-А на вул. Небесної Сотні в сумі                        43,9 тис.грн.

На 2017 рік  департаментом житлово-комунального господарства міської ради на виконання робіт з ущільнення та  виконання капітального ремонту оголовків димових та вентиляційних каналів заплановано кошти в сумі              1 301, 225 тис. грн.

2

Враховуючи зазначене вище, відповідно до статей 30, 59 Закону України           «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості  України  від 15.05.2015 р. № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства  від 17.05.2005 р. № 76 «Про затвердження Правил  утримання жилих будинків та прибудинкових територій» та на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 29.03.2016 р. № 155/6 «Про затвердження Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках       м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016 – 2018 роки»,  з метою запобігання  виникненню надзвичайних ситуацій, недопущення нещасних випадків під час використання газу в побуті і використання газового обладнання у житловому фонді,  заслухавши інформацію  департаменту житлово-комунального господарства міської ради,  виконавчий комітет Чернівецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.    Інформацію про хід  виконання рішення виконавчого комітету   міської ради від 29.03.2016 р. № 155/6 «Про затвердження Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016 – 2018 роки» взяти до уваги.

2.       Фінансовому  управлінню міської ради, директору департаменту житлово-комунального господарства міської ради передбачити у 2017 році  необхідні кошти для забезпечення виконання завдань Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонами), в межах асигнувань, виділених на житлово-комунальне господарство.

- Про хід виконання Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках   м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонками) на 2016 – 2018 роки інформувати виконавчий комітет міської ради  у березні          2018 року.

- Організацію виконання Програми заходів щодо усунення нещільності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних будинках   м. Чернівців, обладнаних газовими проточними водонагрівачами (газовими колонами) на 2016-2018 роки покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

3

- Рішення набирає чинності  з дня його оприлюднення на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради    Середюка В. Б., та директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради.

Чернівецький міський голова                                                          О. Каспрук

Виконавець:

Перший заступник директора, начальник

управління житлового господарства депар-

партаменту житлово- комунального госпо-                                          О. Бурак

дарства міської ради                                                                                    ____________2017

Погоджено:

Заступник міського голови з питань                                                        В. Середюк

діяльності виконавчих органів міської

ради                                                                                                             ______________2017

Директор департаменту житлово-кому-                                                 С.Погорений

нального  господарства міської ради	                                              ______________2017

Начальник фінансового управління                                                        Л. Бамбуляк

міської ради                                                                                                ______________2017

Начальник юридичного управління

міської ради                                                                                                 О. Шиба

_____________2017

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального госпо-

дарства та охорони навколишнього сере-

довища                                                                                                        Т. Бабух

_____________2017

Рішення надіслано:

1. Загальний відділ міської ради – 6 пр.

2. Юридичне управління міської ради  – 1 пр.

3. ДЖКГ – 2 пр.

4. Фінансове управління міської ради  - 1 пр.,

Рішення оприлюднення на офіційному сайті міської ради_____2017р.________Г. Кошара