Постанова Кабінету Міністрів України  від 13.04.2011 № 461                                                                  « Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

1. Цей  Порядок визначає процедуру прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

2.Прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до І-ІІІ категорії складності та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальним органами ( далі –Інспекція) поданої замовником декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

У разі прийняття в експлуатацію індивідуальних ( садибних) житлових будинків , садових, дачних будинків, господарських ( присадибних) будівель, споруд, прибудов до них, громадських будинків І та ІІ категорії складності, побудованих без наявності дозволу на виконання будівельних робіт до 31 грудня 2009 р.,особливості реєстрації декларації та її форма визначається Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства.

3.Прийняття в експлуатацію об’єктів, що належать до ІУ і У категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката.

4. На об’єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно із державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.

5. У разі коли на самочинно збудоване нерухоме майно визнано право власності за рішенням суду, воно приймається в експлуатацію згідно з цим порядком.

6.Датою прийняття в експлуатацію об’єкта є дата реєстрації декларації або видача сертифіката.

7. Експлуатація об’єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється.

8.Зареєстрована декларація або сертифікат відповідності є підставою для укладання договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів.

9.Замовник зобов’язаний  протягом  семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об’єкта:  подати копію декларації або сертифіката місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцем знаходження об’єкта, поінформувати державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про введення в експлуатацію об’єкта.

10. Замовник  ( його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірника декларації, у разі подання декларації до дозвільного центру він передає її Інспекції не пізніше наступного робочого дня. Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, другий -  залишається в Інспекції, яка її зареєструвала. Замовник відповідно до закону відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

11. Інспекція перевіряє протягом десяти робочих днів з дати подання (надходження) до неї декларації повноту даних, зазначених у ній, та реєструє декларацію. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її на доопрацювання з обґрунтуванням  підстав повернення у строк, передбачений для її реєстрації. Після усунення недоліків, що стали підставою для повернення декларації на доопрацювання, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.

##### ЗАРЕЄСТРОВАНО

________________________________

(найменування органу, який провів реєстрацію)

________________________________

________________________________

_____  __________20__ р. № _______

_______ _________________________

(підпис)	(ініціали та прізвище посадової особи)

МП

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про готовність об’єкта до експлуатації

__                                                                                                                                         ___

(найменування закінченого будівництвом об’єкта відповідно до будівельного паспорта

___________                          ____                                                                  _____________

або затвердженого проекту будівництва, код об’єкта згідно з державним

________                                                                                                 _________________ класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000; категорія складності)

1. Інформація про замовника

___ ___ ______ (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, __ _ номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні _________________________________________________________________ переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили _________________________________________________________________ про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної _________________________________________________________________ особи,місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

2. Інформація про керівника замовника — юридичної особи

________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону)

3. Інформація про відповідальну особу — інженера з технічного нагляду

| Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону | Назва, номер та дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду | Серія та номер кваліфікаційного сертифіката |
| --- | --- | --- |

| _________________ (найменування посади) | ______________ (підпис) | _______________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) |
| --- | --- | --- |
| МП |  |  |

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника — у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) (за наявності)

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника _________________________________________________________________ 
податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються _________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

_________________________________________________________________ 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і _________________________________________________________________
мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

5. Інформація про страхову організацію (за наявності)

_                                 __                                                 _____________________________

(найменування, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, реквізити договору страхування)

6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

| Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону | Назва, номер та дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт | Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов’язково зазначається з 1 червня 2012 р.) | Види виконаних під керівництвом відповідальної особи робіт |
| --- | --- | --- | --- |

7. Інформація про генерального проектувальника (проектувальника) 
(за наявності)  _________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

__________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні _________________________________________________________________

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та _________________________________________________________________

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); найменування

_________________________________________________________________
юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

| _________________ (найменування посади) | ______________ (підпис) | _______________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) |
| --- | --- | --- |
| МП |  |  |

8. Інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника): головного архітектора (інженера) проекту, особи, що здійснює авторський нагляд (за наявності)

| Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону | Назва, номер і дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи | Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов’язково зазначається з 1 червня 2012 р.) |
| --- | --- | --- |

9. Інформація про проектну документацію (будівельний паспорт)

_________________________________________________________________ (назва, дата, номер документа про затвердження проектної документації, результати експертизи проектної документації (за наявності) __ __ ___ __ __________________________________________________________________

10. Інформація про дозвільні документи (повідомлення про початок виконання будівельних робіт, декларація про початок виконання будівельних робіт, інші документи у разі їх наявності)

| Назва документа, ким виданий або зареєстрований | Дата подання або реєстрації документа | Номер документа |
| --- | --- | --- |

11. Інформація про об’єкт

| Місцезнаходження об’єкта: | ______________ |
| --- | --- |
| Дата початку будівництва: | ________________________ |
| Дата закінчення будівництва: | _____________________________ |
| Строк введення об’єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію: | ____________________ |

| _________________ (найменування посади) | ______________ (підпис) | _______________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) |
| --- | --- | --- |
| МП |  |  |

12. Техніко-економічні показники об’єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації)

Опис об’єкта:

несучі конструкції ____ _____ _____________________ огороджувальні конструкції ____________________________________________ фасади ______________________________________________________________ __________________________________________________

| Перелік інженерного обладнання об’єкта | Холодне та гаряче водопостачання, водовідведення ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване, пічне (необхідне підкреслити), від індивідуальних опалювальних установок – двухконтурний котел (зазначити) |
| --- | --- |
| Загальна площа будівлі, кв. метрів |  |

13. Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) (за наявності)

| Кількість поверхів |  | ________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Матеріали стін |  | ________________________________________________ |  |  |  |
| Кількість секцій (за наявності) |  | ________________________________________________ |  |  |  |
| Кількість квартир у житловому будинку та їх площа |  |  |  |  |  |
| Тип квартир | Кількість квартир |  |  | Загальна площа, 5В. метрів | Житлова площа, 5В. метрів |
| однокімнатних |  |  |  |  |  |
| двокімнатних |  |  |  |  |  |
| трикімнатних |  |  |  |  |  |
| чотирикімнатних |  |  |  |  |  |
| п’ятикімнатних |  |  |  |  |  |
| шестикімнатних |  |  |  |  |  |
| семикімнатних |  |  |  |  |  |
| восьмикімнатних і більше |  |  |  |  |  |
| Усього: |  |  |  |  |  |
| _________________ (найменування посади) МП; ______________ (підпис); _______________________________ (прізвище, ім’я та по батькові). |
| Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку, кв. метрів |  |  | _____________________ |  |  |

| Місця для постійного та тимчасового зберігання автотранспортних засобів, їх характеристика | Загальна площа | Кількість машиномісць |
| --- | --- | --- |
|  | _________________ | _________________ |

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

| Загальна площа нежитлових приміщень об’єкта, кв. метрів | ______________________________ |
| --- | --- |

| Назва нежитлового приміщення | Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків) | Загальна площа, технічні характеристики |
| --- | --- | --- |

14. Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється щодо всіх об’єктів в одиницях виміру з урахуванням цільової продукції або основних видів послуг):

| Основні показники об’єкта | Одиниця виміру | За проектом |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний | у тому числі пускового комплексу або черги |

15. На об’єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом, проведені в повному обсязі.

| _________________ (найменування посади) | ______________ (підпис) | _______________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) |
| --- | --- | --- |
| МП |  |  |

Роботи з оздоблення фасадів та благоустрою території, строки виконання яких перенесено через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

| Перелік робіт | Строки виконання | Організація — виконавець | Керівник організації — виконавця |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прізвище, ім’я, по батькові керівника | підпис керівника |

Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ тис. гривень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію _____тис. гривень, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи _____ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _________ тис. гривень.

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ’ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, встановлена відповідальність відповідно до закону.

| _________________ (найменування посади) | ______________ (підпис) | _______________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) |
| --- | --- | --- |
| МП |  |  |

__________

Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та засвідчується печаткою замовника (за наявності)

### _____________________

Постанова Кабінету Міністрів України  від 13.04.2011 № 466                                  «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт».

« Порядок виконання підготовчих робіт»

1.Цей порядок визначає механізм виконання підготовчих робіт.

Підготовчі роботи-роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, вишукувальні роботи, роботи із спорудженням тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації обслуговування будівництва, улаштування під»їздних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

2. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору  суперфіції, а також після  подання Державній архітектурно - будівельній інспекції або її територіальному органу повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, або отримання зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень можуть виконуватися замовником за наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.   Виконання підготовчих робіт у межах будівельного майданчика не потребує отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру.

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

1.Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень,  готується замовником за формою згідно з додатком №1 та подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих робіт до Інспекції за місцем знаходження об’єкта будівництва. У разі коли право на будівництво об»єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника або осіб відповідальних  за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання підготовчих робіт, замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1. Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт не може продовжуватися.

2. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання підготовчих робіт письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцем знаходження об’єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Начальнику ___________________________________ 
зразок                                                                                                                                  (найменування органу, якому

______________________________________________ 
                                                                                                                                    направляється повідомлення,

______________________________________________ 
                                                                                                                     прізвище, ім'я та по батькові керівника)

______________________________________________ 
                                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

______________________________________________ 
                                                                                                                    місце проживання, серія і номер паспорта, 
                                                                                                                     ким, коли виданий;

______________________________________________ 
                                                                                                                    найменування юридичної особи, 
                                                                                                                        місцезнаходження, код платника

______________________________________________ 
                                                                                                                          податків згідно з ЄДРПОУ 
                                                                                                                       або податковий номер; номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
   про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у 
       повідомленні про початок виконання підготовчих робіт 
 
Відповідно до  статті  35  Закону  України  "Про  регулювання містобудівної   діяльності"   повідомляю   про  початок  виконання підготовчих робіт / про зміну даних  у  повідомленні  про  початок виконання   підготовчих   робіт

від  ____ _______________ 20__ р. 
(необхідне підкреслити) щодо

__________________________________________________________________ 
                (найменування та місцезнаходження;

_________________________________________________________________
                  категорія складності об'єкта)

__________________________________________________________________ 
     (назва, дата видачі та номер документа про затвердження

__________________________________________________________________ 
      проектної документації на виконання підготовчих робіт,

__________________________________________________________________ 
             результати її експертизи (за наявності)

__________________________________________________________________

Документ, що засвідчує право власності  чи  користування земельною ділянкою або договір суперфіцію _______________________________________________

(найменування документа,  ким і коли виданий,

__________________________________________________________________ 
                площа земельної ділянки, гектарів)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - якщо будівельні  роботи  виконуються  без залучення субпідрядників) (за наявності)  ________________

__________________________________________________________________ 
          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________ 
   серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання,  номер облікової картки платника

__________________________________________________________________ 
   податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються__________________________________________________________________ 
               від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це

__________________________________________________________________ 
відповідний орган державної податкової служби і  мають відмітку у паспорті);

__________________________________________________________________ 
найменування юридичної особи, місцезнаходження,   код платника податків згідно з ЄДРПОУ

__________________________________________________________________ 
або податковий номер;   ім'я та по батькові керівника; серія, номер ліцензії, ким, коли видана,

__________________________________________________________________ 
строк дії ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

Відповідальним виконавцем робіт є _____________________________________

__________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________ 
   повноваження особи на виконання робіт; найменування посади,

__________________________________________________________________ 
     серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

Авторський нагляд здійснює (за наявності) _______________________________

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________ 
           повноваження особи на здійснення авторського нагляду; найменування посади,

__________________________________________________________________ 
     серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.;

__________________________________________________________________ 
  найменування та місцезнаходження проектної організації (у разі залучення), номер телефону,

__________________________________________________________________ 
              серія та номер ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

Технічний нагляд здійснює (за наявності) ________________________________

__________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа,

__________________________________________________________________ 
    що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду; найменування посади,

__________________________________________________________________ 
           серія і номер кваліфікаційного сертифікату)

Зобов'язуюсь забезпечити виконання підготовчих робіт відповідно  до  вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.

Мені відомо,  що  за  подання  не в повному  обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з  порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними  будівельними нормами,  стандартами  і правилами, встановлена

відповідальність відповідно до закону.

__ ________ 20__ р. __________________       _____________________________

(підпис замовника)                            (прізвище, ім'я та по батькові замовника) 
М.П.

Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником  замовника або замовником  (для  фізичної   особи)   та   засвідчується  печаткою замовника (за наявності).

Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт

1.Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт здійснюється з дотриманням вимого Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Декларація приймається в дозвільному центрі за місцем знаходження об’єкта. Реєстрація декларації проводить Інспекція за місцем знаходження об’єкта на безоплатній  основі.

2.Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірника декларації, за формою згідно з додатком 2. У разі  подання декларації до дозвільного центру він передає її до Інспекції не пізніше наступного робочого дня. Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, другий – залишається в Інспекції, яка її зареєструвала. Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним – декларації.

3. Інспекція протягом п’яти робочих днів з дня надходження  до неї декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та реєструє її. Зареєстрована декларація не дає право на виконання будівельних робіт. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її на доопрацювання з обґрунтуванням  підстав повернення у строк, передбачений для її реєстрації. Після усунення недоліків, що стали підставою для повернення декларації на доопрацювання, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.                                   	4.У разі коли право на будівництво об»єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника або осіб відповідальних  за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання підготовчих робіт, замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у зареєстровані декларації за формою згідно з додатком 3. Виконання підготовчих робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

4. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції декларації  про початок виконання підготовчих робіт письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцем знаходження об’єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Порядок виконання будівельних робіт.

1.Цей порядок визначає механізм виконання будівельних  робіт.

Будівельні роботи – роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації капітального ремонту.

2. Будівельні  роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договором суперфіції: та  подання замовником за формою згідно з додатком 1 повідомлення про початок виконання будівельних робіт Державній архітектурно - будівельній інспекції або її територіальному органу за місцезнаходження об’єкту будівництва щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації   про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, відповідно до переліку об’єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт;                       - реєстрації  відповідною Інспекцією декларації - щодо об’єктів будівництва, що належить до І-ІІІ категорії складності;

- видачі замовнику Інспекцією дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать до ІУ і У категорії складності

3.Контроль за виконанням будівельних робіт здійснюється Інспекцією.

Повідомлення про початок виконання будівельних  робіт

1.Повідомлення про початок виконання будівельних  робіт, надсилається замовником до Інспекції за місцезнаходження об’єкта будівництва.

2. Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, внесених до переліку об’єктів, будівництво яких  здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції повідомлення  за формою згідно з додатком 1.                                                                  У  разі коли право на будівництво об»єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника або осіб відповідальних  за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання будівельних  робіт, замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням  про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою  згідно з додатком №3. Виконання будівельних  робіт без подання повідомлення про зміну  не може продовжуватися.

3. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання будівельних  робіт письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцем знаходження об’єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Начальнику ___________________________________ 
                                                                                                                                 (найменування органу, якому

______________________________________________ 
                                                                                                                                    направляється повідомлення,

______________________________________________ 
                                                                                                                     прізвище, ім'я та по батькові керівника)

______________________________________________ 
                                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

______________________________________________ 
                                                                                                                    місце проживання, серія і номер паспорта, 
                                                                                                                     ким, коли виданий;

______________________________________________ 
                                                                                                                    найменування юридичної особи, 
                                                                                                                        місцезнаходження, код платника

______________________________________________ 
                                                                                                                          податків згідно з ЄДРПОУ 
                                                                                                                       або податковий номер; номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
   про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у 
       повідомленні про початок виконання будівельних робіт

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України "Про 
регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у  повідомленні  про початок  виконання  будівельних робіт від ___ ____________ 20__ р. (необхідне підкреслити) щодо

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
     (дата, номер будівельного паспорта, найменування органу, який його видав, або проекту,

__________________________________________________________________ 
             найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва, загальна площа об'єкта,

__________________________________________________________________ 
          код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000,

__________________________________________________________________ 
                  категорія складності об'єкта)

__________________________________________________________________

Документ, що засвідчує право власності  чи  користування земельною ділянкою або договір суперфіцію ________________________________________________

(найменування документа,

__________________________________________________________________ 
      ким і коли виданий, площа земельної ділянки, гектарів)

Інформація про генерального підрядника  (підрядника  -  якщо будівельні  роботи  виконуються  без залучення субпідрядників) (за наявності)

__________________________________________________________________ 
         (найменування, місцезнаходження, номер телефону,

__________________________________________________________________ 
         прізвище, ім'я та по батькові керівника, серія, номер ліцензії, ким, коли видана,

__________________________________________________________________ 
строк дії ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

Відповідальним за виконання робіт є ____________________________________

__________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________ 
   повноваження особи на виконання робіт; найменування посади,

__________________________________________________________________ 
     серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

Авторський нагляд здійснює (за наявності) ___________________

__________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________ 
      повноваження особи на здійснення авторського нагляду; найменування посади,

__________________________________________________________________ 
     серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.;

__________________________________________________________________ 
      найменування та місцезнаходження проектної організації  (у разі залучення), номер телефону,

__________________________________________________________________ 
              серія та номер ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

Технічний нагляд здійснює (за наявності) _______________________________

__________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує

__________________________________________________________________ 
       повноваження особи на здійснення технічного нагляду; найменування посади,

__________________________________________________________________ 
           серія і номер кваліфікаційного сертифікату)

Зобов'язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт відповідно до  вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.

Мені відомо,  що  за подання не в повному обсязі та недостовірних даних,

зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням  вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

__ ________ 20__ р.   __________________   ____________________________

(підпис замовника)               (прізвище, ім'я та  по батькові замовника)

М.П.

_______________Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником  замовника або замовником  (для  фізичної   особи)   та   засвідчується  печаткою замовника (за наявності).

Реєстрація декларації про початок виконання будівельних  робіт

1.Реєстрація декларації про початок виконання будівельних  робіт здійснюється з дотриманням вимого Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Декларація приймається в дозвільному центрі за місцем знаходження об’єкта. Реєстрація декларації проводить Інспекція за місцем знаходження об’єкта на безоплатній  основі.

2.Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірника декларації, за формою згідно з додатком 2. У разі  подання декларації до дозвільного центру він передає її до Інспекції не пізніше наступного робочого дня. Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, другий – залишається в Інспекції, яка її зареєструвала. Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним – декларації.

3. Інспекція протягом п’яти робочих днів з дня надходження  до неї декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та реєструє її. Зареєстрована декларація не дає право на виконання будівельних робіт. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її на доопрацювання з обґрунтуванням  підстав повернення у строк, передбачений для її реєстрації. Після усунення недоліків, що стали підставою для повернення декларації на доопрацювання, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.                                                           У разі коли право на будівництво об»єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника або осіб відповідальних  за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання будівельних  робіт, замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1. Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт не може продовжуватися.

4. Замовник зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції декларації  про початок виконання підготовчих робіт письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцем знаходження об’єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

5. Виконання будівельних робіт на об»єктах, що належать до І-ІІІ категорії складності, підключення об»єктів будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації забороняється. Замовник несе згідно із законом  відповідальність за виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.

##### ЗАРЕЄСТРОВАНО

________________________________

(найменування органу, який провів реєстрацію)

________________________________

________________________________

_____  __________20__ р. № _______

_______ _________________________

(підпис)	(ініціали та прізвище посадової особи)

МП

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про початок виконання будівельних робіт

___ ______________ 20__ р.

__________________________________________________________________ 
   (найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва згідно із затвердженим проектом,

__________________________________________________________________ 
          код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000,

__________________________________________________________________ 
                      категорія складності)

1. Інформація про замовника

__________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім'я, та по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта, ким, коли виданий,

__________________________________________________________________ 
    місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________ 
 які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
                 реєстраційного номера облікової

__________________________________________________________________ 
    картки платника податків та повідомили про це відповідний 
                орган державної податкової служби

__________________________________________________________________ 
   і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, 
                  місцезнаходження, код платника

__________________________________________________________________ 
  податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

2. Інформація  про  керівника замовника - юридичної особи (за наявності)

__________________________________________________________________ 
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________

__________ _________________________

(підпис)                    (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

3. Інформація про особу, відповідальну за проведення технічного нагляду

| Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону | Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду | Серія та номер кваліфікаційного сертифіката |
| --- | --- | --- |

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника - якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

__________________________________________________________________ 
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________ 
   серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

__________________________________________________________________ 
   податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

__________________________________________________________________ 
               від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

__________________________________________________________________ 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і

__________________________________________________________________ 
    мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

__________________________________________________________________ 
              згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

5. Інформація про керівника генерального підрядника (підрядника) (за наявності) __________________________________________________________ 
                           (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові,  номер телефону)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

| Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону | Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт | Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.) |
| --- | --- | --- |

__________ _________________________

(підпис)                    (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

7. Інформація    про    ліцензію    підрядника   (обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

| Орган, що видав ліцензію | Серія і номер ліцензії | Дата видачі | Строк дії |
| --- | --- | --- | --- |

8. Інформація про проектувальника

__________________________________________________________________ 
                (прізвище, ім'я, та по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта, ким, коли виданий,

__________________________________________________________________ 
    місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________ 
 які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

__________________________________________________________________ 
    картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби

__________________________________________________________________ 
   і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника

__________________________________________________________________ 
  податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

9. Інформація про керівника проектувальника (за наявності)

__________________________________________________________________ 
                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Інформація про відповідальних осіб проектувальника: головного  архітектора  (інженера)  проекту,  особу,  що  здійснює авторський нагляд (за наявності)

| Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону | Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи | Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.) |
| --- | --- | --- |

__________ _________________________

(підпис)                    (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

11. Інформація про ліцензію проектної організації (обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

| Орган, що видав ліцензію | Серія і номер ліцензії | Дата видачі | Строк дії |
| --- | --- | --- | --- |

12. Інформація про проектну документацію

__________________________________________________________________ 
            (назва, дата видачі та номер документа про затвердження проектної документації,

__________________________________________________________________ 
          результати її експертизи прізвище, ім'я та по батькові експерта, серія та номер

__________________________________________________________________ 
  його кваліфікаційного сертифіката - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р. (за наявності)

13. Інформація про містобудівні умови та  обмеження  забудови земельної ділянки

| Реєстраційний номер | Дата видачі | Орган що видав містобудівні умови і обмеження |
| --- | --- | --- |

14. Інформація про земельну ділянку місце розташування  __________________

____________________________________________________________________

Площа ділянки,       _____________________________________________ 
гектарів             _____________________________________________

Кадастровий номер              _____________________________________________

_____________________________________________

Цільове призначення           _____________________________________________

_____________________________________________

Форма власності      _____________________________________________ 
або користування     _____________________________________________

__________ _________________________

(підпис)                    (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Документ, що            Назва _____________________________________________

посвідчує право              від ___ _______________ 20__ р. N _________________

замовника на         _____________________________________________ 
земельну ділянку                                    (найменування органу, який видав документ)

_____________________________________________

_____________________________________________

15. Технічні показники об'єкта будівництва

Опис об'єкта:

несучі               _____________________________________________ 
конструкції          _____________________________________________ 
                                               _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

огороджувальні       _____________________________________________ 
конструкції          _____________________________________________ 
                                               _____________________________________________

_____________________________________________

фасади               _____________________________________________ 
                                               _____________________________________________

_____________________________________________

Перелік              _____________________________________________ 
обладнання об'єкта   _____________________________________________ 
будівництва _____________________________________________

Площа забудови,      _____________________________________________ 
кв. метрів           _____________________________________________

Загальна площа       _____________________________________________ 
будівлі,             _____________________________________________ 
кв. метрів

16. Характеристика житлових будинків (за наявності)

Кількість поверхів               _____________________________________________

Матеріал стін                       _____________________________________________

Кількість секцій                   _____________________________________________

(за наявності)                        _____________________________________________

__________ _________________________

(підпис)                    (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

| Тип квартир | Кількість квартир | Загальна площа¦ кв. метрів | Житлова площа¦ кв. метрів |
| --- | --- | --- | --- |
| однокімнатних |  |  |  |
| двокімнатних |  |  |  |
| трикімнатних |  |  |  |
| чотирикімнатних |  |  |  |
| п'ятикімнатних |  |  |  |
| шестикімнатних |  |  |  |
| семикімнатних |  |  |  |
| восьмикімнатних і більше |  |  |  |
| Усього: |  |  |  |

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку, кв. метрів ______________________________________________________________

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

Загальна площа нежитлових приміщень об'єкта будівництва, кв. метрів  ______

| Назва нежитлового приміщення | Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків | Загальна площа (технічні характеристики) |
| --- | --- | --- |

Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність,  місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на  всіх  об'єктах  в  одиницях  виміру  відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

| Основні показники об’єкта | Одиниці виміру | За проектом |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний | у тому числі пускового комплексу або черги |

Зобов'язуюсь забезпечити виконання  будівельних робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних  даних, зазначених у цій декларації, та виконання будівельних робіт без  зареєстрованої  декларації з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і  правилами,  встановлена  відповідальність відповідно до закону.

_____________________    __________    __________________________ 
        (найменування посади)                                (підпис)                                 (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Примітка. Кожна  сторінка  підписується  керівником  замовника або замовником  (для  фізичної   особи)   та   засвідчується  печаткою замовника (за наявності).