ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: Програма реконструкції великопанельних будинків з запровадженням сучасних технологій з підвищенням їх теплоізоляційної здатності та енергозбереження в м. Чернівцях на 2010-2014 роки

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму:

26.11.2009р № 1139 рішення 46-ї сесії міської ради 5-го скликання

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Гордієнко О.Ю.  – начальник УЖКГ районної ради

Термін виконання: 2010-2014 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%): 0%

Стан виконання в 2010 році (%): 0%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 796,69 | 796,69 |  |  |
| Факт | - | - |  |  |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 384,9 | 384,9 |  |  |
| Факт | - | - |  |  |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

Реконструкція, заміна теплових мереж, транзитів та вводів на попередньоізольовані труби                  25 м/п на суму 52,5 тис.грн

Теплогідроізоляція пінополіуретановим покриттям  1-ї м»якої покрівлі 1137м2 на суму 359,29 тис.грн

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Не досягнуто

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Програма не працює ефективно із-за недостатнього фінансування!

Виконавець                                                                                                  Дробот Р.Я.

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: Програма модернізації, заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму:

27.04.2007 р № 314 рішення 16-ї сесії міської ради 5-го скликання

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Гордієнко О.Ю.  – начальник УЖКГ районної ради

Термін виконання: 2007-2012 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%): - 0%

Стан виконання в 2010 році (%): - 0%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | - | - | - |  |
| Факт | - | - | - |  |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | - | - | - |  |
| Факт | - | - | - |  |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

Ремонт ліфтів за рахунок районного бюджету  на суму 15,0  тис. грн.

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Не досягнуто.

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Згідно  «Програми модернізації, заміни, ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки» коштів на модернізацію, заміну морально застарілих та фізично зношених ліфтів у житлових будинках всіх форм власності по Садгірському району за рахунок коштів державного та міського бюджетів не передбачено і не виділялося.

Виконавець                                                                                                  Дробот Р.Я.

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: Програма капітального ремонту та реконструкції окремих елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010-2012 роки

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму:

26.11.2009р № 1140 рішення 46-ї сесії міської ради 5-го скликання

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Гордієнко О.Ю.  – начальник УЖКГ районної ради

Термін виконання: 2010-2012 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%): 14,7%

Стан виконання в 2010 році (%): 13,16%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 343,6 | 161,3 | 182,3 |  |
| Факт | - | - | - |  |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 159,3 | 69,3 | 90,0 |  |
| Факт | 19,541 | - | - | районний бюджет |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

ремонт 36-ти балконів на 6-ти будинках на суму 184,3 тис.грн.

держбюджет – 1-н будинок 18-ть балконів на суму 92,0 тис.грн.

міський бюджет – 5 – ть будинків 18-ть балконів на суму 92,3 тис.грн

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Не досягнуто

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Програма не працює ефективно із-за недостатнього фінансування!

Виконавець                                                                                                  Дробот Р.Я.

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010-2014 роки

Розділ ІІ п. 2.2.1 Поетапне відновлення ветхого та аварійного житлового фонду

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму:

24.12.2009р № 1186 рішення 47-ї сесії міської ради 5-го скликання

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Гордієнко О.Ю.  – начальник УЖКГ районної ради

Термін виконання: 2010-2014 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%): - 0%

Стан виконання в 2010 році (%): - 0%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 1650,0,0 | 1650,0 |  |  |
| Факт | - | - |  |  |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 900,0 | 900,0 |  |  |
| Факт | - | - |  |  |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

відновлення одного ветхого та аварійного будинку на суму 750,0 тис.грн.

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Не досягнуто

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Програма не працює ефективно із-за недостатнього фінансування!

Виконавець                                                                                                  Дробот Р.Я.

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010-2014 роки

Розділ ІІ п. 2.3. реконструкція та капітальний  ремонт покрівель схилових дахів

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму:

24.12.2009р № 1186 рішення 47-ї сесії міської ради 5-го скликання

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Гордієнко О.Ю.  – начальник УЖКГ районної ради

Термін виконання: 2010-2014 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%):- 7,4%

Стан виконання в 2010 році (%):- 13,5%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 1177,1 | 1177,1 |  |  |
| Факт | 253,102 | 253,102 | - |  |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 684,6 | 684,6 |  |  |
| Факт | 130,800 | 130,800 | - |  |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

реконструкція та капітальний  ремонт 12-ти покрівель схилових дахів на суму 684,6 тис.грн.

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Не досягнуто

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Програма не працює ефективно із-за недостатнього фінансування!

Виконавець                                                                                                  Дробот Р.Я.

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010-2014 роки

Розділ ІІ п. 2.4. реконструкція та капітальний ремонт (ущільнення) аварійних димовентканалів та оголовків

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму:

24.12.2009р № 1186 рішення 47-ї сесії міської ради 5-го скликання

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Гордієнко О.Ю.  – начальник УЖКГ районної ради

Термін виконання: 2010-2014 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%): -  23,1%

Стан виконання в 2010 році (%): - 18,2%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 134,0 | 134,0 |  |  |
| Факт | - | - |  |  |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 73,5 | 73,5 |  |  |
| Факт | 34,54 | - |  | районний бюджет |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

реконструкція та капітальний ремонт (ущільнення) аварійних димовентканалів та оголовків на 13-ти будинках на суму 60,50 тис.грн.

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Не досягнуто

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Програма не працює ефективно із-за недостатнього фінансування!

Виконавець                                                                                                  Дробот Р.Я.

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010-2014 роки

Розділ ІІ п. 2.2.4. заміна та реконструкції аварійних міжбудинкових електричних мереж (шлейфів)

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму:

24.12.2009р № 1186 рішення 47-ї сесії міської ради 5-го скликання

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Гордієнко О.Ю.  – начальник УЖКГ районної ради

Термін виконання: 2010-2014 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%): -  0%

Стан виконання в 2010 році (%): - 0%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 280,0 | 280,0 |  |  |
| Факт | - | - |  |  |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 180,0 | 180,0 |  |  |
| Факт | - | - |  |  |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

заміна та реконструкції аварійних міжбудинкових електричних мереж (шлейфів) 710 м/п на                      суму 100,0 тис.грн.

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Не досягнуто

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Програма не працює ефективно із-за недостатнього фінансування!

Виконавець                                                                                                  Дробот Р.Я.

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства комунальної власності територіальної громади м. Чернівців на 2010-2014 роки

Розділ ІІ п. 2.5. реконструкція та капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму:

24.12.2009р № 1186 рішення 47-ї сесії міської ради 5-го скликання

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Гордієнко О.Ю.  – начальник УЖКГ районної ради

Термін виконання: 2010-2014 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%): -  70%

Стан виконання в 2010 році (%): - 55,5%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 177,0 | - | - |  |
| Факт | 193,152 | - | - | Районний бюджет |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 88,50 | - | - |  |
| Факт | 88,045 | - | - | Районний бюджет |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

реконструкція та капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж 450 м/п на                    суму 88,50 тис.грн.

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Не досягнуто

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Програма не працює ефективно із-за недостатнього фінансування!

Виконавець                                                                                                  Дробот Р.Я.