ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: «Програма модернізації, заміни, ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового      фонду м.Чернівців на 2007-2012 роки.»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 27.04.2007р. №314рішенням 16 сесії міської ради V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Термін виконання: 2007-2012 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%): 30.4%

Стан виконання в 2010 році (%):  96.6%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 11554,50 | 11554,50 | - | - |
| Факт | 4347,90 | 1625,40 | 2722,50 | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 3074,00 | 3074,00 | - | - |
| Факт | 2970,70 | 248,2 | 2722,50 | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Чернівців на 2010-2014 роки.»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 24.12.2009 р. №1186 рішення 47 сесії V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Термін виконання: 2010-2014 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%): 19,4%

Стан виконання в 2010 році (%):  19,4%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 8246,87 | 8246,87 | - | - |
| Факт | 1603,80 | 1603,80 | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 8246,87 | 8246,87 | - | - |
| Факт | 1603,80 | 1603,80 | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: «Програма капітального ремонту та реконструкції окремих  несучих  конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади  м.Чернівців на 2010-2012 роки.»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 26.11.2009 р. №1140 рішення 46 сесії V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Термін виконання: 2010-2012 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%):  2%

Стан виконання в 2010 році (%):  2%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 1224,80 | 1224,80 | - | - |
| Факт | 21,70 | 21,70 | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 1224,80 | 1224,80 | - | - |
| Факт | 21,70 | 21,70 | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: «Комплексна програма збереження історичної забудови  м.Чернівців на 2009-2015 роки.»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 24.12.2008 р. №796 рішення 35 сесії V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Термін виконання: 2009-2015 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%):  -

Стан виконання в 2010 році (%):  -

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 70792,00 | 70792,00 | - | - |
| Факт | - | - | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 35396,00 | 35396,00 | - | - |
| Факт | - | - | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: «Комплексна програма з енергозбереження  м.Чернівців на 2010-2014 роки.»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 24.12.2009 р. №1198 рішення 47 сесії V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Термін виконання: 2010-2014 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%):  -

Стан виконання в 2010 році (%): -

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 16383,80 | 16383,80 | - | - |
| Факт | - | - | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 16383,80 | 16383,80 | - | - |
| Факт | - | - | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |