ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

Назва експертної групи: Експертна група з громадського аудиту програм           сфери ЖКГ, будівництва та землі.

Назва програми: Програма охорони і раціонального використання земель             м. Чернівців на 2009-2011роки.

Дата та номер нормативно-правового акта, яким затверджено програму: Рішення 40 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 28.05.2009р. №949.

П.І.П. та посада особи, яка відповідає за реалізацію програми: Відповідно до пункту 5 рішення 40 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 28.05.2009р. №949 «Про хід виконання рішення 31 сесії міської ради V скликання від 30.07.2008р. №665 «Про Програму охорони і раціонального використання земель м. Чернівців на 2008 рік» та затвердження Програми охорони і раціонального використання земель м. Чернівців на 2009-2011 роки» організацію виконання рішення покладено на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради. Відповідно до пункту 6 вищевказаного рішення контроль за виконанням рішення покладено на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

Термін виконання: 2009-2011 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%): 14,5%

Стан виконання в 2010 році:

Інформація про виконання заходів з реалізації програми охорони і раціонального використання земель м. Чернівців на 2009-2011роки додається.

Фінансування за весь період реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. | Міський бюджет, тис. грн. | Державний бюджет, тис. грн. | Інші джерела, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 2100 | 2100 | - | - |
| Факт | 304 | 304 | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. | Міський бюджет, тис. грн. | Державний бюджет, тис. грн. | Інші джерела, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 500 | 500 | - | - |
| Факт | - | - | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету: залучення додаткового фінансування із інших джерел неможливе, оскільки програма розроблена для використання коштів, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний(+); відсутній (-) | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми | - |  |
| Склад проблеми та обґрунтування її розв’язання програмним методом | + |  |
| Мета програми | + |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | + |  |
| Строки та етапи виконання програми | + |  |
| Перелік заходів і завдань програми | + |  |
| Ресурсне забезпечення програми | + |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми | + |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми | + |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році: додається

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?): Реалізацію заходів досягнуто частково, у 2010 році не досягнуто в зв’язку із відсутністю коштів, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (земельні ділянки, які продані на земельних торгах, на відносились до земель сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва).

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Реалізація програми охорони і раціонального використання земель м. Чернівців забезпечує розприділення і використання коштів, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Виконавець                                                    В.Іванческул