ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

Назва експертної групи:

Експертна група з громадського аудиту програм соціальної сфери

Назва програми:

Програма розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003 – 2012 роки

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму:

Рішення 12 сесії міської ради IV скликання від 12.06.2003 № 242

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

З 2003 по 2004 включно – Кушнір М.П., заступник начальника відділу у справах сім’ї та молоді

З 2005 по 2010 включно – Скригунець С.Д., заступник начальника відділу у справах сім’ї та молоді

З 01.01.2011 р. – департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

Термін виконання: 2003 - 2012 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%): 93%

Стан виконання в 2010 році (%): 97%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. (обл.бюджет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | - | 4 200,0 | - | - |
| Факт | 21 685, 108 | 5 540, 828 | 13 494, 2 | 2 652,08 |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. (обл.бюджет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 2 300,0 | 1 000, 0 | 1 000,0 | 300, 000 |
| Факт | 2 228, 634 | 871, 221 | 1 049, 0 | 308, 413 |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Однією з основний вимог фінансування молодіжного житлового будівництва з державного бюджету було створення зазначеної програми

Реалізація Програми компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків

Реалізація Програми “Доступне житло”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. № 509 (у м. Чернівцях розпочала діяти наприкінці грудня 2010 і нею змогли скористатися лише 2 родини)

Відповідність структури програми вимогам НПА: не відповідає

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми | + |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом | + |  |
| Мета програми | + |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | + |  |
| Строки та етапи виконання програми | + |  |
| Перелік заходів і завдань програми | + |  |
| Ресурсне забезпечення програми | + |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми | + |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми | + |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

Продовження будівництва житлового будинку за адресою вул. Руська 235-В;

Фінансування програми з різних бюджетів.

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Частково.

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Виконання програми доцільне у 2011 році за умови фінансування.

Виконавець   				Скригунець С.Д..

Оцінка виконання завдань та заходів в 2010 році

| Найменування завдання | Найменування заходу | Сума витрачених коштів |  |  |  | Кількісні результати | Оцінка ефективності заходів (за десятибальною шкалою) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План згідно програм | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |  |  |
| Завдання 1 | Захід 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2 | Захід 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 2.2 |  |  |  |  |  |  |

Перелік завдань та заходів, які в 2010 році не виконані

| Найменування завдання | Найменування заходу | Сума запланованих витрат, тис.грн | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 | Захід 1.1 |  |  |
|  | Захід 1.2 |  |  |
| Завдання 2 | Захід 2.1 |  |  |
|  | Захід 2.2 |  |  |

Виконавець                                                                            П.І.П.