ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

Назва експертної групи: Експертна група з питань громадського аудиту програм соціальної сфери.

Назва програми:  Комплексна програма збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: рішення 35 сесії У скликання від 24.12.2008р. №796.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми: Пушкова Олена Дмитрівна – начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради

Термін виконання:  2009-2015 роки

Стан виконання за час реалізації програми (%): 5%

Стан виконання в 2010 році (%):  5%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 367423,0 | 90336,0 | 271676,0 | 5411,0 |
| Факт | - | - | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 124546,0 | 30242,0 | 92518,0 | 1804,0 |
| Факт | - | - | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми | + |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом | + |  |
| Мета програми | + |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | + |  |
| Строки та етапи виконання програми | + |  |
| Перелік заходів і завдань програми | + |  |
| Ресурсне забезпечення програми | + |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми | + |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми | + |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

- Розробка проектно-вишукувальної документації для першочергових будівельно-монтажних робіт на найбільш небезпечних ділянках та інженерне забезпечення території (протизсувні заходи та водопониження з застосуванням новітніх технологій в районі Центральної площі та прилеглих вулиць).

2. Інвентаризація нерухомості, створення відповідного банку даних.

3. Розробка науково-дослідної та проектно-кошторисної документації на проведення реставраційно-ремонтних робіт пам'ятки архітектури національного значення – Резиденції Буковинських Митрополитів

4. Протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці архітектури національного значення Резиденції Буковинських Митрополитів

5. Розроблення Програми регенерації кварталів центрального історичного ареалу міста.

6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт і реставрацію пам'яток архітектури національного і місцевого значення, протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках архітектури та об'єктах цінної забудови.

7. Проведення комплексних археологічних досліджень – пам'ятки археології національного значення території Ленківського городища на вул. Коломийській

8. Виготовлення облікової документації об'єктів культурної спадщини для їх реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток

9. Розроблення програми дослідження, збереження та використання пам'яток садово-паркового мистецтва, історичних поховань, природоохоронні заходи, збереження об'єктів ландшафтної архітектури та історичних поховань

10. Створення власної ремонтно-реставраційної майстерні та забезпечення її матеріально-технічної бази.

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Через відсутність фінансування програми у 2010 році заходи програми не виконуються.

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

З огляду на надзвичайно важливі питання щодо зупинення подальшого погіршення стану забудови у центральній частині міста Чернівців, убезпечення проживання населення в ній, збереження унікального історико-архітектурного міського середовища, і при цьому створення сучасної міської інфраструктури, можливих лише шляхом вжиття невідкладних ефективних заходів, вважаємо за необхідне виконати заходи Комплексної програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки.

Начальник відділу								О.Пушкова