ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

Назва експертної групи:Експертна група з громадського аудиту програм сфери ЖКГ, будівництва та землі.

Назва програми: Программа каналізування міста Чернівців на 2006-2015 роки.

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: Рішення 42 сесії міської ради ІV скликання  від  23.03.2006 року №966.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми: Відповідно п.2 рішення 42 сесії міської ради ІV скликання  від  23.03.2006 року №966 " Про затвердження Програми каналізування міста Чернівців на 2006 - 2015 роки" своєчасне забезпечення виконання робіт, відповідно до затвердженої Програми каналізування міста, покладено на департамент житлово-комунального господарства та департамент містобудівного комплексу та земельних відносин. Відповідно п.3 вищевказаного рішення визначення можливостей фінансування зазначеної Програми покладено на фінансове управління міської ради.

Термін виконання: 2006 – 2015 р.р.

Стан виконання за час реалізації програми (%): 50

Стан виконання в 2010 році (%): 6,7

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 74100,00 | 21600,00 | 36100,00 | 16400,00 |
| Факт | 41500,00 | 15000,00 | 11700,00 | 14800,00 |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 11500,00 | 11500,00 | - |  |
| Факт | 776,00 | 560,00 | - | 216,00 |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

- Залучення інвесторів для будівництва мереж:

- Будівництво каналізаційного колектору д-1000 мм від РКНС-5 на вул. Сторожинецькій до вул. Черняховського.

- Будівництво скидної шахти на вул. Жасмінній.

- будівництво каналізаційного колектору д-200 мм по вул. Халтуріна.

- Створення товариств мешканців з каналізування вулиць.

  - Створено 33 товариства по каналізуванню вулиць міста з фінансуванням ними 50% вартості виконання робіт.

  - 18 товариств по каналізуванню вулиць міста виконали роботи по прокладанню мереж на   загальну суму 2,8 млн.грн.

- Залучення коштів державного бюджету.

- Будівництво другої нитки каналізаційного дюкера через р.Прут в районі Головної каналізаційної насосної станції ( ГКНС), вартість робіт – 2,3 млн. грн..

- Будівництво двох дюкерів через річку Прут в районі очисних споруд „Магала” в м.Чернівцях, вартість робіт – 9,4 млн. грн.

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми | + |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом | + |  |
| Мета програми | + |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | + |  |
| Строки та етапи виконання програми | + |  |
| Перелік заходів і завдань програми | + |  |
| Ресурсне забезпечення програми | + |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми | + |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми | + |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

- Початок будівництва об’єкту "Будівництво КНС і напірного колектору в мікрорайоні "Рогізна"  м. Чернівців"

- Початок будівництва об’єкту "Будівництво каналізаційних та водопровідних мереж по вул. Курильскій, Селятинській, Київській, Ростицькій, Маршала Рибалка, провул. Курильському в м. Черніцях".

- Початок будівництва об’єкту "Будівництво каналізації міської лікарні №4"

- Продовження будівництва каналізаційних мереж об’єкту "Житловий квартал по                    пр.. Незалежності в м. Чернівці (Квартальні мережі)".

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

Поставлених завдань за час реалізації Програми та в 2010 році не досягнуто з причин відсутності достатньої кількості коштів для її реалізації з державного та міського бюджетів.

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

Реалізація Програми каналізування надасть змогу:

- покращити санітарно-екологічний стан міських річок, які є притоками р. Прут;

- ліквідувати вигрібні ями, що позитивно вплине на стабілізацію зсувних процесів місті;

- покращити санітарний стан територій міста та підвищити рівень життя мешканців;

- проводити житлову забудову перспективних територій. згідно з затвердженим Генеральним планом забудови міста.

Виконавець                                                                            В.Бабчук

Оцінка виконання завдань та заходів в 2010 році

| Найменування завдання | Найменування заходу | Сума витрачених коштів |  |  |  | Кількісні результати | Оцінка ефективності заходів (за десятибальною шкалою) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План згідно програм | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |  |  |
| Завдання 1 | Захід 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2 | Захід 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Захід 2.2 |  |  |  |  |  |  |

Перелік завдань та заходів, які в 2010 році не виконані

| Найменування завдання | Найменування заходу | Сума запланованих витрат, тис.грн | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 | Захід 1.1 |  |  |
|  | Захід 1.2 |  |  |
| Завдання 2 | Захід 2.1 |  |  |
|  | Захід 2.2 |  |  |

Виконавець                                                                            П.І.П.