ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: «Програма модернізації, заміни, ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового      фонду м.Чернівців на 2007-2012 роки.»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 27.04.2007р. №314рішенням 16 сесії міської ради V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Термін виконання: 2007-2012 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%): 30.4%

Стан виконання в 2010 році (%):  96.6%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 11554,50 | 11554,50 | - | - |
| Факт | 4347,90 | 1625,40 | 2722,50 | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 3074,00 | 3074,00 | - | - |
| Факт | 2970,70 | 248,2 | 2722,50 | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Чернівців на 2010-2014 роки.»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 24.12.2009 р. №1186 рішення 47 сесії V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Термін виконання: 2010-2014 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%): 19,4%

Стан виконання в 2010 році (%):  19,4%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 8246,87 | 8246,87 | - | - |
| Факт | 1603,80 | 1603,80 | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 8246,87 | 8246,87 | - | - |
| Факт | 1603,80 | 1603,80 | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: «Програма капітального ремонту та реконструкції окремих  несучих  конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади  м.Чернівців на 2010-2012 роки.»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 26.11.2009 р. №1140 рішення 46 сесії V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Термін виконання: 2010-2012 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%):  2%

Стан виконання в 2010 році (%):  2%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 1224,80 | 1224,80 | - | - |
| Факт | 21,70 | 21,70 | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 1224,80 | 1224,80 | - | - |
| Факт | 21,70 | 21,70 | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: «Комплексна програма збереження історичної забудови  м.Чернівців на 2009-2015 роки.»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 24.12.2008 р. №796 рішення 35 сесії V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Термін виконання: 2009-2015 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%):  -

Стан виконання в 2010 році (%):  -

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 70792,00 | 70792,00 | - | - |
| Факт | - | - | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 35396,00 | 35396,00 | - | - |
| Факт | - | - | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: «Комплексна програма з енергозбереження  м.Чернівців на 2010-2014 роки.»

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: 24.12.2009 р. №1198 рішення 47 сесії V скликання.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми:

Термін виконання: 2010-2014 роки.

Стан виконання за час реалізації програми (%):  -

Стан виконання в 2010 році (%): -

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 16383,80 | 16383,80 | - | - |
| Факт | - | - | - | - |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | 16383,80 | 16383,80 | - | - |
| Факт | - | - | - | - |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету:

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми |  |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом |  |  |
| Мета програми |  |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |  |
| Строки та етапи виконання програми |  |  |
| Перелік заходів і завдань програми |  |  |
| Ресурсне забезпечення програми |  |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми |  |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми |  |  |

ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

ГРОМАДСЬКИМИ ЕКСПЕРТАМИ

СТАНУ ВИКОНАННЯ В 2010 РОЦІ ПРОГРАМИ

Назва експертної групи:

Назва програми: Районна  Програма «Соціальний захист на 2010-2012роки » Шевченківської районної в місті ради

Дата та номер нормативно-правого акта, яким затверджено програму: затверджена рішенням 31 сесії V скликання районної в місті ради від 25.03.2010р.

П.І.П. та посада, особи яка відповідає за реалізацію програми: начальник фінансового управління районної в місті ради Адамко І.І.,начальник управління праці та соціального захисту населення районної в місті ради Гаєвська В.П.

Термін виконання:31.12.2012р.

Стан виконання за час реалізації програми (%):

Стан виконання в 2010 році (%):100%

Фінансування за весь час реалізації програми:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, (районний бюджет) тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План |  |  |  | 678100,00 |
| Факт |  |  |  | 667306,51 |

Фінансування в 2010 році:

|  | Загальний обсяг фінансування, тис.грн. | Міський бюджет, тис.грн. | Державний бюджет, тис.грн. | Інші джерела, (районний бюджет тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План |  | 159567,25 |  | 329100,00 |
| Факт |  | 159567,25 |  | 329100,00 |

Перелік вжитих заходів для залучення додаткового фінансування із інших джерел, крім міського бюджету: залучення благодійних надходжень.а саме спонсорських пожертвувань  від підприємств, установ, організацій  району  в 2010 р. на загальну суму 40 тис.грн , за 5 місяців 2011р.

на 22,5 тис.грн

Відповідність структури програми вимогам НПА:

| Назва (зміст) розділу | Відмітка: наявний (+); відсутній (-). | Примітки |
| --- | --- | --- |
| Паспорт програми | + |  |
| Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом | + |  |
| Мета програми | + |  |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми | + |  |
| Строки та етапи виконання програми | + |  |
| Перелік заходів і завдань програми | + |  |
| Ресурсне забезпечення програми | + |  |
| Організація управління та контролю за ходом виконання програми | + |  |
| Очікувані кінцеві результати виконання програми | + |  |

Перелік основних заходів, які передбачено реалізувати в 2011 році:

Матеріальна допомога,часткове відшкодування за проїзд  в міському електротранспорті   Почесним донорам України,  допомога сім"ям воїнів, загиблих в Афганістані, харчування соціальнонезахищених громадян ,  допомога на поховання , разова грошова допомога громадянам, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій ,  щомісячна адресна допомога дітям – сиротам, надання пільг  на користування послугами лазень, пільги  громадянам, реабілітованим за ст.3 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", на оплату ЖКП , виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам. На зазначені заходи затверджено в районному бюджеті на 2011рік 828300 грн.

Резюме (чи досягнуто поставлених завдань програмою, за час її реалізації та в 2010 році?):

На виконання заходів  районної комплексної Програми «Соціальний захист» на 2010-2012 роки   районною в місті радою,її структурними підрозділами за 2010р. проведено цілеспрямовану роботу щодо соціальної захищеності малозабезпечених верств населення. На постійній основі проводилась робота, спрямована на реалізацію чинного законодавства щодо надання пільг та соціальних гарантій  ветеранам війни та іншим пільговим категоріям населення. Всі заплановані кошти на реалізацію заходів  Програми  профінансовані в повному обсязі, а також  залучені  благодійні надходження від  підприємств, установ, організацій  району.

Висновки щодо ефективності та доцільності виконання програми в 2011 році.

З метою посилення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення району є необхідність у продовженні реалізації районної  Програми «Соціальний захист на 2010-2012 роки. З метою  підвищення ефективності виконання програми на постійній основі  залучаються додаткові кошти у вигляді спонсорської допомоги для задоволення потреб громадян, які потребують соціальної підтримки.