## Затверджено

рішенням 17  сесії міської ради

V скликання

від “ 31” травня 2007 р.   № 334

П Р О Г Р А М А

пріоритетних напрямків розвитку

міста Чернівців до 2011 року

1.Вступ

Програма пріоритетних напрямків розвитку міста Чернівців до 2011 року розроблена відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з врахуванням Стратегічного плану розвитку  міста Чернівців до 2011 року, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців,  заходів, пов”язаних з  підготовкою до відзначення 600-річчя заснування міста Чернівців, комплексних програм  з метою реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку міста.

Така спрямованість розвитку міста потребує нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу, що забезпечить досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.

Програма  пріоритетних напрямків розвитку міста Чернівців до 2011 року є довгостроковим планом розвитку міста, що визначає цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого економічного і соціального розвитку.

ІІ. Цілі  та завдання  Програми пріоритетних напрямків розвитку  міста Чернівців до 2011 року

Головною метою Програми пріоритетних напрямків розвитку міста Чернівців  до 2011 року є поєднання і практична реалізація Стратегічного плану розвитку міста Чернівців, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців, галузевих програм та закріплення тенденцій економічного зростання, як основи вирішення всього комплексу питань пріоритетної політики міста.

Складовими частинами Програми  є завдання інших міських програм, які реалізовуватимуться протягом чотирьох років та заходів щодо стабілізації  економіки і розв’язання  соціально-економічних проблем.

Завдяки новому підходу при підготовці програми, окреслено пріоритетні напрямки, які будуть вирішуватись до 2011 року.

Програма розроблена на основі пропозицій департаментів, управлінь та відділів міської ради  з використанням аналітичних  матеріалів і статистичних даних щодо пріоритетного розвитку міста та  вказує на першочергові заходи, які реалізовуватимуться  для досягнення поставленої мети,  виходячи  із бюджету міста до 2011 року.

ІІІ.Особливості економічного і соціального розвитку міста          Чернівців за останні роки.

Місто Чернівці – обласний центр Чернівецької області,  розташоване на південному заході України на березі р.Прут. Територія міста становить 153 кв.км,  населення  – 244 тис. чоловік.

Чернівці сьогодні – це економічний, науковий та культурний центр, серце Буковинського краю. Місто сьогодні живе діловим життям: працює, вчиться, досліджує, творить, будує, відновлюється.  Щороку зростають обсяги будівництва житла, споруд соціального і культурного призначення. Здійснюється робота з відновлення, реставрації та догляду за історико-культурними пам’ятками архітектури, реконструкції та модернізації інженерних мереж, комунікацій, організації  руху транспорту, ремонту доріг та благоустрою прибудинкових територій, усунення негативних техногенних процесів, покращання екологічної ситуації та умов проживання в місті.

Чернівці було і є культурно-просвітницьким центром. Тут функціонує  6 вищих навчальних закладів, серед яких слід особливо виділити провідні вузи Буковини: Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича та Буковинський державний медичний  університет.

Культурні та мистецькі заклади міста Чернівців із самобутнім і неповторним колоритом – це унікальні пам’ятки історії, архітектури та містобудування центральної частини старого міста, 30 пам’ятників історії та культури, 8 будинків культури та клуби, 2 кінотеатри, 4 стадіони, 5 театральних закладів, один із яких перлина – Чернівецький обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської.

В місті є 14 середніх спеціальних навчальних заклади, 41 загальноосвітня школа, 7 гімназій, 3 ліцеї, центр  освіти молоді, а також 52 дитячі дошкільні установи. На території міста  знаходиться 20 закладів охорони здоров’я.  22 культові споруди забезпечують духовні потреби представників різних конфесій.

Промисловий комплекс міста налічує 68 промислових підприємств, які обліковуються органами статистики як „великі” з чисельністю працюючих близько 17 тис.чол., або 14 % працездатного населення міста. Річний обсяг промислового виробництва на цих підприємствах складає близько 800 млн.грн. Частка загальноміських обсягів виробництва в області складає близько 60 %.Також розвинута мережа сфери послуг, а саме: 1945 об’єктів торгівлі, 615 об’єктів ресторанного господарства, 905 – побутового обслуговування,  24 ринки та мікроринки.

Мале підприємництво міста Чернівців становить 24,3 тис.осіб, внесених до Єдиного державного реєстру. Кількість малих підприємств, що подають статистичні звіти про свою діяльність, складає 2376 одиниць. У розрахунку на 10 тис.осіб наявного населеня в місті припадає 98 малих підприємств (по області та Україні цей показник становить 45 та 63 підприємства відповідно). На малих підприємствах міста зайнято 15,6 тис.осіб.

В місті Чернівцях діє 87 туристичних організацій, з яких 20 є туроператорами, інші – турагентами. За 2006 рік ними надано платних послуг на суму понад 25 млн.грн.

Місто поділено на три адміністративні райони,  де утворено районні в місті ради – Першотравнева, Садгірська та Шевченківська, які мають свої виконавчі  органи.   Однією із основних функцій виконавчих комітетів районних в м.Чернівцях рад, делегованих міською радою, – є організація виконання та контроль за дотриманням благоустрою і належного санітарного стану території міста, утримання, відновлення  та капітальний ремонт житла.

У житлово-комунальному господарстві м.Чернівців налічується 22 підприємства і організації, які забезпечують надання послуг з водопостачання, водовідведення, ремонту та будівництва, реконструкції та утримання доріг і житлового фонду, експлуатації та утримання мереж вуличного освітлення, інвентаризації будівель та споруд, перевезення пасажирів міським автобусним та електротранспортом, збирання, вивезення та утилізації побутових відходів, а також надання ритуальних послуг.

Житловий фонд міста нараховує 4178 будинків комунальної власності, загальною площею 2,78 млн. кв.м. Будинки місцевих рад утримуються і обслуговуються 9 комунальними житловими ремонтно-експлуатаційними та 4 приватними підприємствами.

Всього в м. Чернівцях налічується близько 900 вулиць та провулків.

Загальна протяжність вулично-шляхової мережі складає 527,5 км, в тому числі: 183,3 км   (35%) - асфальтованих доріг,200,2 км   (38%)	- гравійних, 86,7  км  ( 16%)	- ґрунтових, 57,3  км   (11%)	- доріг з бруківки.

Програмою виконання робіт по реконструкції та капітальному ремонту дахів до 2010 року передбачено капітально відремонтувати покрівлі і дахи  на 540 будинках, загальною вартістю робіт 18,5 млн.грн.В 2006 році відремонтовано покрівель 52147 квм.м на суму 5,62 млн.грн.., в 2005 році – 61098 кв.м., на суму 3,88 млн.грн..

Програмою  модернізації, заміни та ремонту ліфтів житлового  фонду до 2010 року передбачено  замінити і капітально відремонтувати  ліфти на  3,9 млн.грн. В 2006 році відремонтовано та замінено ліфтів на суму         484,1 тис.грн., в 2005 році на 382 тис.грн.

Програмою реконструкції та капітального ремонту внутрішньо- будинкових та дворових інженерних мереж житлового фонду на 2006-2010 роки передбачено виконання робіт на 19,5 млн.грн. В 2006 році виконано робіт на суму 4,6 млн.грн.. , в 2005 році  - 1,58 млн.грн..

На реалізацію Програми поступового оснащення  житлового фонду міста приладами обліку та регулювання споживання води, газу і теплової енергії  використано 756,98 тис.грн., із них у  2005 р. – 88,4 тис.грн. За рахунок коштів районних бюджетів розвитку, шляхом надання мешканцям безвідсоткового кредиту в 3150 квартирах у 2006 р. встановлено 3598 поквартирних лічильників обліку споживання води і 395 – газу. Всього в місті встановлено 38181 поквартирних лічильників обліку споживання холодної води, що становить 56,2% від загальної кількості абонентів (59003).

На виконання завдань капітального та поточного ремонту житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців для відновлення і реконструкції  житлового фонду з державного і міського бюджетів в 2006 р. спрямовано 31528,5 тис. грн.

На  утримання (поточний ремонт) житлового фонду комунальної власності міста  спрямовано 3324,2 тис.грн, що на 784,8 тис. грн. більше, ніж у 2005 р. На ремонт та утримання доріг м.Чернівців всього в 2006 р. освоєно 56,4 млн.грн.   (у 2005р. – 19,9 млн.грн.), в тому числі  13,7 млн.грн. – субвенції з Державного бюджету України на реконструкцію доріг, розташованих в межах історико-культурної заповідної території міста.

Продовжується будівництво дороги на вул.С.Воробкевича, на що освоєно   5,2 млн. грн. За рахунок державних коштів у 2006 р. розпочато роботи з реконструкції 13 вулиць архітектурно-заповідної зони міста.

В м.Чернівцях  функціонує розгалужена мережа громадського пасажирського транспорту. Маршрутна сітка міста складається з 42 автобусних маршрутів, які розподілені серед перевізників на конкурсній основі, та 12 – тролейбусних. До перевезень пасажирів залучено 10 автоперевізників всіх форм власності та 2 підприємства міськелектротранспорту комунальної власності.

Завдяки  вигідному  транспортно-географічному  положенню , яке забезпечує  доступ на національні та міжнародні ринки,  місто може запропонувати відмінні умови для інвесторів. Спроможність  міста залучати інвестиції визначаються багатьма чинниками, серед них – наявність кваліфікованої робочої сили, технічна інфраструктура, ділянки для нової забудови тощо.

ІY.Основні пріоритетні напрямки досягнення мети та виконання пріоритетних завдань.

Аналіз особливостей соціально-економічного розвитку на сучасному етапі, вирішення основних проблем, які постають на шляху подальшого розвитку міста, показав необхідність в середньостроковій стратегії, розробці програми пріоритетних напрямків, яка спрямована на модернізацію, забезпечення конкурентоспроможності, формування сприятливого інвестиційного клімату, створення нових робочих місць.

Основними завданнями реалізації пріоритетів міста є:

-реалізація стратегічних та пріоритетних цілей Стратегічного плану розвитку міста Чернівців, Стратегії підвищення конкурентоспроможності міста Чернівців;

-створення умов для подальшого зростання економічного потенціалу міста, залучення стратегічного інвестора у промисловість міста, нарощування випуску конкурентоспроможної продукції та поступове підвищення реального рівня життя населення;

-збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку міста;

-ширше запровадження практики іпотечного кредитування будівництва, придбання житла  та поетапне вирішення проблеми соціального житла;

-забезпечення стабільної роботи транспорту, розробка нової схеми пасажирських  перевезень;

-ефективне використання земельних ресурсів міста та об’єктів комунальної власності міської територіальної громади;

-подальше реформування житлово-комунального господарства через створення товариств співвласників, у напрямку підвищення якості житлово-комунальних послуг та умов проживання;

-послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;

-ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її виникнення у майбутньому;

-якісне медичне обслуговування населення;

-забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

-залучення широких кіл населення до занять фізичною культурою та спортом;

-забезпечення соціального захисту незахищених верств населення.

V.Заходи з реалізації Програми пріоритетних напрямків

розвитку міста Чернівців до 2011 року

| № з/п | #### Зміст пріоритету | Джере-ла фінансування | ##### Обсяги (тис.грн.) | Термін виконання |  | Відповідальні виконавці |  | Очікуваний результат від реалізації пріоритету |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлово-комунальне господарство та містобудівний комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ##### Реконструкція об”єктів МКП “Міжнародний аеропорт “Чернівці” | ##### міський бюджет кошти інвесто-рів | ##### 28000,0 5005,0 | ##### 2007-2010рр. |  | Департамент житлово-кому-нального госпо-дарства міської ради МКП “Між-народний аеро-порт “Чернівці” |  | Забезпечення безпеки польотів та туристичної привабливості регіону |  |  |
| 2. | ##### Каналізування міста | ##### міський бюджет | ##### 70000,0 | ##### 2007-2011рр. |  | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради |  | Покращання еко-логічного стану мі-ських річок,розван-таження існуючих каналізаційних ме-реж, ГКНС та очи-сні споруди ,лікві-дація існуючих КНС та економія електроенергії, роз-ширення житлової забудови відповідно до генерального плану міста |  |  |
| 3. | ##### Реконструкція водопровідно-каналізаційного господарства міста ##### в тому числі: ##### -модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції ІІІ –го підйому водогону “Дністер-Чернівці”; ##### -будівництво каналізаційного дюкеру через р.Прут в районі вулиць Петрозаводської –Барнаульської; -реконструкція насосно-силового обладнання на ТРП міста | ##### міський бюджет ##### -“- -“- -“- | ##### 13166,4 ##### 6066,4 4600,0 2500,0 | ##### 2007-2011рр. |  | Департамент житлово-кому-нального господ-дарства міської ради, ДКП “Чернівціводока-нал” |  | Економія електроенергії, надійне водопостачання та покращання екологічного стану в місті |  |  |
| 4. | ##### Розроблення та впровадження комплексної програми протипаводко-вих заходів, водопониження та водовід-ведення території Садгріського району міста Чернівці | ##### міський бюджет держ. бюджет кошти ін-весторів | ##### 25000,0 25000,0 20000,0 | ##### 2007-2011рр. |  | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради |  | Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій |  |  |
| 5. | ##### Реконструкція велико панель-них будинків з запро-вадженням сучасних технологій з підвищення їх теплоізоляційної здатності | ##### держ- бюджет міський бюджет | ##### 32329,0 20886,0 | ##### 2007-2011 рр. |  | Районні у місті ради |  | Економія коштів за опалювальний період на споживання газу 1521,6 тис.грн. |  |  |
| 6. | ##### Будівництво малого та великого транспортного кільця | ##### держ-бюджет міський бюджет | ##### 20000,0 14000,0 | ##### 2007-2011рр. |  | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |  | Покращання транспортного руху в місті |  |  |
| 7. | ##### Реконструкція системи теплопостачання (проектні роботи) | ##### міський бюджет | ##### 299,0 | ##### 2007-2008рр. |  | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |  | Економія коштів по теплопостачанню |  |  |
| 8. | Освоєння під-земного простору | кошти інвесто-рів | ##### 200000,0 | ##### 2008-2011рр. |  | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради |  | Створення додатко-вих робочих місць, розвантаження вулиць,підвищення рівня життя населення міста |  |  |
| 9. | Створення технологічного та промис- лового парку в Садгірському районі | міськийбюджет | ##### 10000,0 | ##### 2008-2011рр. |  | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради |  | Залучення інвесто-рів, створення додаткових робочих місць, поповнення дохідної частини бюджету |  |  |
| 10. | Будівництво газопроводу відводу від ГРС с.Топорівці до м.Чернівців | ##### держ ##### бюджет міський бюджет | ##### 4870,5 ##### 1683,5 | ##### 2007-2009рр. |  | Департамент мі-стобудівного ком-плексу та земель-них відносин міської ради |  | Поліпшення параметрів тиску в діючих газових мережах |  |  |
| 11. | Реконструкція газорозподільчої станції в с.Топорівцях | держ- бюджет міський бюджет | ##### 5538,2 ##### 320,8 | ##### 2008-2009рр. |  | Департамент мі-стобудівного ком-плексу та земель-них відносин міської ради |  | Запобігання виникненню аварійних ситуацій |  |  |
| 12. | Реконструкція інженерних мереж та покриття вул.О.Кобилянської | держбуд-жет міський бюджет | ##### 9812,5 ##### 187,5 | ##### 2007-2008рр. |  | Департамент мі-стобудівного ком-плексу та земель-них відносин міської ради |  | Поліпшення технічного стану мереж та благоустрій вулиці |  |  |
| 13. | Протизсувні заходи міста Чернівців | держбуд-жет міський бюджет | ##### 12360,0 4700,0 | ##### 2007-2011рр. |  | Департамент мі-стобудівного ком-плексу та земель-них відносин міської ради |  | Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій |  |  |
| Соціальна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція будівлі ДЮСШ № 2 на вул.Федь-ковича,13 | ##### міський бюджет | ##### 2000,0 |  | ##### 2008 р. |  | Управління освіти міської ради |  | Покращання умов навчання дітей |  |
| 2. | Реконструкція басейну ЗОШ № 27 та будівництво автономної котельні | ##### міський ##### бюджет | ##### 2000,0 |  | ##### 2008 р. |  | Управління освіти міської ради . |  | Покращання умов фізичного розвитку школярів,налагодження контролю за використанням енергоносіїв |  |
| 3. | Будівництво Палацу Спорту | держ-бюджет міський бюджет | ##### 40000,0 ##### 10000,0 |  | ##### 2010р. |  | Управління по фізичній культурі та спорту міської ради |  | Залучення населення до занять фізичною культурою та спортом |  |
| 4. | Реконструкція стадіону Буковина | ##### міський бюджет | ##### 12000,0 |  | ##### 2009р. |  | Управління по фізичній культурі та спорту міської ради |  | Покращання умов для проведення спортивних заходів |  |
| 5. | ##### Оснащення медичним обладнанням, транспортом та проведення ремонтних робіт закладів амбулаторно-поліклінічної допомоги | ##### держ-бюджет міський бюджет кошти інвесто-рів | ##### 4145,0 11037,0 140,0 |  | ##### 2007-2010рр. |  | Управління охорони здоровۥя міської ради, Керівники закладів охорони здоровۥя |  | Створення належних умов для перебування хворих в закладах амбулаторно-поліклінічної ланки |  |
| 6. | ##### Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоровۥя , реанімації новонароджених | ##### держ-бюджет міський бюджет кошти інвесто-рів | ##### 2175,0 8269,0 16,0 |  | ##### 2007-2010рр. |  | Управління охорони здоровۥя міської ради, Керівники закладів охорони здоровۥя |  | Забезпечення надання кваліфікованої лікарської допомоги |  |
|  | ##### Всього | ##### міський бюджет держ-бюджет кошти інвесторів | ##### 614940.4 в т .ч. 233549,2 156230,2 225161,0 |  |  |  |  |  |  |  |

УІ. Механізм реалізації Програми пріоритетних напрямків міста Чернівців до 2011 року.

Організацію виконання Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень Чернівецька міська рада та виконавчий комітет міської ради.

Механізм фінансового забезпечення – ключовий момент реалізації програми. Його визначальною функцією є залучення і раціональне використання фінансово-кредитних та інвестиційних ресурсів.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється її виконавцями за рахунок:

-коштів державного, місцевого бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках інших програм та проектів);

-бюджетного фінансування перспективних проектів в рамках затвердженої Програми;

-власних коштів підприємств, організацій та установ;

-внутрішніх та іноземних інвестицій.

УІІ.  Контроль за реалізацією Програми.

Контроль за виконанням Програми покладається на першого заступника міського   голови    з   питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П. та голову   постійної комісії  міської ради  з питань економіки, бюджету та фінансів Проніна В.М.  Відповідальні виконавці Програми щорічно до 5 числа місяця за звітним періодом надають інформацію департаменту економіки міської ради щодо реалізації заходів Програми, який узагальнює надану інформацію та інформує про хід виконання Програми виконавчий комітет міської ради.

Секретар міської ради                                                                  Т.Єремічук