# У К Р А Ї Н А

## Ч е р н і в е ц ь к а   м і с ь к а   р а д а

19 сесія  V скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

- Від 30.08. 2007р. № 394					            м.Чернівці

Про Програму розвитку міського електротранспорту

в м.Чернівцях на 2007-2015 роки

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про міський електричний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2005 року №1855 «Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки»,  Чернівецька  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку міського електротранспорту в м.Чернівцях на 2007-2015 роки (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) та фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) щорічно  під час формування міського бюджету передбачати видатки на реалізацію Програми.

3.     Про хід виконання Програми  поінформувати сесію міської ради в лютому 2009 року.

4. Начальнику відділу інформації міської ради Вишневській І.М. оприлюднити Програму розвитку міського електротранспорту в м.Чернівцях на 2007-2015 роки в засобах масової інформації.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.

6.  Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони наколишнього середовища.

Чернівецький міський голова				 М. Федорук

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 19 сесії міської ради                V скликання

від  30.08.2007 року №  394

# Програма розвитку міського електротранспорту

# в м.Чернівцях на 2007- 2015 роки

1.Загальна частина

Міський електричний транспорт в м.Чернівцях забезпечує понад                    60 відсотків внутрішньоміських пасажироперевезень.

На балансі Чернівецького тролейбусного управління (ЧТУ) та Чернівецького міського комунального автобусно-тролейбусного підприємства (ЧМК АТП) є 120 тролейбусів. Тролейбусний парк майже повністю замортизований. Понад 10 років експлуатується 110 тролейбусів, що складає 92% від їх загальної кількості,     в т.ч. по ЧТУ- 89 (95%), а ЧМК АТП- 21 (82%). Через обмеженість коштів на придбання нових запасних частин, вузлів і агрегатів підприємства змушені виконувати великозатратні роботи по реставрації зношених деталей. Відновлювальні роботи не забезпечують дотримання терміну експлуатації встановленого заводом-виготовачем, що призводить до необхідності збільшення чисельності робітників ремонтної служби. Ремонти та технічне обслуговування тролейбусів проводиться не в повному обсязі до нормативних вимог.  З 80,7 км контактної мережі заміні підлягає 18,0 км або 22 відсотка.

Робота підприємств міськелектротранспорту  в 2005-2006 роках

характеризується основними техніко-економічними показниками:

| Показники | Одиниця виміру | 2005р. | 2006р. | Відхилення, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжність тролейбусної лінії | км. | 80,7 | 80,7 | - |
| Інвентарна кількість машин | од. | 134 | 132 | -2 |
| Відпрацьовано машиногодин на лінії | тис. год. | 266,8 | 264,3 | -2,5 |
| Коефіцієнт технічної готовності | % | 70,1 | 70,3 | +0,2 |
| Загальний пробіг рухомого складу | т.км. | 4279,4 | 4062,2 | -213,2 |
| Середній вік рухомого складу | роки | 16,9 | 15,3 | -1,1 |
| Перебування рухомого складу у господарстві | маш./дні | 48910 | 48180 | -713 |
| У тому числі: - у русі - у ремонті і очікуванні його | маш./дні | 35215 13695 | 34690 13490 | -525 -205 |
| Середньоспискова чисельність працівників - всього | чол. | 1020 | 954 | -66 |

Проведеним аналізом даних, наведених у таблиці встановлено, що у  2006 році порівняно із 2005 роком  відпрацювання машиногодин на лінії зменшилось на 2,5 тис. маш/год., загальний пробіг рухомого складу на              213,2 тис. км. Середньоспискова чисельність працівників по підприємствах у 2006 році порівняно із 2005 роком зменшилась на 57 чол.

Протягом останніх років існує тенденція до зменшення обсягу перевезень пасажирів в міськелектротранспорті.

| Показники | Один. виміру | 2005 рік | 2006 рік | Збільшення, зменшення (+;-) | % 2006р. до 2005р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Загальна кількість перевезених пасажирів | тис.чол. | 60332,5 | 51505,1 | -8827,4 | 85,4 |
| в т.ч.: - платних пасажирів - всього | тис.чол. | 35489,6 | 30297,3 | -5192,7 | 85,4 |
| з них: - по разових проїзних квитках | тис.чол. | 13080,7 | 13060,3 | -20,4 | 99,8 |
| - по місячних проїзних квитках | тис.чол. | 22408,9 | 17237,0 | -5171,9 | 76,9 |
| - безплатних пасажирів | тис.чол. | 24842,9 | 21207,8 | -3635,1 | 85,4 |
| 2. Коефіцієнт співвідношення кількості безплатних пасажирів до платних, затв. статуправлінням | К | 0,7 | 0,7 | - | - |

Зменшення загальної кількості пасажироперевезень в тролейбусах пояснюється зменшенням експлуатаційної швидкості  руху тролейбусів внаслідок перевантаження вулиць автотранспортом, зниженням технічної готовності рухомого складу, а також користування пасажирами автопасажирським транспортом, який курсує паралельно з тролейбусними маршрутами.

Економічна ефективність функціонування підприємств міськелектротранспорту

| Показники | Одиниця виміру | 2005 рік | 2006 рік | Збільшення/ зменшення (+,-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Доходи всього: | тис.грн. | 13325,7 | 15591,2 | +2265,5 | +17,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| від платних пасажирів | тис.грн. | 8079,9 | 8862,7 | +782,8 | +9,7 |
| компенсація з бюджету за пільгові перевезення. всього | тис.грн. | 4914,0 | 6233,2 | +1319,2 | +26,8 |
| - із місцевого | тис.грн. | 797,4 | 1271,4 | +412 | +59,4 |
| - із державного | тис.грн. | 4054,6 | 4961,8 | +907,2 | +22,4 |
| Інші доходи | тис.грн. | 331,8 | 495,3 | +163,5 | +49,3 |
| ІІ. Витрати, всього | тис.грн. | 19022,5 | 16304,4 | -2281,9 | -16,3 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Витрати на перевезення - всього | тис.грн. | 12856,4 | 16118,5 | +2262,1 | +16,3 |
| Інші витрати, що не відносяться на собівартість | тис.грн. | 166,1 | 185,9 | +19,8 | +11,9 |
| Фінансовий результат | тис.грн. | -696,8 | -713,2 | -16,4 | -2,3 |
| Собівартість перевезення 1 пасажира: |  |  |  |  |  |
| - платного | коп. | 0,40 | 0,54 | +0,14 | +35,0 |
| - загальнообліколвого | коп. | 0,23 | 0,32 | +0,09 | +39,1 |
| Середній тариф: |  |  |  |  |  |
| - перевезення 1 платного пасажира | коп. | 0,23 | 0,30 | +0,07 | 30,4 |
| - перевезення 1 загально- облікового пасажира | коп. | 0,22 | 0,30 | +0,08 | 36,4 |

|  | Станом на 01.01.2006р. | Станом на 01.01.2007 рр. |
| --- | --- | --- |
| Дебіторська заборгованість (тис.грн.) | 231,0 | 255,2 |
| Кредиторська заборгованість ( тис.грн.) | 4781,0 | 5606,9 |
| в т.ч.: |  |  |
| - за електроенергію ( активна + реактивна) | 3997,3 | 3711,9 |

Аналізуючи доходи  підприємств видно, що дохід від основної їх діяльності в 2006 році склав 15591,2 тис.грн., що на 2265,5 тис.грн. або 17,0% більше, ніж у 2005 р., у тому числі доходи від перевезення платних пасажирів у 2006 році проти 2005 року збільшились на 782,8 тис.грн. або 9,7 %, решту суми склали компенсаційні виплати з бюджету за пільгові перевезення, які збільшились на 1319,22 тис.грн., тобто 26,8%. Крім того, підприємства у 2005 році отримали інших доходів: від розміщення реклами та інших послуг, що не пов’язані із перевезенням пасажирів у сумі 331,8 тис.грн., у 2006 році інші доходи склали 495,3 тис.грн., які отримано в основному за рахунок доходів  від розміщення реклами та ін. послуг.

В результаті перевищення витрат на перевезення пасажирів над доходами підприємствами у 2005 році  отримано збитків від основної діяльності на загальну суму 5696,8 тис.грн., у 2006 році збитки склали              713,2 тис.грн.

Фінансове забезпечення підприємств міськелектротранспорту

за рахунок бюджетів всіх рівнів в 2005-2006 роках

| № пп | Показники | Од. вим. | 2005 р. | 2006р. | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необхідні компенсаційні виплати по розрахунках підприємства | тис.грн. | 11468,7 | 19941,3 | +8472,6 |
| 2 | Затверджено компенсаційних виплат - всього | тис.грн. | 4913,5 | 6568,5 | +1655,0 |
|  | у тому числі |  |  |  |  |
|  | - з державного бюджету | тис.грн. | 4054,6 | 5380,6 | +1326 |
|  | - з місцевого бюджету | тис.грн. | 797,4 | 1271,6 | +474,2 |
| 3. | Фактично отримано компенсаційних виплат - всього | тис.грн. | 4913,5 | 6250,2 | +1336,7 |
|  | з них: |  |  |  |  |
|  | - з державного бюджету | тис.грн. | 4054,6 | 4961,8 | +907,2 |
|  | у тому числі |  |  |  |  |
|  | - з місцевого бюджету | тис.грн. | 797,4 | 1271,4 | +474 |

В 2006 році КП ЧТУ, ЧМК АТП виконали роботу по перевезенню пасажирів на суму 25752,6 тис.грн. ( 51505,1 тис.чол. х  0,50 грн.)

Отримано  доходів від продажу проїзних квитків та дотації з міського бюджету за пільгове перевезення 10134,3 тис.грн.

За безоплатне перевезення пасажирів отримано з державного бюджету 4978,6 т. грн. Всього отримано доходів: 15112,9 т.грн.

Втрати підприємства від перевезення пасажирів за  2006 рік : 10639,7 тис.грн. ( 25752,6 т.грн. – 15112,9 т.грн.)

Неповне відшкодування за пільговий проїзд окремих категорій громадян та нестача власних коштів підприємства є основною причиною збитковості підприємства. Значних втрат зазнають підприємства від регулювання тарифів на проїзд .

За останні десять років не відбулося суттєвих змін в системі управління підприємствами міського електротранспорту та структурі самих підприємств, яка була створена за інших соціально-економічних умов.

Лише з прийняттям у червні 2004 року Закону України "Про міський електричний транспорт" були визначені правові, організаційні та соціально-економічні засади функціонування міського електротранспорту на ринку транспортних послуг, створені умови для його подальшого розвитку.

2. Мета Програми та основні принципи реформування та розвитку міського електротранспорту

Метою Програми реформування та розвитку міського електротранспорту є реалізація завдань державної політики у сфері міського електротранспорту, визначених Законами України "Про міський електричний транспорт" та "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010роки" та постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 року №1855 «Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки».

Відповідно до вказаних законодавчих актів основними принципами державної політики у сфері міського електротранспорту є:

-забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку міського електротранспорту;

-удосконалення системи управління міським електротранспортом;

-доступність послуг для всіх верств населення;

-пріоритетний розвиток міського електротранспорту;

-стимулювання інвестиційної політики;

-створення безпечних умов роботи міського електротранспорту;

-створення однакових умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності на ринку міських пасажироперевезень.

3. Основні напрями, шляхи та заходи з виконання Програми реформування та розвитку міського електротранспорту на період                   до 2015 року

1. Основними напрямами виконання Програми є:

-організація ефективного управління міським електротранспортом та належного використання його майнових комплексів;

- забезпечення беззбиткового функціонування транспортних підприємств;

- технічне переоснащення міського електротранспорту;

2.Основні шляхи та заходи з виконання Програми

2.1. За напрямом- організація ефективного управління міським електротранспортом та належного використання його майнових комплексів:

- проведення моніторингу та аналізу тенденцій щодо попиту на транспортні послуги, визначення обсягів транспортних послуг;

- укладання договору про організацію надання транспортних послуг та контроль за його дотриманням;

-установлення квот та обсяги пасажироперевезень для перевізників;

-координація та диспетчеризація пасажироперевезень;

- регулювання ринку міських пасажироперевезень.

Запровадження делегованого управління підприємствами шляхом передачі цілісного майнового комплексу об’єктів міського електротранспорту в оренду.

Створення 	на базі майнового комплексу об’єктів міського електротранспорту транспортних компаній із функціями головного виконавця транспортних послуг у місті для вирішення питань:

-надання перевізникам послуг з паркування рухомого складу, їх технічного обслуговування та контролю технічного стану перед виїздом на маршрути, а також медичного огляду водіїв перед виїздом на лінію;

-ефективного використання та розвиток ремонтної та іншої виробничої інфраструктури підприємства;

- покращання якості транспортних послуг та забезпечення безпеки руху.

2.2. За напрямом – забезпечення беззбиткового функціонування транспортних підприємств:

Впровадження питання щодо повного відшкодування з державного та міського бюджету втрат підприємств міськелектротранспорту від безоплатних перевезень окремих категорій громадян, які мають пільги, встановлені чинним законодавством або рішеннями сесії міської ради.

Збільшення власних доходів підприємств шляхом:

- створення умов для рівноцінної політики на ринку пасажироперевезень;

- регулювання граничних величин тарифів на проїзд для різних перевізників;

- підвищення ефективності збору плати за проїзд;

- залучення додаткових надходжень, в т.ч. від оренди приміщень, розміщення реклами, додаткових послуг тощо.

Скорочення витрат на діяльність підприємств, в т.ч. за рахунок:

- оптимізації чисельності працівників підприємств міськелектротранспорту;

- підвищення якості технічного обслуговування та ремонту об’єктів міського електротранспорту;

- впровадження заходів з енергозбереження, оптимізації обсягів транспортної роботи;

- реалізація заходів спрямованих на збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу на маршрутах.

2.3. За напрямом технічне переоснащення міського електротранспорту:

-впровадження в експлуатацію нових типів тролейбусів і обладнання вітчизняного виробництва для міського електротранспорту, зокрема тролейбусів з низьким розташуванням підлоги та імпульсними системами керування тяговими двигунами, а також тролейбусів доступних для користування особами з обмеженими фізичними можливостями;

-відновлення технічного ресурсу та модернізація існуючого парку рухомого складу із застосуванням енергозберігаючих технологій;

- ліквідація аварійного стану контактних мереж та інших об’єктів міського електротранспорту;

- закупівля вітчизняних тролейбусів на умовах співфінансування державного, обласного і міського бюджетів.

2.4.  Щодо нормативно-правового і науково-технічного забезпечення функціонування та розвитку міського електротранспорту

Вирішення питань на державному рівні щодо:

- визначення та затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту.

- про подальше застосування для підприємств міського електричного транспорту тарифів на електричну енергію,  встановлених для населення.

-  визначення методики обліку пільгових пасажирів та  порядку відшкодування за їх проїзд .

4. Етапи виконання Програми

Програма виконується у два етапи.

На першому етапі(2007-2010роки) передбачається:

Здійснити заходи, спрямовані на реалізацію положень Законів України "Про міський електричний транспорт", «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010роки» та  постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 року №1855 «Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки». Досягти покращання фінансового стану підприємств міського електротранспорту та створити умови для їх беззбиткової діяльності. Забезпечити повне відшкодування підприємствам економічно обгрунтованої вартості транспортних послуг. Забезпечити утримання об’єктів міського електротранспорту  у відповідності до вимог чинної системи технічного обслуговування і ремонту. Упорядкувати конкуренцію на ринку міських пасажироперевезень. Створити передумови для покращання якості транспортних послуг.

На другому етапі (2011-2015роки) передбачається:

Провести модернізацію та технічне переоснащення підприємств міського електротранспорту з метою зменшення ресурсоспоживання. Призупинити подальше скорочення та старіння рухомого складу. Запровадити соціальні норми обслуговування міським електричним транспортом, забезпечити дотримання підприємствами нормативних показників якості транспортних послуг.

5. Очікувані результати:

| № пп | Назва показника | Од. виміру | Значення показників по роках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2006) рік, що передує розробленню «Програми» | 2007-2010 р. План |  | 2011-2015р. План |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| І.Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чисельність працюючих у розрахунку на 1 (один) тролейбус, що випускається на лінію | чол. | 10,25 | 10,0 |  | 9,8 |
| 2 | Відповідність договірних відносин між перевізником і замовником транспортних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004р. № 1735 | так/ні | ні | 2007 ні | 2008-2010 так | так |
| 3 | Кількість підприємств, що передані в оренду або концесію | од. | - | - | - | - |
| ІІ. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рівень відшкодування доходами витрат на надання послуг з перевезення пасажирів | % | 94,7% | 94,7% | 105% | 105% |
| 2. | Рівень збитковості (прибутковості) | % | -4% | -6% | +5% | +5% |
| 3 | Середня собівартість перевезення 1 пасажира | грн. | 0,33 | 0,40 | 1,09 | 1,09 |
| 4 | Рівень покриття витрат встановленими тарифами на проїзд | % | 56,3% | 60% | 70% | 80% |

ІІІ. Технічне переоснащення та оновлення

об’єктів міського електротранспорту.

| № пп | Назва показника | Одиниця вимірювання | Значення показників по роках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (2006) рік, що передує розробленню «Програми» | 2007-2010 р. План | 2011-2015р. План |
| 1 | Кількість рухомого складу, що вичерпав термін експлуатації | % | 94 | 66 | 26 |
| 2 | Обсяги закупівлі тролейбусів | од. | 5 | 27 | 65 |
| 3 | Кількість відновленого рухомого складу | од. | 26 | 65 | 32 |
| 4 | Обсяги списання тролейбусів | од | 10 | 37 | 48 |
| 5 | Коефіцієнт використання парку рухомого складу | % | 62,1 | 70,0 | 75,5 |
| 6 | Питомі витрати електроенергії на 1 км пробігу | квт на 1 км пробігу | 2,82 | 2,8 | 2,75 |
| 7 | Економія електроенергії від впровадження енергозберігаючих технологій | тис.квт.год | 729 | 3398 | 4185 |

ІУ. Пріоритетний розвиток

міського електротранспорту

| № пп | Назва показника | Одиниця вимірювання | Значення показників по роках |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 р. | 2007-2010 р. | 2011-2015р. |
| 1. | Розвиток мережі тролейбусної лінії | км | 80,9 | 88,0 | 100,0 |
| 2. | Обсяги пасажироперевезень | млн.чол. | 51,5 | 173,5 | 255,2 |

Виконання Програми дасть змогу:

1. Забезпечити реалізацію державної політики у сфері міського електричного транспорту.

2. Забезпечити збереження міського електротранспорту, його сталу та ефективну роботу.

3. Зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос фондів міського електротранспорту та витрати на надання транспортних послуг.

4. Поліпшити безпеку пасажироперевезень та екологічний стан міста.

5. Створити умови для залучення додаткових інвестицій у сфері міського електротранспорту.

6. Організаційне та фінансове забезпечення Програми

Організаційне та фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010роки" та постани Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 року №1855 «Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки».

Організацію виконання Програми здійснюють:

на державному рівні- за сприяння Міністерства з питань житлово-комунального господарства.

на місцевому рівні – Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради.

Основним розпорядником коштів міського бюджету є департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради.

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення виконання Програми наведено у таблиці 1.

Секретар Чернівецької міської ради				   Т.Єремічук

Додаток

до рішення 19 сесії міської ради V скликання

від ___________  №  _____

Таблиця 1. Орієнтовний обсяг фінансування завдань Програми													     (млн.грн.)

| Джерела фінансування | 1 етап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007р. | 2008р. | 2009р. | 2010р. |
| -державний бюджет | 3,0 | 1,95 | 2,6 | 2,6 |
| - міський бюджет | 3,0 | 6,25 | 5,6 | 6,99 |
| - кошти підприємства | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| -інші джерела фінансування | - | 2,0 | 2,0 | 2,5 |

Продовження таблиці 1.

(млн.грн.)

| Джерела фінансування | 2 етап |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011- 2015рр. | Всього за період з 2007-2015р.р. |
| - державний бюджет | 21,125 | 31,275 |
| - міський бюджет | 49,66 | 71,5 |
| - кошти підприємства | 2,5 | 4,6 |
| -інші джерела фінансування | 15,0 | 21,5 |

Орієнтовні обсяги придбання та відновлення тролейбусів, ліквідації аварійного стану контактної мережі, будівництво та реконструкція тягових підстанцій та заходів з науково-технічного забезпечення міського електротранспорту:

Таблиця 2. Придбання рухомого складу

(млн.грн.)

| Завда ння | 1 етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007р. |  |  | 2008р. |  |  | 2009р. |  |  | 2010р. |  |  |
|  | Всьо- го, од. | Обсяг фінансування |  | Всьо- го, од. | Обсяг фінансування |  | Всьо-го, од. | Обсяг фінансування |  | Всьо-го, од. | Обсяг фінансування |  |
|  |  | ## ДБ | ## МБ |  | ДБ | ## МБ |  | ДБ | ## МБ |  | ДБ | ## МБ |
| тролей бус | 6 | 3,0 | 3,0 | 4 | 1,95 | 1,95 | 6 | 2,6 | 2,6 | 6 | 2,6 | 2,6 |

Продовження таблиці 2.

(млн.грн.)

| Завда ння | 2 етап |  |  | Всього за період з 2007-2015р.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-2015рр. |  |  |  |  |  |
|  | Всьо-го, од. | Обсяг фінансування (млн.грн.) |  | Всього, од. | Обсяг фінансування (млн.грн.) |  |
|  |  | ДБ | ## МБ |  | ДБ | ## МБ |
| тролей бус | 24 | 21,125 | 21,125 | 46 | 31,275 | 31,275 |

### Примітки:   1.ДБ- державний бюджет, МБ-місцевий бюджет

2. Мінімальна вартість вітчизняного тролейбуса –850тис.грн прийнята на 01.06.2007р.

Таблиця 3. Відновлення технічного ресурсу тролейбусів шляхом проведення капітальних ремонтів

(млн.грн.)

| Завдання | 1 етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007р. |  |  | 2008р. |  |  | 2009р. |  |  | 2010р. |  |  |
|  | Всьо- го, од. | Обсяг фінансування |  | Всьо-го, од. | Обсяг фінансування |  | Всьо-го, од. | Обсяг фінансування |  | Всьо-го, од. | Обсяг фінансування |  |
|  |  | ## МБ | ## КП |  | МБ | ## КП |  | МБ | ## КП |  | МБ | ## КП |
| кап ремонт тролейбуса | 12 | - | 0,6 | 20 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,5 | 0,5 | 20 | 0,5 | 0,5 |

Продовження таблиці 3.

(млн.грн.)

| Завда ння | 2 етап |  |  | Всього за період з 2007-2015р.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-2015рр. |  |  |  |  |  |
|  | Всьо-го, од. | Обсяг Фінансування |  | Всьо-го од. | Обсяг фінансування |  |
|  |  | МБ | ## КП |  | МБ | ## КП |
| кап ремонт тролейбуса | 100 | 2,5 | 2,5 | 172 | 4,0 | 4,6 |

Примітки:   1.МБ- місцевий бюджет, КП-кошти підприємства

2. Середня вартість капітального ремонту тролейбуса

прийнята: 50,0тис.грн

Таблиця 4. Ліквідація аварійного стану контактної мережі

(млн.грн.)

| Завдання | 1 етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007р. |  |  | 2008р. |  |  | 2009р. |  |  | 2010р. |  |  |
|  | Всьо- го, км. | Обсяг фінансування, |  | Всьо- го, км. | Обсяг фінансування |  | Всьо- го, км. | Обсяг фінансування, |  | Всьо- го, км. | Обсяг фінансування, |  |
|  |  | ## МБ | ## ІД |  | МБ | ## ІД |  | МБ | ## ІД |  | МБ | ## ІД |
| кап ремонт контактної мережі | - | - | - | 4 | 2,0 | 2,0 | 4 | 2,0 | 2,0 | 5 | 2,5 | 2,5 |

Продовження таблиці 4.

(млн.грн.)

| Завдання | 2 етап |  |  | Всього за період з 2007-2015р.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-2015рр. |  |  |  |  |  |
|  | Всьо- го, км. | Обсяг фінансування, |  | Всьо- го, км. | Обсяг фінансування, |  |
|  |  | ## МБ | ## ІД |  | МБ | ## ІД |
| капремонт контактної мережі | 25 | 15,0 | 15,0 | 38 | 21,5 | 21,5 |

Примітки:   1.МБ- місцевий бюджет, ІД-інші джерела фінансування

2. Середня вартість капітального ремонту 1км контактної мережі

прийнята: 1,0 млн.грн.

Таблиця 5. Будівництво та реконструкція тягових підстанцій

(млн.грн.)

| Завдання | 1 етап |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007р. |  | 2008р. |  | 2009р. |  | 2010р. |  |
|  | Всьо- го, од. | Обсяг фінансування, МБ | Всьо- го, од. | Обсяг фінансування, МБ | Всьо- го, од. | Обсяг фінансування, МБ | Всьо- го, од. | Обсяг фінансування, МБ |
| ТП-реконструк- ція | - | - | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 |
| ТП-будівництво | - | - | 1 | 7,0 | - | - | - | - |

Продовження таблиці 5.

(млн.грн.)

| Завдання | 2 етап |  | Всього за період з 2007-2015р.р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-2015рр. |  |  |  |
|  | Всьо- го, од. | Обсяг фінансування, МБ | Всьо- го, од. | Обсяг фінансування, МБ |
| ТП-реконструк- ція | 6 | 3,0 | 10 | 5,0 |
| ТП-будівництво | 1 | 8,0 | 2 | 15,0 |

Таблиця 6. Заходи з науково-технічного забезпечення

міського електротранспорту

(млн.грн.)

| Завдання | 1 етап |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007р. |  | 2008р. |  | 2009р. |  | 2010р. |  |
|  | Всьо- го, од. | Кошти МБ | Всьо- го, од. | Кошти МБ | Всьо- го, од. | Кошти МБ | Всьо- го, од. | Кошти МБ |
| Машина аварійна для ремонту контактних мереж АТ-70 | - | - | 1 | 0,22 | - | - | 1 | 0,3 |
| Токарно-вінторізний верстат 16В20 | - | - | 1 | 0,07 | - | - | 1 | 0,09 |
| Універсально фрезерний станок 6 Н81 | - | - | 1 | 0,08 | - | - | - | - |
| Канавні домкрати | - | - | - | - | 4 | 0,032 | - | - |
| Спеціальний телескопічний підйомник АП-17 на шасі ГАЗ-3307 | - | - | 1 | 0,23 | - | - | - | - |

Продовження таблиці 6.

(млн.грн.)

| Завдання | 2 етап |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-2015рр. |  | Всього за період з 2007-2015р.р. |  |
|  | Всього, од. | Кошти МБ | ## Всього, од. | Кошти МБ |
| Машина аварійна для ремонту контактних мереж АТ-70 | - | - | 2 | 0,52 |
| Токарно-вінторізний верстат 16В20 | - | - | 2 | 0,16 |
| Універсально фрезерний станок 6 Н81 | - | - | 1 | 0,08 |
| Канавні домкрати | 4 | 0,035 | 8 | 0,067 |
| Спеціальний телескопічний підйомник АП-17 на шасі ГАЗ-3307 | - | - | 1 | 0,23 |

Секретар Чернівецької міської ради				Т.Єремічук