Чернівецька міська рада

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

збереження історичної забудови міста Чернівців

на 2009-2015 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 35 сесії міської ради

V скликання

24.12. 2008 року № 796

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-2015 роки

1.1.Загальна характеристика

Місто Чернівці – столиця Буковини – лежить у Карпатських передгір’ях, на високих зелених пагорбах понад долиною річки Прут. Колись це було провінційне містечко Молдавії, з 1867 року – центр коронного краю Австро-Угорської імперії. У 1920-р. Чернівці стали другим за величиною містом Румунії, а після другої світової війни – обласним центром. Зараз місто є центром найменшої в Україні області з 248 тисячами мешканців.

Це компактне містобудівне утворення західноєвропейського типу з високою пластичною й силуетною виразністю та високим естетичним потенціалом міської забудови, якій пощастило уникнути руйнувань протягом ХХ століття. Тож місто Чернівці чудово зберегли весь історико-архітектурний комплекс, а архітектурно-містобудівна спадщина в межах міського ядра має всі якості архітектурного заповідника з добре збереженою історичною планувальною структурою, що характеризується композиційно-художньою єдністю забудови вулиць, площ і кварталів.

Під охороню держави в межах міста перебуває понад 700 пам’яток культурної спадщини. Серед них є унікальні  ансамблі і окремі будівлі – пам’ятки архітектури державного значення: колишня Резиденція Буковинських митрополитів, містобудівні ансамблі вулиць Ольги Кобилянської, Головної, Руської, Івана Франка, пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури, міський театр, Палац юстиції, Ратуша та багато інших.

Активні процеси урбанізації у другій половині ХХ ст., зміна геологічних умов, збільшення транспортного навантаження, збільшення обсягу викидів в атмосферу, підвищення рівня ґрунтових вод, природне старіння значної частини будинків, багатьом з яких понад 100 років, призвели до того, що багато об’єктів нерухомої культурної спадщини стали небезпечними для експлуатації та проживання людей. У незадовільному технічному стані перебувають інженерні споруди і мережі, частина шляхового господарства.

Зупинити подальше погіршення стану забудови у центральній частині міста Чернівців, убезпечити проживання населення в ній, зберегти унікальне історико-архітектурне міське середовище, і при цьому створити сучасну міську інфраструктуру, можливо лише шляхом вжиття невідкладних ефективних заходів.

Основою для цього повинна стати Комплексна програма збереження історичної забудови у центральній частині міста Чернівців (далі – Програма), розроблена на період з 2009 по 2011 роки і на перспективу до 2015 року.

1.2. Мета Програми

Метою Програми є збереження унікального історико-архітектурного міського середовища, його регенерація та використання для безпечного проживання населення шляхом:

- зупинення негативних техногенно-екологічних процесів та їх впливу на технічний стан забудови центру міста;

- ефективного захисту, консервації, реставрації та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини;

- створення сучасної соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури.

Загальна характеристика програми надана в додатку №1.

1.3. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- проведення наукових досліджень з виявлення причин руйнування та погіршення технічного стану будинків і споруд центральної частини міста;

- відселення мешканців з аварійних будинків у центральній частині міста;

- виведення з аварійного стану будинків і споруд, інженерних мереж, забезпечення комплексного виконання консерваційних і реставраційних робіт;

- забезпечення умов для реставрації і регенерації центральної частини міста, визначення шляхів подальшого використання нерухомих об’єктів культурної спадщини;

- поліпшення санітарних та екологічних умов функціонування об’єктів в центральній частині міста та створення умов для безпечної життєдіяльності населення.

1.4. Основні напрями реалізації Програми

Основними напрямами реалізації Програми є:

1) проведення з метою отримання інформації, необхідної для реалізації Програми, археологічних, історико-архітектурних, екологічних, геологічних та гідро-геологічних досліджень, вивчення технічного стану будинків і споруд, об’єктів благоустрою та озеленення, інженерної і транспортної інфраструктури, інвентаризація нерухомості та створення відповідного банку даних, забезпечення постійного спостереження за геологічними та гідрогеологічними процесами, деформацією конструктивних систем будинків і споруд;

2) розроблення необхідної містобудівної і проектно-кошторисної документації для здійснення робіт з нейтралізації негативних геологічних та гідрогеологічних процесів, стабілізації ґрунтів, виведення будинків і споруд з аварійного стану, проведення ремонтно-реставраційних робіт, удосконалення інженерної інфраструктури та організації руху транспорту, поліпшення екологічного стану;

3) проведення ремонтно-будівельних робіт для виведення будинків, споруд та їх окремих конструкцій з аварійного стану, а також консерваційних та реставраційних робіт на пам’ятках архітектури, вжиття заходів для збереження художніх та архітектурних елементів на об’єктах, де виникла загроза їх втрати;

4) реконструкція і спорудження у центральній частині міста об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, доведення впливу транспортних засобів на будинки і споруди до нормативних показників, здійснення інших природоохоронних заходів;

5) утворення фонду збереження історичної забудови міста, розроблення механізму залучення до цього фонду коштів шляхом виконання спеціальних інвестиційних програм, надання місцевих позик, відрахувань від коштів, одержаних у результаті провадження екскурсійно-туристичної діяльності, а також пожертвувань фізичних та юридичних осіб;

6) розроблення відповідно до законодавства нормативних актів (місцевих правил) з питань забудови і використання територій у центральній частині  м.Чернівців та утримання розташованих на ній об’єктів, зокрема умов стимулювання власників (користувачів) об’єктів культурної спадщини щодо їх збереження, порядку відселення мешканців та переміщення установ з аварійних будинків;

7)  підготовка необхідного пакету документів для номінації культурних надбань м.Чернівців до Всесвітньої спадщини UNESCO.

1.5. Етапи реалізації Програми

Реалізацію Програми передбачено здійснити поетапно.

На першому етапі ( у 2009-2011 роках) передбачається:

- проведення науково-дослідних і вишукувальних робіт та виготовлення необхідної містобудівної та проектно-кошторисної документації;

- здійснення необхідних природоохоронних заходів;

- виконання протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт у відселених житлових будинках та на особливо цінних пам’ятках архітектури (будинках громадського призначення та житлових будинках).

На другому етапі (у 2012-2015 роках) передбачається провести уточнення обсягів робіт і коштів, спрямованих на реалізацію Програми.

1.6. Фінансове забезпечення та строки виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється у межах асигнувань, що виділятимуться органами  виконавчої влади у державному, обласному та міському  бюджетах на 2009-2015 роки  з урахуванням завдань і термінів, передбачених додатком №2 Програми.

Вважати доцільним створення цільового фонду збереження історичної забудови міста, використання благодійних внесків юридичних та фізичних осіб та коштів з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, а також власників і користувачів будівель.

1.7. Організація управління реалізацією Програми

Для забезпечення ефективного управління реалізацією Програми передбачається створити координаційно-наглядову раду у складі представників Чернівецької облдержадміністрації, виконавчого комітету Чернівецької міської ради, депутатів міської ради та уповноважених представників відповідних служб міста і області.

Основними функціями наглядово-координаційної ради мають бути:

- організація фінансового забезпечення реалізації Програми;

- контроль за реалізацією Програми;

- внесення у разі потреби змін і доповнень до Програми з питань, що належать до компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення реалізації Програми;

- забезпечення взаємодії підприємств, установ та організацій м.Чернівців з центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Рішення координаційно-наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, носять рекомендаційний характер для прийняття відповідними уповноваженими органами рішень для виконання основних завдань Програми.

Хід реалізації Програми повинен широко висвітлюватися у засобах масової інформації.

1.8. Прогнозні результати реалізації Програми

Реалізація Програми дасть змогу:

- отримати ґрунтовну археологічну та історико-архітектурну інформацію, відомості про інженерно-геологічні, гідрогеологічні умови у центральній частині міста, стан інженерної та транспортної інфраструктури, екологічну ситуацію, перелік і технічний стан будинків, споруд, об’єктів благоустрою та озеленення;

- усунути негативні фактори, що спричиняють руйнування будівель, створити умови для безпечного проживання населення та функціонування підприємств, установ і організацій;

- зберегти унікальне історико-архітектурне середовище одночасно із створенням сучасної інфраструктури;

- активізувати розвиток туризму, в тому числі міжнародного, як одного з основних джерел надходження коштів для потреб міста.

Секретар міської ради					Т.Єремічук

Додаток №1

до Комплексної програми

збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням 35 сесії міської ради V скликання 24.12.2008р. № 796

Загальна характеристика Комплексної програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | П.2 рішення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 600-річчя заснування м.Чернівців від 04 вересня 2008 року. |
| 3. | Розробник програми | Робоча група, уповноважена розпорядженням Чернівецького міського голови від 11.10.2008р. № 471-р |
| 4. | Співрозробники програми | Виконавчі органи Чернівецької міської ради, обласна державна адміністрація, Мінрегіонбуд |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Виконавчий комітет Чернівецької міської ради |
| 6. | Учасники програми | Мінрегіонбуд, обласна державна адміністрація, Чернівецька міська рада, підприємства, установи та організації міста |
| 7. | Терміни реалізації програми | 2009-2015 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми | Бюджет м.Чернівців, обласний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 367,423 млн. грн |
| 9.1. | в тому числі бюджетних коштів: |  |
|  | - коштів державного бюджету | 271,676 млн. грн. |
|  | - коштів обласного бюджету | 5,411 млн. грн |
|  | - коштів міського бюджету | 90,336 млн. грн |
| 10. | Основні джерела фінансування програми | Державний, обласний, міський бюджети, інші джерела фінансування |

Секретар міської ради						Т.Єремічук

Додаток №2

до Комплексної програми

збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням 35 сесії міської ради Vскликання 24.12.2008р. № 796

Ресурсне забезпечення Комплексної програми збереження історичної забудови м.Чернівців

(млн.грн у цінах 2008 року)

| № п/п | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Виконання Програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009р. | 2010р. | 2011р. | 2012-2015рр | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обсяг ресурсів всього, в тому числі | 122,944 | 124,564 | 119,915 | - | 367,423 |
| 2. | Державний бюджет | 90,894 | 92,518 | 88,264 | - | 271,676 |
| 3. | Обласний бюджет | 1,807 | 1,804 | 1,800 | - | 5,411 |
| 4. | Міський бюджет | 30,243 | 30,242 | 29,851 | - | 90,336 |

Секретар міської ради								Т.Єремічук

Додаток №3

до Комплексної програми

збереження історичної забудови

міста Чернівців на 2009-2015 роки,

затвердженої рішенням 35 сесії міської ради Vскликання 24.12.2008р. № 796

ПРОГНОЗНІ ДЖЕРЕЛА

фінансування Комплексної програми збереження історичної забудови міста Чернівців

(млн.грн у цінах 2008 року)

| Назва заходу | Розрахунок вартості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009-2011 |  |  |  |  |  |  |  | 2012-2015 |  |
|  | усього | у тому числі з державного бюджету | за роками |  |  |  |  |  | усього | у тому числі з державного бюджету |
|  |  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |  |  |
|  |  |  | усього | у тому числі з державного бюджету | усього | у тому числі з державного бюджету | усього | у тому числі з державного бюджету |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Проектно-вишукувальні та науково-дослідні роботи, в тому числі: | 7,014 | 3,990 | 2,560 | 1,480 | 2,560 | 1,480 | 1,894 | 1,030 |  |  |
| Розробка проектно-вишукувальної документації для першочергових будівельно-монтажних робіт на найбільш небезпечних ділянках | 2,100 | 1,100 | 0,900 | 0,500 | 0,900 | 0,500 | 0,300 | 0,100 | - | - |
| Продовження додатку № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Інженерне забезпечення території (протизсувні заходи та водопониження з застосуванням новітніх технологій в районі Центральної площі та прилеглих вулиць) | 2,700 | 1,500 | 0,900 | 0,500 | 0,900 | 0,500 | 0,900 | 0,500 | - | - |
| Проведення комплексних археологічних досліджень – пам’ятки археології національного значення території Ленківського городища на вул.Коломийській | 0,159 | 0,090 | 0,055 | 0,030 | 0,055 | 0,030 | 0,049 | 0,030 | - | - |
| Інвентаризація нерухомості, створення відповідного банку даних | 0,755 | - | 0,255 | - | 0,255 | - | 0,245 | - | - | - |
| Розробка науково-дослідної та проектно-кошторисної документації на проведення реставраційно-ремонтних робіт пам’ятки архітектури національного значення – Резиденції Буковинських Митрополитів | 1,300 | 1.300 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,400 | 0,400 | - | - |
| 2. Проектні роботи, в тому числі: | 18,827 | 13,790 | 6,293 | 4,605 | 6,292 | 4,605 | 6,242 | 4,580 |  |  |
| Розроблення Програми регенерації кварталів центрального історичного ареалу міста | 1,500 | 1,350 | 0,500 | 0,450 | 0,500 | 0,450 | 0,500 | 0,450 | - | - |
| Продовження додатку № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт і реставрацію пам’яток архітектури національного і місцевого значення | 15,720 | 11,790 | 5,240 | 3,930 | 5,240 | 3,930 | 5,240 | 3,930 | - | - |
| Виготовлення облікової документації об’єктів культурної спадщини для їх реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток | 1,500 | 0,600 | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 | - | - |
| Розроблення програми дослідження, збереження та використання пам’яток садово-паркового мистецтва, історичних поховань | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,025 | 0,050 | 0,025 | - | - | - | - |
| Створення страхового фонду документації об’єктів культурної спадщини | 0,007 | - | 0,003 | - | 0,002 | - | 0,002 | - | - | - |
| 3. Протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи, у тому числі: | 341,582 | 253,896 | 114,091 | 84,809 | 115,712 | 86,433 | 111,779 | 82,654 | - | - |
| на пам’ятках архітектури та об’єктах цінної забудови | 323,100 | 242,325 | 107,700 | 80,775 | 107,700 | 80,775 | 107,700 | 80,775 | - | - |
| на пам’ятці архітектури національного значення – Резиденції Буковинських Митрополитів | 10,971 | 10,971 | 3,834 | 3,834 | 5,458 | 5,458 | 1,679 | 1,679 | - | - |
| Продовження додатку № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| на пам’ятці архітектури місцевого значення – будинку Крайового уряду (14 корпус університету ім..Ю.Федьковича) | 5,411 | - | 1,807 | - | 1,804 | - | 1,800 | - | - | - |
| 4. Природоохоронні заходи, збереження об’єктів ландшафтної архітектури та історичних поховань | 1,500 | 0,600 | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 | 0,500 | 0,200 | - | - |
| 5. Створення власної ремонтно-реставраційної майстерні та забезпечення її матеріально-технічної бази | 0,600 | - | 0,250 | - | 0,250 | - | 0,100 | - | - | - |
| РАЗОМ: | 367,423 | 271,676 | 122,944 | 90,894 | 124,564 | 92,518 | 119,915 | 88,264 | - | - |

Секретар міської ради				    				Т.Єремічук

Додаток №4

до Комплексної програми

збереження історичної забудови

міста Чернівців на 2009-2015 роки,

затвердженої рішенням 35 сесії міської ради Vскликання 24.12.2008р. № 796

Напрями діяльності та заходи  І етапу Комплексної програми

збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009 – 2011 роки

| № П/П | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), млн.грн., в тому числі | Очікувальний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Розробка проектно-вишукувальної документації для першочергових будівельно-монтажних робіт на найбільш небезпечних ділянках | 2009-2011 роки | Чернівецька філія ВАТ "Геотехнічний інститут" | Державний, міський бюджети | 2009 р. – 0,900 | Зупинення негативних техногенно-екологічних процесів |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,900 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 0,300 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 2,100 |  |  |
| 2 | Інженерне забезпечення території (протизсувні заходи та водо пониження з застосуванням новітніх технологій в районі Центральної площі та прилеглих вулиць) | 2009-2011 роки | Чернівецька філія ВАТ "Геотехнічний інститут" | Державний, міський бюджети | 2009 р. – 0,900 | Зупинення негативних техногенно-екологічних процесів |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,900 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 0,900 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 2,700 |  |  |
| Продовження додатку № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 3 | Проведення комплексних археологічних досліджень – пам'ятки археології національного значення території Ленківського городища на вул. Коломийській | 2009-2011 роки | Чернівецька філія ДП НДЦ "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України | Державний, міський бюджети | 2009 р. – 0,055 | Примноження культурної спадщини |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,055 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 0,030 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 0,159 |  |  |
| 4 | Інвентаризація нерухомості, створення відповідного банку даних | 2009-2011 роки | ДНТЦ "Конрест" НДПІ "Містобудування" м.Київ НДІ "Укрзахідпроект рестарація" м.Львів | Міський бюджет | 2009 р. – 0,255 | Збереження історичної забудови |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,255 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 0,245 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 0,755 |  |  |
| 5 | Розробка науково-дослідної та проектно-кошторисної документації на проведення реставраційно-ремонтних робіт пам'ятки архітектури національного значення – Резиденції Буковинських Митрополитів | 2009-2011 роки | ДНТЦ "Конрест" НДПІ "Містобудування" м.Київ НДІ "Укрзахідпроект рестарація" м.Львів | Державний, міський бюджети | 2009 р. – 0,450 | Збереження історичного традиційного середовища |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,450 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 0,400 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 1,300 |  |  |
| 6 | Розроблення Програми регенерації кварталів центрального історичного ареалу міста | 2009-2011 роки | НДІ "Укрзахідпроект реставрація" м.Львів | Державний, міський бюджети | 2009 р. – 0,500 | Впорядкування історичної забудови |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 1,500 |  |  |
| 7 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт і реставрацію пам'яток архітектури національного і місцевого значення | 2009-2011 роки | НДПІ "Містобудування" м.Київ НДІ "Укрзахідпроект рестарація" м.Львів | Державний, міський бюджети | 2009 р. – 5,240 | Збереження документації пам'яток |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 5,240 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 5,240 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 15, 720 |  |  |
| Продовження додатку № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 8 | Виготовлення облікової документації об'єктів культурної спадщини для їх реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток | 2009-2011 роки | НДІ "Пам'яткоохоронних досліджень" м.Київ | Державний, міський бюджети | 2009 р. – 0,500 | Внесення до державного реєстру пам'яток |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 1,500 |  |  |
| 9 | Розроблення програми дослідження, збереження та використання пам'яток садово-паркового мистецтва, історичних поховань | 2009-2011 роки | НДІ "Укрзахідпроект реставрація" м.Львів | Державний, міський бюджети | 2009 р. – 0,050 | Збереження об'єктів культурної спадщини |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,050 |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 0,100 |  |  |
| 10 | Сворення страхового фонду документації об'єктів культурної спадщини | 2009-2011 роки | Власники пам'яток Чернівецький регіональний центр страхового фонду документації | Міський бюджет | 2009 р. – 0,003 | Збереження документації пам'яток |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,002 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 0,002 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 0,007 |  |  |
| 11 | Протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках архітектури та об'єктах цінної забудови | 2009-2011 роки | Ліцензовані будівельні організації | Обласний бюджет | 2009 р. – 107,700 | Збереження історичної забудови |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 107,700 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 107,700 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 323,100 |  |  |
| 12 | Протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці архітектури національного значення Резиденції Буковинських Митрополитів | 2009-2011 роки | Ліцензовані будівельні організації | Обласний бюджет | 2009 р. – 3,834 | Збереження пам'ятки |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 5,458 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 1,679 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 10,971 |  |  |
| Продовження додатку № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | Протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятці архітектури місцевого значення - будинку Крайового уряду (14 корпус університету ім. Ю.Федьковича) | 2009-2011 роки | Ліцензовані будівельні організації | Обласний бюджет | 2009 р. – 1,807 | Збереження пам'ятки |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 1,804 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 1,800 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 5,411 |  |  |
| 14 | Природоохоронні заходи, збереження об'єктів ландшафтної архітектури та історичних поховань | 2009-2011 роки | Департамент житлово-комунального господарства, районні в місті ради | Державний, міський бюджети | 2009 р. – 0,500 | Збереження об'єктів культурної спадщини |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 0,500 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 1,500 |  |  |
| 15 | Створення власної ремонтно-реставраційної майстерні та забезпечення її матеріально-технічної бази | 2009-2011 роки | ПП "Чернівецькі реставраційні майстерні "Грац" | Міський бюджет | 2009 р. – 0,250 | Розвиток виробничої бази ремонтно-реставраційних робіт |  |
|  |  |  |  |  | 2010 р. – 0,250 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 р. – 0,100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом – 0,600 |  |  |

Секретар міської ради				    				Т.Єремічук