ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Чернівецького

міського голови

01.02. 2018 № 34 - р

План дій

з підвищення ефективності діяльності виконавчих органів Чернівецької міської ради за тематикою людиноцентричний бюджет, підготовлений на основі аналізу результатів фокус-групового дослідження та статистичних показників

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проблема: неналежний рівень благоустрою в м.Чернівцях, житлово-комунального господарства та забезпеченості послугами електротранспорту міста | | | | |
| Мета: підвищення комфортності проживання в м.Чернівцях | | | | |
| Заходи для досягнення мети | | | | |
| ***Заходи*** | ***Відповідальний за виконання*** | ***Необхідні ресурси*** | ***Термін виконання*** | ***Очікувані результати*** |
| Розробка Положення (механізму) щодо залучення мешканців міста до співфінансування проектів по капітальному ремонту доріг | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради згідно повноважень  Департамент житлово-комунального господарства міської ради | Не потребує фінансування | 2018р | - підвищення якості вулично-шляхової мережі міста |
| Розробка Положення щодо співфінансування з міського бюджету (за умови дольової участі) робіт із капітального ремонту житлових будинків міста Чернівців | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради згідно повноважень  Департамент житлово-комунального господарства міської ради | Не потребує фінансування | 2018р | - покращення експлуатаційних можливостей житлових будинків м.Чернівців |
| Розробка Порядку про заохочення мешканців міста щодо дотримання правил благоустрою | Департамент житлово-комунального господарства міської ради  Інспекція з благоустрою при виконавчому комітеті міської ради | Не потребує фінансування | 2018р | * підвищення рівня свідомості мешканців міста щодо роздільного збору сміття   - зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє середовище та здоров’я населення |
| Розробка Порядку утримання та ремонту дитячих та спортивних майданчиків в м.Чернівцях | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | Не потребує фінансування | 2018р | - формування свідомого ставлення мешканців щодо забезпечення збереження та належного благоустрою дитячих та спортивних майданчиків |
| Забезпечення енергоефективного міського освітлення в м.Чернівці | Відділ інвестицій та міжнародних зв’язків міської ради  Відділ економічного розвитку громади при виконавчому комітеті міської ради  Департамент житлово-комунального господарства міської ради | Залучені кошти в рамках реалізації Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Чернівці на 2015-2020рр. | 2018-2020рр | - заміна 4155 натрієвих ламп на світлодіодні;  - заміна 146 км проводів ліній зовнішнього освітлення;  - встановлення 6 установок енергії сонця для освітлення дитячих майданчиків;  - Річна економія елелектроенергії до 1505 тис кВт\*год або на 30%;  - Зменшення витрат на спожиту електроенергію на 122,52 тис. євро або 50% (економія в цінах на електроенергію станом на 09.10.2017р.);  - скорочення викидів СО2 до 1846,63 т/рік |
| Придбання тролейбусів | Департамент житлово- комунального господарства міської ради  КП «Чернівецьке тролейбусне управління» | Кошти міського бюджету згідно Програми розвитку міського електричного транспорту в м.Чернівцях на 2017-2020 роки | 2018-2020рр | - покращення послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом |
| Реалізація заходів щодо впровадження автоматизованої системи обліку проїзду в громадському транспорті, зокрема через картку чернівчанина | Департамент праці та соціального захисту населення міської ради  Департамент житлово- комунального господарства міської ради | Кошти міського бюджету згідно Програми впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському пасажирському транспорті в м.Чернівцях на 2017-2020 роки | 2018-2020р р. | - підвищення ефективності і якості соціальної підтримки населення |
| Проект муніципального водного господарства м.Чернвці стадія І (реконструкція систем водопостачання у м.Чернівці) | Департамент житлово-комунального господарства міської ради  КП «Чернівціводоканал» | Залучені кошти – залучення позики від Уряду Федеративної Республіки Німеччина через Кредитну установу для відбудови (KfW) – 17,0 млн. євро | 2018-2020рр. | - реконструкція та модернізація насосних станцій, резервуарів чистої води, водорозподільних мереж; - за рахунок заміни розподільних труб та усунення втрат при виробництві -зниження втрат води на 22%;  - за рахунок зменшення втрат, модернізації насосів та оптимізації режиму їх роботи - економія електроенергії на 45% або 20,0 млн грн. на рік;  - за рахунок зниження фізичних втрат скоротиться виробництво води, як наслідок заощадливе використання природних ресурсів – на 7,5 млн куб м на рік. |
| Модернізація інфраструктури централізованого теплопостачання в м.Чернівці | Департамент житлово-комунального господарства міської ради  МКП «Чернівцітеплокомуненерго» | Залучені кошти – кредит за рахунок ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку – 10,0 млн.євро; співфінансування – кошти підприємства, кошти міського бюджету | 2018-2019рр. | - встановлення індивідуальних теплових пунктів;  - реконструкція котелень міста із заміною існуючого обладнання на енергозберігаюче та енергоефективне;  - заміна існуючих 6 км аварійних ділянок теплових мереж;  - зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема природного газу на 8,6445 млн куб м в рік або на 20%, електроенергії на 5398 МВт/рік або на 49%,  - скорочення обслуговуючого персоналу на 104 од |
| Підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання | Департамент житлово-комунального господарства міської ради  МКП «Чернівцітеплокомуненерго» | Залучені кошти – кредит Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) – 500,0 тис.євро;  співфінансування – кошти підприємства, кошти міського бюджету | 2018р | - прокладання нової магістральної мережі довжиною 500 м., заміна розподільчих мереж довжиною 1150 м;  - встановлення пелетного котла потужністю 2,5 МВт, нових мережевих насосів;  - встановлення 17 індивідуальних теплових пунктів в багатоповерхових житлових будинках; - зменшення споживання природного газу на 1,127 млн. куб м. в рік або на 83%;  - зменшення споживання води на 758 куб м на рік або на 59%;  - зменшення викидів шкідливих речовин, зокрема  СО2 на 2413 тон/рік або на 92% |
| Будівництво сміттєпереробного заводу | Відділ інвестицій та міжнародних зв’язків міської ради  Департамент житлово-комунального господарства міської ради | Залучені кошти міжнародної технічної допомоги | 2018-2020рр. | Вирішення проблеми поводження з побутовими відходами в м.Чернівцях |

**Чернівецький міський голова О. Каспрук**