ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Чернівецького міського голови

19.07.2019 № 286-р

## ПЛАН КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ

**щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту м. Чернівців за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном протягом 2019 – 2020 років**

| **№**  **з/п** | **Найменування заходу** | **Відповідальні виконавці** | | **Термін виконання** | **Очікуваний результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Заходи щодо удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, надання методичної допомоги** | | | | | |
| 1.1 | Врахування вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, насамперед щодо створення фонду захисних споруд, під час внесення змін до існуючих та розробки нових будівельних норм. | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради | | Постійно | Створення фонду захисних споруд області під час будівництва |
| 1.2 | Надання рекомендації щодо ведення обліків ЗС ЦЗ, технічну інвентаризацію яких не завершено суб’єктам господарювання -власникам (балансоутримувачам) ЗСЦЗ | Чернівецький міський відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області | | Постійно | Забезпечення обліку фонду захисних споруд на території міста |
| **II. Організаційні заходи щодо відновлення функціонування захисних споруд, інших споруд фонду захисних споруд, доукомплектування їх необхідними засобами цивільного захисту і майном** | | | | | |
| 2.1 | Прийняття рішень, вжиття організаційних та практичних заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд, як об’єктів нерухомого майна, технічну інвентаризацію яких не проведено у попередні роки | | Чернівецька міська рада, суб’єкти господарювання – власники (балансоутримувачі) ЗСЦЗ, не залежно від форм власності та господарювання | Упродовж  2019-2020  років | Визначення технічного стану та стану готовності наявного фонду ЗСЦЗ, прийняття рішень щодо подальшого використання захисних споруд, що перебувають в обліках |
| 2.2 | Уточнення обліків фонду захисних споруд міста.  Виключення з нього об’єктів, що були поставлені на облік з порушеннями (відсутні за фактом як об’єкти нерухомості, розміщені у приватних одноквартирних житлових (садибних) будинках, пам’ятках історії та архітектури, спорудах і будівлях, функціональне призначення яких не передбачає тривалого перебування у них людей тощо.  Вирішення питання щодо подальшого використання захисних споруд, що в установленому законодавством порядку визначено безхазяйними, повністю зруйнованих, а також подальше утримання та використання яких є технічно неможливими та/або економічно недоцільними. | | Чернівецька міська рада, Чернівецький міський відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, суб’єкти господарювання – власники (балансоутримувачі) ЗСЦЗ, не залежно від форм власності та господарювання | Упродовж  2019-2020  років | Встановлення реальних обсягів фонду захисних споруд міста |
| 2.3 | Уточнення розрахунків укриття населення у фонді захисних спорудах цивільного захисту (цивільної оборони) з урахуванням результатів технічної інвентаризації захисних споруд (захисні споруди, що не пройшли технічної інвентаризації, як придатні до укриття населення не враховуються) | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, суб’єкти господарювання – власники (балансоутримувачі) ЗСЦЗ, не залежно від форм власності та господарювання | липень-серпень 2019 року | Коригування планів цивільного захисту на особливий період та планів реагування на надзвичайні ситуації усіх рівнів |
| 2.4 | Визначення потреб фонду захисних споруд міста відповідно до вимог законодавства за кожним окремим видом таких споруд: захисними спорудами (сховищами, та протирадіаційними укриттями), спорудами подвійного призначення з відповідними захисними властивостями, найпростішими укриттями | | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, Чернівецький міський відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, суб’єкти господарювання - власники (балансоутримувачі) ЗСЦЗ, не залежно від форм власності та господарювання | липень-серпень 2019 року | Визначення шляхів задоволення потреб фонду ЗСЦЗ для забезпечення укриття населення міста |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Врахування вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо створення фонду ЗСЦЗ під час розробки та затвердження містобудівної документації усіх рівнів, видачі вихідних даних на будівництво | Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради | Постійно, під час розробки генеральних планів, схем планування територій, детальних планів територій | Створення передумов для задоволення потреб фонду захисних споруд області |
| 2.6 | Проведення обстежень приміщень і споруд підземного простору населених пунктів, приміщень у підземних, підвальних та цокольних поверхах будівель і споруд різного призначення для встановлення можливості їх використання як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів.  Прийняття рішень щодо включення обстежених приміщень і споруд до фонду захисних споруд за згодою з їх власниками (органами управління), ведення відповідних обліків | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, Чернівецький міський відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, суб’єкти господарювання - власники (балансоутримувачі) ЗСЦЗ, не залежно від форм власності та господарювання | Упродовж  2019-2020  років | Задоволення потреб фонду ЗСЦЗ та забезпечення укриття у ньому населення |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Визначення можливості та доцільності будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд та найпростіших укриттів, прийняття відповідного рішення.  У разі прийняття позитивного рішення:  визначення видів, кількості та місткості таких захисних споруд, а також місць для їх будівництва;  проектування будівництва таких споруд;  створення резервів будівельних конструкцій, матеріалів та спеціального обладнання, необхідних для їх будівництва;  визначення суб’єктів господарювання, що здійснюють зберігання будівельних конструкцій, матеріалів та спеціального обладнання та/або здійснюють їх будівництво;  укладення відповідних правочинів (договорів на проектування, зберігання, будівництво) з відповідними суб’єктами господарювання.  З настанням особливого періоду прийняття рішення щодо будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд | Чернівецька міська рада, суб’єкти господарювання - власники (балансоутримувачі) ЗСЦЗ, не залежно від форм власності та господарювання | Упродовж 2019 -2020 років | Задоволення потреб фонду ЗСЦЗ та забезпечення укриття у ньому населення |
| 2.8 | Розробка та прийняття міських програм, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, внесення змін до існуючих з урахуванням заходів зі створення та утримання фонду ЗСЦЗ, залучення для їх фінансування усіх незаборонених законодавством джерел фінансування | Чернівецька міська рада | За потребою | Фінансування заходів на відновлення функціонування та подальше утримання ЗСЦЗ міської комунальної власності |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Врахування видатків на утримання та приведення у готовність фонду ЗСЦЗ під час складення бюджетних запитів та формування бюджетів усіх рівнів | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я міської ради, управління освіти міської ради, управління культури міської ради, керівники комунальних підприємств міста підпорядковані виконавчим органам міської ради, які є балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту віднесених до власності територіальної громади міста, фінансове управління міської ради  суб’єкти господарювання - власники (балансоутримувачі) ЗСЦЗ, не залежно від форм власності та господарювання | При формуванні бюджетних заходів | Фінансування заходів на відновлення функціонування та подальше утримання |
| 2.10 | Проведення тренувань з особовим складом формувань (відповідальними особами) для обслуговування фонду захисних споруд з приведення об’єктів такого фонду у готовність до прийняття населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій з практичним відпрацюванням заходів, пов’язаних із підготовкою таких споруд до заповнення | Керівники суб’єктів господарювання - власники (балансоутримувачі) ЗСЦЗ, не залежно від форм власності та господарювання, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради | Щороку | Забезпечення готовності фонду ЗСЦЗ до прийняття населення |
| 2.11 | Забезпечення захисних та інших споруд фонду ЗСЦЗ необхідним інвентарем та майном відповідно до норм, визначених Вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затвердженими наказом МВС від 09.07.2018 № 579 ”Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331, періодичне оновлення їх запасів | Виконавчі органи міської ради – балансоутримувачі ЗСЦЗ міської комунальної власності, керівники суб’єктів господарювання - власники (балансоутримувачі) ЗСЦЗ, не залежно від форм власності та господарювання | Постійно | Відновлення функціонування захисних споруд за призначенням, доукомплектування їх необхідним інвентарем та майном |
| 2.12 | Доведення до населення усіма доступними засобами інформації щодо місць розташування об’єктів фонду ЗСЦЗ, у яких планується його укриття, періодичне уточнення та коригування зазначеної інформації на офіційних веб-ресурсах центральних та місцевих органів виконавчої влади | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, відділ комп’ютерно-технічного забезпечення міської ради | Постійно | Поінформованість населення про місця його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій |
| 2.13 | Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, зокрема, щодо порядку заповнення захисних споруд та перебування у них | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради | Постійно | Підготовленість населення до дій у разі необхідності укриття у фонді ЗСЦЗ |
| 2.14 | Вирішення питань щодо подальшого використання захисних споруд, належних до сфери управління державних органів приватизації, передача їх до сфери управління інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.  Вжиття заходів щодо визначення нових балансоутримувачів захисних споруд державної та комунальної власності, що залишилися без балансоутримувачів внаслідок зміни власників майнових комплексів, до складу яких вони входили, укладення договорів на зберігання таких захисних споруд, передача захисних споруд в оренду | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області, Чернівецька міська рада | Упродовж 2019 -2020 років, постійно | Забезпечення утримання ЗСЦЗ державної та комунальної власності, використання таких ЗСЦЗ для укриття усіх категорій населення |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15 | Здійснення державного нагляду та контролю за створенням, утриманням та використанням фонду ЗСЦЗ.  Вжиття заходів реагування до балансоутримувачів (органів управління, власників) захисних споруд, насамперед тих, що знаходяться у стані неготовому до використання за призначенням, технічну інвентаризацію не проведено | Управління ДСНС України у Чернівецькій, Чернівецький міський відділ управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області | Постійно  (відповідно до окремих планів) | Забезпечення належного утримання ЗСЦЗ та створення фонду ЗСЦЗ відповідно до вимог законодавства |

**Секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради А. Бабюк**